VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

Gažanski trg 8

Karlovac

PLAN POSLOVANJA

01.01.2024.-31.12.2027.

Karlovac,  prosinac 2023.

SADRŽAJ

1. UVODNE ODREDBE

  - POLAZIŠNI OKVIR ZA IZRADU PLANA……………………………………………………………………………………..3

  - USTROJ DRUŠTVA, DJELATNOSTI I ODREDNICE POSLOVANJA………………………………………………..4

2. RAZRADA PLANA

2.1. PLANIRANI OBUJAM VODNIH USLUGA………………………………………………………………………………….8

2.2.PLANIRANI CJENIK VODNIH USLUGA………………………………………………………………………………………9

2.3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………………….11

2.4. PLAN KRETANJA AKTIVE I PASIVE…………………………………………………………………………………………12

2.5. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA…………………………………………………………………………………………..14

2.6. PLAN GRADNJE/INVESTICIJA………………………………………………………………………………………………..19

2.7. PLAN ODRŽAVANJA VODNOKOMUNALNIH OBJEKATA…………………………………………………………24

2.7.1. Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe..................................................................24

2.7.2. Plan održavanja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.........................30

2.8. PLAN POSLOVANJA JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKATA…………………………………………………….35

3. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………………………………………………….39

- UVODNE ODREDBE

  - POLAZIŠNI OKVIR ZA IZRADU PLANA

Poslovni plan je potreban kako bi se odredili ciljevi društva uključujući i ciljeve vlasnika (JLS) i kupaca.

Zakonom o vodim uslugama (NN 66/19) u čl. 23. st 1. definirano je da Skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Stavkom 3. članka 23. definirano je da se poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31.prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti i dva puta godišnje.

Poslovni plan 2024.-2027. godina sadrži planirani obujam vodnih usluga, planirani cjenik vodnih usluga, planski račun dobiti i gubitka, plan kretanja aktive i pasive , okvirni plan radnih mjesta te plan gradnje i održavanja komunalnih objekata.

U ovom trenutku je teško procijeniti realni plan poslovanja obzirom da je u tijeku provođenje vodne reforme i Društvo očekuju procesi preuzimanja javnih vodnih isporučitelja na području uslužnog područja 14.

Osnove za izradu plana poslovanja Društva temeljene su na  realizaciji i očekivanjima za 2023. godinu, projekcijama planiranih i ugovorenih investicija s posebnim naglaskom na  povećanje učinkovitosti upravljanja sustavima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, a u okviru zakonske regulative u Republici Hrvatskoj.

  - USTROJ DRUŠTVA, DJELATNOSTI  I  ODREDNICE POSLOVANJA

Ustroj Društva

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Društvo je u vlasništvu Grada Karlovca, Općine Draganić i Općine Lasinja te se bavi  djelatnošću vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U Društvu je trenutno zaposleno 172 radnika, a djelatnosti se obavljaju kroz organizaciju koja se sastoji od sljedećih organizacijskih oblika, kako je prikazano u shemi:

Organizacija je ustrojena tako da funkcionalno odgovara svim zahtjevima poslovanja i svakodnevnih aktivnosti te se kontinuirano prilagođava zakonskim propisima. Organizacija je obuhvatila dvije nove podružnice i jednu novu poslovnu jedinicu, koje se već nalaze u procesu pripajanja javnih isporučitelja.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova je dokument kojeg donosi Uprava, nakon savjetovanja sa predstavnicima sindikata te uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Navedeni dokument prilagođava se odnosno revidira, te donose potrebne izmjene sukladno zahtjevima poslovanja, usmjerenim ka što boljoj organizaciji poslovnih aktivnosti i kvaliteti pružanja usluga te se vodi briga o kontinuiranom ulaganju u kvalitetu ljudskih resursa, redovitu izobrazbu i usavršavanje kadrova.

Tijekom prosinca 2023. održana je Skupština te je potpisan Ugovor o pripajanju Društva Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. Društvu Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o. U siječnju očekujemo pripajanje Komunalca Slunj d.o.o. i Komunalog Ozalj d.o.o. Također, tijekom 2024.g. očekujemo pripajanje Komunalnog Duga Resa i Vodovoda i kanalizacije Ogulin d.o.o. Organizacija Društva će se mijenjati prema potrebi tijekom 2024. godine, a ovisit će i o dinamici postupaka pripajanja javnih isporučitelja.

Djelatnosti

Najstarija djelatnost društva je vodoopskrba, utemeljena na stogodišnjoj tradiciji,  a vodoopskrbni sustav danas se prostire  na preko 350 km 2, vodom opskrbljuje Grad Karlovac i okolicu, dijelove Grada Ozlja te općinu Draganić i Lasinju, što obuhvaća oko 60 000 korisnika na 18 000 priključaka. Društvo trenutno upravlja sa preko 750 km vodoopskrbne mreže, 7 vodocrpilišta, 16 precrpnih stanica i 13 vodosprema.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obuhvaća oko 160 km kolektora odvodnje, 14 precrpnih stanica odvodnje i ostale pripadajuće objekte( kišne preljeve i sigurnosne ispuste) i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Duge Rese. Uređaj je trećeg stupnja pročišćavanja te je među prvima izgrađen u RH, a u sklopu ISPA projekta, sufinanciranog iz predpristupnog fonda EU. Zahvaljujući toj činjenici, u Gradu Karlovcu se otpadne vode pročišćavaju već 13 godina, dok neki gradovi tek sada započinju proces izgradnje uređaja.

Budući da je u tijeku reforma vodnog sektora, odnosno okrupnjavanje vodnih isporučitelja, u bliskoj budućnosti značajno će porasti prostor i sustav o kojem će Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac voditi brigu,kao i pružanje kvalitetnih usluga za sve stanovnike našeg uslužnog područja. Društvo je provelo sve potrebne pripremne aktivnosti koje prethode potpisivanju  ugovora o pristupanju društava koja se pripajaju , čime je zadovoljilo sve zakonske procedure u skladu sa propisanim rokovima.

Ciljevi poslovanja

Usmjerenost Društva na kontinuirano poboljšanje kvalitete usluga za zajednicu naših korisnika uz očuvanje rijeka i okoliša, ogleda se kako u ISPA projektu, tako i u svim ostalima, koje kontinuirano provodimo, ulažući znatna sredstva u obnovu i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje. Jedan od najznačajnijih projekata svakako je EU projekt „Poboljšanje vodnokomunalne  infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ čija je provedba u tijeku, a završetak svih aktivnosti predviđen je u ljetnim mjesecima 2025.godine.  Kroz projekt čija vrijednost prelazi 65 milijuna EUR, ukupno će se izgraditi 70 km sustava odvodnje, 27 precrpnih stanica odvodnje, obnavlja se 56 km dotrajale vodoopskrbne mreže čime će se poboljšati kvaliteta života i vodnih usluga za gotovo 12 000 stanovnika u   14 naselja na području aglomeracije, od čega ih je 10 u Gradu Karlovcu. Zahvaljujući ovom projektu, realizirat će se cilj o porastu broja korisnika usluga, obzirom se očekuje oko 2 500 novih priključaka na javni sustav odvodnje. Time će se ispuniti i obveze o poštivanju direktiva iz područja vodnog gospodarstva i zaštite okoliša, preuzete ulaskom RH u EU.

Pored aglomeracije, Društvo planira u četverogodišnjem razdoblju realizirati veliki broj projekata rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje, a točan broj realiziranih investicija će ovisiti o mogućnosti  povlačenja sredstava iz EU fondova. Plan investicijskih aktivnosti za navedeni period donesen je temeljem analize stanja  i potreba u vodoopskrbi i odvodnji te je usklađen sa planovima na lokalnoj razini, vodeći računa o financijskim mogućnostima Društva i mogućnošću sufinanciranja iz nacionalnih i EU izvora.

Jedan od ključnih ciljeva poslovanja društva je osiguranje dovoljnih količina pitke vode za sadašnje i buduće korisnike, uz daljnje poboljšanje sustava i kvalitete isporuke vodnih usluga. U tom smislu, jedan od najznačajnijih projekata je izgradnja novog vodocrpilišta- u Mostanjskom polju, koje će omogućiti stabilnu, kvalitetnu, kontinuiranu vodoopskrbu grada i okolice uz postizanje ušteda u održavanju sustava.

Isporuka pitke vode podrazumijeva neprekidnu brigu o radu sustava, koji je u potpunosti moderniziran  te se u svakom trenutku prati rad svih elemenata sustava, od crpki na vodocrpilištima, količinama crpljene vode, razinama vode u vodospremama , procesu dezinfekcije vode i svim drugim parametrima. Nadzor nad kvalitetom, odnosno zdravstvenom ispravnošću pitke vode presudan je segment u pružanju usluge vodoopskrbe, te se ispravnost vode za piće svakodnevno kontrolira u laboratoriju Društva uz nadzor relevantnih  institucija, sukladno zakonima i drugim propisima. Godišnje se u našem laboratoriju analizira oko 2000 uzoraka vode.

Veliki izazov u narednom periodu je nastavak rada na programu smanjenja gubitaka vode u sustavu, s ciljem postizanja uštede na gubicima vode, primjenom mjera, aktivnosti  i tehnologija, opisanih u nastavku ovog Plana.

Poslovne aktivnosti društva u narednom periodu uvelike će obilježiti i na iste utjecati proces pripajanja vodovoda, tj. provođenje reforme vodnog gospodarstva koja se provodi na razini cijele RH.

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva

Zakon o vodnim uslugama koji je stupio na snagu dana 18.07.2019 godine propisao je zakonski okvir za provedbu integracije javnih isporučitelja na uslužnim područjima. Uslužna područja određena su Uredbom o uslužnim područjima koja je stupila na snagu 15.07.2023. godine. Uslužno područje br. 14 obuhvaća općine i gradove u Karlovačkoj županiji , osim Općine Rakovica i naselja Modruš iz Općine Josipdol. Uslužno područje obuhvaća i Općinu Krašić u Zagrebačko županiji, naselja Crevarska Strana i Slavsko Polje iz Općine Gvozd u Sisačko- moslavačkoj županiji. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac je određeno kao društvo preuzimatelj na uslužnom području br.14.

Zakonom o vodnim uslugama je predviđeno da se društvu preuzimatelju pripoje sva postojeća društva  na uslužnom području. Od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima, Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Karlovac  pripojilo se trgovačko društvo Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. na sjednici skupštine društva održanoj dana 22. prosinca 2023. godine. Preostala društva koja se moraju pripojiti su: Komunalno Ozalj d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin i Komunalno Duga Resa d.o.o.

Vlasnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o. biti će jedinice lokalne  samouprave na uslužnom području, budući Zakon o vodnim uslugama predviđa ulazak svih jedinica lokalne samouprave u vlasničku strukturu javnog isporučitelja.

Predviđeno je ustrojavanje podružnica novog društva i to u gradu Ozlju, Slunju, Duga Resi i Ogulinu. Podružnicom upravlja direktor podružnice.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. biti će u obvezi ishođenja rješenja o ispunjenju uvjeta za početak obavljanja djelatnosti po jedinstvenom javnom isporučitelju na uslužnom području.

Pored spomenute Uredbe o uslužnim područjima doneseni su i slijedeći propisi koji čine pravni okvir za provedbu institucionalne reforme u sektoru vodnih usluga:

Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Uredba o regulatornom računovodstvu i

Uredba o Vijeću za vodne usluge

Cilj Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga je osigurati da se cijena vodnih usluga u pravilu određuje u jednakim visinama na uslužnom području. Ovom Uredbom se uvodi regulatorna metoda prihodovnog plafona umjesto dosadašnje metode trošak-plus. Prelaskom na model određivanja cijene vodnih usluga i naknade za razvoj u regulatornom razdoblju tarife se moraju mijenjati jednom u četiri godine. Rok za izjednačavanje tarifa na uslužnom području počinje teći od 01.01.2024. godine. Prva odluka o cijeni vodnih usluga za regulatorno razdoblje usklađena sa Uredbom o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga mora se donijeti u roku 60 dana od dana izvršnosti privremenog rješenja o ispunjenju uvjeta za početak obavljanja djelatnosti.

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga propisuje posebne uvjete za početak poslovanja koji se odnose na broj i kvalifikaciju ključnih zaposlenika. Vodovod i kanalizacija d.o.o. uskladio je svoj Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova sa propisanim posebnim uvjetima za početak poslovanja, na način da su uspostavljena sva radna mjesta ,propisani uvjeti i opisani poslovi za sve ključne zaposlenike koji moraju biti zaposleni u javnom isporučitelju sukladno Uredbi o  posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

Politika kvalitete

Postizanje ciljeva društva i rada na dobrobit zajednice korisnika nije moguće bez kontinuiranog rada na implementaciji i poštivanju brojnih zakona, propisa, smjernica, pravilnika i međunarodnih normi. Društvo je nositelj međunarodnih normi – ISO 9001 i 14 001 koje su sinonim za politiku kvalitete i upravljanje zaštitom okoliša te za koje se redovito certificiramo,   a u tijeku je izrada i sveobuhvatnog dokumenta Plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju koji predstavlja nadogradnju HACCP sustava kao i međunarodne norme ISO 22 000.

Zelena tranzicija

Održivo gospodarenje pitkom i otpadnim vodama, uz realizaciju brojnih projekata na poboljšanju rada sustava podrazumijeva i korištenje obnovljivih izvora energije i postizanje energetske učinkovitosti i ušteda. Društvo će u skorašnjem periodu realizirati projekte ugradnje sunčanih elektrana na postrojenjima vodoopskrbe i odvodnje te ćemo se usmjeriti na daljnju energetsku neovisnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda gdje su već postignute znatne uštede kroz solarno sušenje mulja, a gdje je krajnji cilj postići potpunu neovisnost izgradnjom kogeneracije.

Interna i eksterna komunikacija

Poslovne aktivnosti Društva kao pružatelja usluga od vitalnog značaja za naše korisnike, predmet su javnog interesa. Uspješni odnosi sa korisnicima usluga, lokalnom zajednicom, poslovnim partnerima, institucijama te civilnim društvom podrazumijevaju pravovremenu komunikaciju svih relevantnih aktivnosti i procesa, vodeći računa o zaštiti ugleda Društva.

Eksterni odnosi s javnošću nastavit će se provoditi kroz pro aktivnu, pravovremenu i dvosmjernu komunikaciju, koja uključuje sve raspoložive komunikacijske kanale od lokalnih medija, preko predstavnika udruga i vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora te njihovih kanala  do vlastitih komunikacijskih alata: web stranice i društvenih mreža, a s ciljem kreiranja stabilnih, uspješnih i učinkovitih odnosa između Društva i svih dionika u zajednici.

Uspješni interni odnosi s javnošću podrazumijevaju kontinuirano komuniciranje sadržaja, aktivnosti i procesa unutar Društva kroz dvosmjernu komunikaciju utemeljenu na načelima ravnopravnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja, uz poštivanje različitosti.

Donošenjem Etičkog kodeksa Društvo je dodatno osnažilo bitne odrednice unutarnjih odnosa i komunikacije temeljenih na načelima pravičnosti, zaštite dostojanstva, profesionalnog pristupa te timskog rada. Unutarnji komunikacijski procesi kontinuirano će se unaprjeđivati kreiranjem poticajne klime za izražavanje mišljenja, stavova, prijedloga usmjerenih stabilnim  odnosima i zajedništvu.

- RAZRADA PLANA

  - PLANIRANI OBUJAM VODNIH USLUGA

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2024.g. – 2027.g.

| Kategorija /godina |  | Količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKTURIRANA VODA |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|  | KUĆANSTVO | 2.450.000 | 2.480.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  | PRIVREDA | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
|  | UKUPNO | 3.500.000 | 3.530.000 | 3.560.000 | 3.560.000 |

Plan isporuke vodne usluge za razdoblje 2024.-2027. godine predviđa nastavak trenda pada obujma vode u odnosu na 2023. godinu odnosno održavanje iste razine.

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2024.g. – 2027.g

| Kategorija /godina |  | Količina u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKTURIRANA ODVODNJA |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|  | KUĆANSTVO | 1.380.000 | 1.390.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
|  | PRIVREDA | 1.060.000 | 1.060.00 | 1.060.000 | 1.060.000 |
|  | UKUPNO | 2.440.000 | 2.450.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA | UKUPNO | 6.500 | 6.520 | 6.400 | 6.400 |
| FAKTURIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |  |
|  | KUĆANSTVO | 1.350.000 | 1.380.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
|  | PRIVREDA | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
|  | UKUPNO | 2.410.000 | 2.440.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |

  - PLANIRANI CJENIK VODNIH USLUGA

U nastavku ćemo prikazati cjenik Društva koji će stupiti na snagu sa 01.siječnjem 2024. godine.

Fiksni dio cijene ne ovisi o potrošnji i nepromjenjiv je a varijabilni dio cijene se obračunava po m³.

Fiksni dio cijene kada je korisnik priključen na sustava vodoopskrbe i odvodnje

eura

| VODOVOD I KANALIZACIJA | Kućanstva | Socijalno ugroženi građani | Privreda |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiksni dio cijene vodoopskrba | 2,04 | 1,23 | 2,04 |
| Fiksni dio cijene odvodnja | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Fiksni dio cijene pročišćavanje otpadnih voda | 0,38 | 0,38 | 1,39 |
| PDV 13% | 0,55 | 0,44 | 0,68 |
| Sveukupno fiksni | 4,76 | 3,84 | 5,90 |

Fiksni dio cijene kada je korisnik priključen na sustav vodoopskrbe

eura

| VODOVOD I KANALIZACIJA | Kućanstva | Socijalno ugroženi građani | Privreda |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiksni dio cijene vodoopskrba | 2,04 | 1,23 | 2,04 |
| PDV 13% | 0,26 | 0,16 | 0,26 |
| Sveukupno fiksni | 2,30 | 1,39 | 2,30 |

Varijabilni dio cijene kada je korisnik priključen na sustav vodoopskrbe i odvodnje

| VODOVOD I KANALIZACIJA | Kućanstva eura/m³ | Socijalno ugroženi građani eura/m³ | Privreda eura/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | 1,06 | 0,636 | 1,80 |
| Odvodnja | 0,60 | 0,60 | 0,91 |
| Pročišćavanje | 0,45 | 0,45 | 0,68 |
| PDV 13% | 0,27 | 0,22 | 0,44 |
| Naknada za korištenje voda | 0,378260 | 0,378260 | 0,378260 |
| Naknada za zaštitu voda | 0,035835 | 0,035835 | 0,035835 |
| Sveukupno varijabilni dio | 2,794095 | 2,320095 | 4,244095 |

Varijabilni dio cijene kada je korisnik priključen na sustav vodoopskrbe

| VODOVOD I KANALIZACIJA | Kućanstva eura/m³ | Socijalno ugroženi građani eura/m³ | Privreda eura/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | 1,06 | 0,636 | 1,80 |
| PDV 13% | 0,14 | 0,08 | 0,23 |
| Naknada za korištenje voda | 0,378260 | 0,378260 | 0,378260 |
| Naknada za zaštitu voda | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 |
| Sveukupno varijabilni dio | 1,75746 | 1,27346 | 2,58746 |

Naknada za razvoj

| Lokacija | Cijena eura/m³ |
| --- | --- |
| Grad Karlovac | 0,26 |
| Draganić | 0,26 |
| Lasinja | 0,26 |

  - PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

U nastavku ćemo prikazati planirani račun dobiti i gubitka za naredne četiri godine , a sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

Baza za izradu plana je tekuća godina odnosno 2023. godina kao i povijesni podaci poslovanja Društva. Ukoliko dođe do značajnijih organizacijskih promjena u društvu preispitati ćemo plan  i izvršiti izmjene. Odlukom o cijeni vodnih usluga od dana 20.12.2023. godine izvršene su korekcije cijena vodnih usluga. Povećanje cijena vodnih usluga iznosi 12% do 15%  ovisno o broju potrošenih m3 vode te se u 2024. godini očekuje povećanje poslovnog prihoda . U narednim godinama planirane vrijednosti poslovnih prihoda su u blagom porastu iz razloga što očekujemo veći broj priključenih korisnika završetkom projekta Aglomeracije.

| NAZIV | PLAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| - POSLOVNI PRIHODI | 12.305.254,00 | 12.232.606,00 | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 |
| Prihod od prodaje | 9.282.606,00 | 9.282.606,00 | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 |
| Ostali poslovni prihod | 3.022.648,00 | 2.950.000,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| - POSLOVNI RASHODI | 12.355.000,00 | 12.125.000,00 | 13.165.000,00 | 13.165.000,00 |
| Materijalni troškovi | 3.260.000,00 | 2.900.000,00 | 2.500.000,00 | 2.400.000,00 |
| - Trošak sirovina i materijala | 2.060.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 |
| - Trošak prodane robe |  |  |  |  |
| - Ostali vanjski troškovi | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 |
| Troškovi osoblja | 3.280.000,00 | 3.460.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 |
| - Neto plaće | 2.570.000,00 | 2.700.000,00 | 2.990.000,00 | 3.130.000,00 |
| - Troškovi poreza i doprinosa | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 |
| - Doprinosi na plaće | 360.000,00 | 380.000,00 | 410.000,00 | 450.000,00 |
| Amortizacija | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| Ostali troškovi poslovanja |  |  |  |  |
| Vrijednosno usklađenje | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| Rezerviranja |  |  |  |  |
| Ostali poslovni rashodi | 1.350.000,00 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 |
| FINANCISJKI PRIHODI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 7.137,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 12.370.254,00 | 12.297.606,00 | 13.365.000,00 | 13.365.000,00 |
| UKUPNI RASHODI | 12.362.137,00 | 12.133.000,00 | 13.173.000,00 | 13.171.000,00 |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 8.117,00 | 164.606,00 | 192.000,00 | 194.000,00 |

Napomena: U 2026. i 2027. g. očekujemo povećanje troška amortizacije zbog stavljanja u upotrebu komunalnih objekata izgrađenih kroz projekt Aglomeracije.

  - PLAN KRETANJA AKTIVE I PASIVE

Najveći utjecaj na bilancu u idućem poslovnom razdoblju imati će aktiviranje i stavljanje u uporabu komunalnih objekata koji se izvode u sklopu investicije Aglomeracija Karlovac -Duga Resa koja se sufinancira sredstvima EU, Hrvatskih voda, Državnog proračuna te lokalne komponente.

U planu je izvršiti ulaganja u novo vodocrpilište u Mostanju, u solarne panele na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda ali i na vodocrpilištima. Za navedene projekte također očekujemo sufinanciranje od strane Hrvatskih voda.

Temeljem pisma preporuke revizorskog društva koje nam obavlja reviziju financijskih izvještaja u idućem razdoblju izvršiti ćemo izmjene računovodstvenih politika. Uvesti ćemo pomoćne evidencije u okviru računovodstvenog sustava za praćenje svojih obaveze prema Hrvatskim vodama s temelja obračuna naknade za korištenje i naknade za zaštitu voda, a iste maknuti iz pasivnih konta bilance.

U nastavku je je prikaz bilance.

| NAZIV | PLAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| AKTIVA |  |  |  |  |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆEINI KAPITAL |  |  |  |  |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 117.300.000,00 | 119.300.000,00 | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA |  |  |  |  |
| UKUPNO AKTIVA | 122.300.000,00 | 124.300.000,00 | 122.000.000,00 | 122.000.000,00 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI |  |  |  |  |
| PASIVA |  |  |  |  |
| KAPITAL I REZERVE | 21.500.000,00 | 21.600.000,00 | 21.700.000,00 | 21.800.000,00 |
| REZERVIRANJA |  |  |  |  |
| DUGOROČNE OBVEZE | 122.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 6.500.000,00 | 5.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RADZOBLJA | 94.178.000,00 | 97.600.000,00 | 95.730.000,00 | 95.680.000,00 |
| UKUPNO PASIVA | 122.300.000,0 | 124.300.000,00 | 122.000.000,00 | 122.000.000,00 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

Plan zaduživanja

Zakonom o vodnim uslugama (NN69/19) u članku 23. stavak 2. definirano je da Poslovni plan mora sadržavati i plan zaduživanja.

Društvo ima potpisana dva ugovora o  financijskom leasingu za kupnju radnih strojeva : rovokopač i teretno vozilo MAN.

Društvo je za ugovor o financijsko leasingu za rovokopač do sada  otplatilo 36 rata i zadnja rata dospijeva  01.12.2025. godine. Iznos rate  je 1.267,51 eura.

Za ugovor o financijskom leasingu za teretno vozilo MAN do sada su otplaćene 4 rate a zadnja rata dospijeva u  travnju 2028. godine. Iznos rate je 2.015,26 eura.

Moguće je zaduživanje u budućem periodu u svrhu rekonstrukcije kritičnih dijelova vodoopskrbnih cjevovoda sa ciljem smanjenja gubitaka vode u sustavu i osiguranja stabilne vodoopskrbe za buduće generacije građana grada Karlovca.

  - OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji će se u budućem razdoblju uskladiti s čl. 30. Zakona o vodnim uslugama.

Bitan dio svakog Društva, pa tako i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac su ljudski resursi. Ljudski resursi odnosno njihova znanja, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja Društva.

Osnovni ciljevi planiranja radnih mjesta su na vrijeme identificirati potrebu za pravim kadrovima koji imaju sposobnosti koje su potrebne Društvu te ih postaviti na odgovarajuće radno mjesto. Plan upravljanja ljudskim resursima vodi boljem shvaćanju kadrovskih promjena, smanjenju troška upravljanja ljudskim resursima, pravovremenom zapošljavanju novih radnika i razvoju svakog pojedinca unutar Društva.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. s danom 31.12.2023. godine ima 172 radnika od kojih su svi zaposleni na neodređeno vrijeme. Od ukupnog broja radnika 37 je žena i 135 muškaraca.

Stvarni broj radnika na dan 31.12.2023. godine i broj radnika prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Trend kretanja na tržištu radne snage je takav da nas prati nedostatak kadrova tehničke struke i nedostatak radnika u operativi te u budućem periodu očekujemo zapošljavanje radnika u operativi i stručnjaka iz područja tehničkih znanosti.

| Red. broj | Naziv | Stvarni broj radnika | Broj radnika prema Pravilniku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIREKTOR |  |  |
|  | Zamjenik direktora | 1 | 1 |
|  | URED DIREKTORA |  |  |
|  | Stručnjak za odnose sa javnošću | 1 | 1 |
|  | Poslovna tajnica | 1 | 1 |
|  | ODJEL ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA | 1 |  |
|  | Voditelj odjela za ZNR i ZOP | 1 | 1 |
|  | Stručnjak za zaštitu na radu i zaštitu od požara |  | 1 |
|  | Referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara | 1 | 1 |
|  | SEKTOR VODOOPSKRBE |  |  |
|  | Voditelj sektora vodoopskrbe | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja sektora vodoopskrbe |  | 1 |
|  | Stručni suradnik za vodoopskrbu |  | 1 |
|  | Tehničar za gubitke u sustavu | 2 | 6 |
|  | ODJEL NUC-a, IT-a I ENERGETIKE |  |  |
|  | Voditelj odjela NUC-a, IT-a i energetike | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja odjela NUC-a, IT-a i energetike | 1 | 1 |
|  | Suradnik za vodoopskrbu | 1 | 1 |
|  | Suradnik za energetiku | 1 | 1 |
|  | Suradnik za informatiku | 1 | 1 |
|  | Tehničar za održavanje vodocrpilišta | 1 | 1 |
|  | Pomoćni tehničar za održavanje vodocrpilišta | 1 | 1 |
|  | Strojar u NUC | 4 | 5 |
|  | Evidentičar |  | 1 |
|  | Pomoćni strojar u NUC |  | 1 |
|  | Strojar | 1 | 1 |
|  | Strojar za održavanje |  | 1 |
|  | Komunalni radnik za održavanje | 1 | 3 |
|  | ODJEL UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU |  |  |
|  | Voditelj odjela upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju | 1 | 1 |
|  | Glavni laboratorijski inženjer | 1 | 1 |
|  | Laboratorijski inženjer | 2 | 2 |
|  | Referent za hidrante i ispirač mreže | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 2 | 1 | 1 |
|  | ODJEL UPRAVLJANJA MREŽE VODOOPSKRBE |  |  |
|  | Voditelj odjela održavanja mreže vodoopskrbe | 1 | 1 |
|  | Poslovođa odjela održavanja mreže vodoopskrbe | 2 | 2 |
|  | Glavni monter |  | 1 |
|  | Dežurni monter | 3 | 4 |
|  | Monter | 9 | 9 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 1 | 2 | 4 |
|  | Komunalni radnik u dežurstvu | 2 | 4 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 2 | 16 | 16 |
|  | ODJEL VODOMJERI |  |  |
|  | Voditelj odjela vodomjeri | 1 | 1 |
|  | Kontrolor očitanja | 1 | 1 |
|  | Monter | 1 | 3 |
|  | Pomoćni monter | 1 | 1 |
|  | Očitač vodomjera | 13 | 14 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 2 | 2 | 3 |
|  | ODJEL ODRŽAVANJA VOZNO – STROJNOG PARKA I ALATA |  |  |
|  | Voditelj odjela održavanja vozno – strojnog parka i alata | 1 | 1 |
|  | Vozač – strojar radnog stroja | 7 | 8 |
|  | Strojar radnog stroja |  | 2 |
|  | Automehaničar | 1 | 2 |
|  | Bravar | 1 | 1 |
|  | Autolimar | 1 | 1 |
|  | SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA |  |  |
|  | Voditelj sektora odvodnje i pročišćavanja | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja sektora odvodnje i pročišćavanja | 1 | 1 |
|  | Voditelj laboratorija | 1 | 1 |
|  | Laboratorijski inženjer na UPOV-u |  | 1 |
|  | Poslovođa na održavanju UPOV-a i PS odvodnje | 1 | 1 |
|  | Laboratorijski tehničar – kemičar | 1 | 1 |
|  | Elektrotehničar | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik- specijalist | 3 | 3 |
|  | Komunalni radnik – strojar | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik – nadzornik | 5 | 5 |
|  | ODJEL ODRŽAVANJA MREŽE ODVODNJE, CCTV SNIMANJE I USLUGE |  |  |
|  | Voditelj odjela održavanja mreže odvodnje, CCTV snimanje i usluge |  | 1 |
|  | Ekolog | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik | 1 | 1 |
|  | Vodni redar | 1 | 1 |
|  | Poslovođa odjela održavanja mreže odvodnje, CCTV snimanje i usluge | 2 | 2 |
|  | Operater specijalnog vozila - vozač | 6 | 7 |
|  | Komunalni radnik – specijalist | 2 | 2 |
|  | Komunalni radnik u odvodnji | 8 | 14 |
|  | JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA |  |  |
|  | Voditelj jedinice za provedbu projekata | 1 | 1 |
|  | Savjetnik za financije |  | 1 |
|  | Glavni inženjer |  | 1 |
|  | Stručni suradnik za gradnju 1 | 2 | 1 |
|  | Stručni suradnik za gradnju 2 | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik za ekonomsko – tehničke poslove |  | 1 |
|  | Referent za administrativno – tehničke poslove – prevoditelj | 1 | 1 |
|  | SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE I RAZVITKA |  |  |
|  | Voditelj sektora tehničke podrške i razvitka | 1 | 1 |
|  | Viši stručni suradnik za gradnju 1 | 3 | 3 |
|  | Viši stručni suradnik za gradnju 2 | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik 1 |  | 1 |
|  | Stručni suradnik 2 | 1 | 1 |
|  | Referent za građevinske poslove | 1 | 1 |
|  | SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA I KOMERCIJALE |  |  |
|  | Voditelj sektora financija, računovodstva i komercijale | 1 | 1 |
|  | SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA I KOMERCIJALE |  |  |
|  | Voditelj odjela financija i računovodstva |  | 1 |
|  | Referent za budžetiranje i kontroling | 1 | 1 |
|  | Bilancist – glavni knjigovođa | 2 | 2 |
|  | Referent za plaće i osnovna sredstva | 1 | 1 |
|  | Likvidator | 1 | 1 |
|  | Knjigovođa salda konti kupaca – fakturist | 2 | 3 |
|  | ODJEL NABAVE |  |  |
|  | Voditelj odjela nabave | 1 | 1 |
|  | Voditelj skladišta i referent za nabavu | 1 | 1 |
|  | Suradnik za nabavu | 1 | 1 |
|  | Glavni skladištar | 1 | 1 |
|  | Skladištar | 1 | 1 |
|  | ODJEL ZA ODNOSE SA KORISNICIMA |  |  |
|  | Voditelj odjela za odnose sa korisnicima | 1 | 1 |
|  | Referent za naplatu potraživanja i blagajnik | 1 | 1 |
|  | Referent za katastar korisnika usluga | 2 | 2 |
|  | Referent za radne naloge i priključke | 3 | 3 |
|  | SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA |  |  |
|  | Voditelj sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova | 1 | 1 |
|  | Stručnjak za pravne poslove | 1 | 1 |
|  | Suradnik za pravne poslove | 1 | 1 |
|  | Koordinator za ljudske resurse | 1 | 1 |
|  | Stručnjak za ljudske resurse | 1 | 1 |
|  | Referent za opće poslove |  | 2 |
|  | Evidentičar 2 | 1 | 1 |
|  | Vratar | 4 | 5 |

Struktura zaposlenih prema stručnoj spremi

| Stručna sprema | 31.12.2023. |
| --- | --- |
| VSS | 25 |
| VŠS | 13 |
| SSS | 79 |
| VKV | 0 |
| KV | 25 |
| PKV | 5 |
| NKV | 25 |
| Ukupno | 172 |

Kadrovi sa svojim znanjima i sposobnostima kao i njihova uklopljenost u optimalnu organizaciju procesa poslovanja jedan je od bitnih faktora, bez kojeg se ne može realizirati niti jedan ozbiljan poslovni proces.

Struktura prema poslovnim jedinicama

| Poslovna jedinica | 31.12.2023. |
| --- | --- |
| Ured direktora | 6 |
| Vodoopskrba | 88 |
| Odvodnja i pročišćavanje | 36 |
| Stručne službe | 30 |
| Sektor tehničke podrške i razvitka | 7 |
| Jedinica za provedbu projekata | 5 |
| Ukupno | 172 |

Poslovna edukacija se vrši temeljem definiranih potreba u toku poslovne godine te se planira nastaviti ulagati u razvoj dodatnih znanja i sposobnosti radnika Društva.

Dodatne edukacije u smislu seminara, radionica i sl. se provode tijekom godine sukladno potrebama Društva te na njima sudjeluju radnici zaduženi za dio posla koji je tema edukacije.

U nastavku je prikaz radnika Društva prema dobnoj strukturi.

Prikaz radnika Društva po dobnoj strukturi

| Godine starosti | 31.12.2023. |
| --- | --- |
| 15-18 | 0 |
| 19-24 | 1 |
| 25-29 | 5 |
| 30-34 | 15 |
| 35-39 | 19 |
| 40-44 | 26 |
| 45-49 | 35 |
| 50-54 | 34 |
| 55-59 | 23 |
| 60-64 | 13 |
| 65 i više | 1 |
| Ukupno | 172 |

S obzirom na trenutnu dobnu strukturu Društva, potrebno je voditi računa o mogućim odlascima u starosnu mirovinu.

Planirani izdaci poslovanja za zaposlene

Izdaci za zaposlene sadrže budući trošak bruto plaća zaposlenika a bruto plaće se sastoje od:

Neto plaća, doprinosa , poreza i prireza , doprinosa na plaću. Dodatni troškovi su materijalna prava radnika a to su : troškovi prijevoza, toplog obroka, darovi i potpore.

Društvo će i ubuduće pratiti korekcije minimalne bruto plaće propisane od strane Vlade RH kao i ostale propise te sukladno istima korigirati izdatke za zaposlene.

  - PLAN GRADNJE/ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Plan investicijskih aktivnosti određen je planskim dokumentima na razini države i lokalne zajednice, analizom stanja i potreba  u vodoopskrbi i odvodnji, odnosno unaprjeđenjem rada sustava i kvalitete usluga te financijskim mogućnostima Društva. Plan zatvaranja financijske konstrukcije pojedinih projekata uključuje i mogućnosti korištenja sredstava Hrvatskih voda, Državnog proračuna RH i EU fondova. Prioritete su odredili projekti u tijeku te usmjerenost na  poboljšanje usluga vodoopskrbe i odvodnje za pojedina područja.

Iz plana investicijskih aktivnosti posebno ističemo projekt izgradnje novog vodocrpilišta u Gradu Karlovcu kojim će se osigurati kvaliteta i stabilnost vodoopskrbe grada i okolice za sadašnje i buduće korisnike usluga, kao i širenje sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima koja graniče sa završetkom obuhvata aglomeracije, čime će se omogućiti dodatni porast priključenosti kao i znatno poboljšanje kvalitete života korisnika obuhvaćenih tim aktivnostima te dodatne rekonstrukcije dotrajalih dijelova vodoopskrbnih cjevovoda na području grada koji su praćeni učestalim puknućima.

Proces investicija obuhvaća izradu projektnog zadatka, izradu projektne dokumentacije, ishođenje akata za građenje, izgradnju građevine te ishođenje uporabne dozvole.

Obim projektne dokumentacije za pojedinu investiciju uvjetuju složenost i veličina u prostoru, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, financijska sredstva raspoloživa za gradnju, zahtjevnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i drugi čimbenici.

U nastavku je popis planiranih projekata, odnosno izgradnje u periodu od 2024. do 2027.godine, sa izraženim financijskim vrijednostima.

| PLAN GRADNJE 2024. - 2027. GOD. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRIJEDNOST RADOVA u 2024. (€) |  | VRIJEDNOST RADOVA U 2025. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2026. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2027. (€) |
|  |  | 110.000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Mrzljaki |  |  |  |  |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Vučjak 1-51 |  |  | 450.000,00 |  |  |
| 3 | Sanacija vodoopskrbe Milašini |  |  | 90.000,00 |  |  |
| 4 | Rekonstrukcija vodoopskrbe u ul. kneza Trpimira | 65.000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Rekonstrukcija i nadogradnja VS Vučjak | 350.000,00 |  |  |  |  |
| 6 | Izgradnja sanitarne kanalizacije Tićarnica 6-8 |  |  | 65.000,00 |  |  |
| 7 | Ugradnja fotonaponskih elektrana (VC Gaza 1, VC Gaza 3, VC Mekušje, VS Strmac, CS Rečica, tehnička zgrada, UPOV) | 450.000,00 |  |  |  |  |
| 8 | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije Luščić-centar | 910.000,00 |  |  |  |  |
| 9 | Izgradnja vodoopskrbe i CS Gornja Švarča - Rossijeva - Schlosserova | 400.000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Izgradnja CS Miljuši | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Izgradnja vodoopskrbe i CS Vučjak | 400.000,00 |  |  |  |  |
| 12 | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u prometnici obilaznica Zvijezde | 560.000,00 |  |  |  |  |
| 13 | Izgradnja tlačnog cjevovoda od vodocrpilišta Crna Draga do VS Sveta Jana | 96.000,00 ( sufinanciranje HV) |  |  |  |  |
| 14 | Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda naselje Brodarci | 800.000,00 |  |  |  |  |
| 15 | Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda ul. A. Kovačića | 14.000,00 |  |  |  |  |
| 16 | Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda Florijanova ul. u općini Lasinja | 100.000,00 ( sufinanciranje HV) |  |  |  |  |
| 17 | Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda Topolnjakova ul. u općini Lasinja | 750.000,00 ( sufinanciranje HV) |  |  |  |  |
| 18 | Izgradnja vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav grada Karlovca - 1. faza | 850.000,00 ( sufinanciranje HV) |  | 850.000,00 ( (sufinanciranje HV) |  |  |
| 19 | Izgradnja vodoopskrbe u dijelu industrijske zone Mala Švarča | 79.000,00 |  |  |  |  |
| 20 | Rekonstrukcija kanalizacije i vodoopskrbe Domobranske ulice u Karlovcu | 1.367.100,00 ( sufinanciranje HV) |  |  |  |  |
| 21 | Izgradnja sanitarne kanalizacije u naseljima Husje, Donje Mekušje, Vodostaj, Gradac i Orlovac | 5.400.000,00 |  | 7.700.000,00 | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 |
|  |  | OVISNO O EU SREDSTVIMA |  |  |  |  |
| 22 | Izgradnja sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe Donja Švarča 122-128 |  | 80.000,00 |  |  |  |
| 23 | Sanacija vodoopskrbe Popović brdo 2-48 |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 24 | Sanacija vodoopskrbe ul. Budin | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 25 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije u Primorskoj ul. i dijelu ul. P. Kružića | 150.000,00 |  | 110.000,00 |  |  |
| 26 | Izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u ul. Pivovarska i Kupska | 300.000,00 |  |  |  |  |
| 27 | Izgradnja vodoopskrbe u dijelu Ljubljanske ulice | 40.000,00 |  |  |  |  |
|  | 28 | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u obuhvatu UPU Selce | 1.000.000,00 |  | 2.100.000,00 |  |  |
|  | 29 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u trupu Državne ceste DC3 | 400.000,00 |  | 1.000.000,00 |  |  |
|  | 30 | Izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u Omladinskoj ulici | 260.000,00 |  | 300.000,00 |  |  |
|  | 31 | Sanacija vodoopskrbe Donje Pokupje 22-24 | 106.000,00 |  |  |  |  |
|  | 32 | Sanacija vodoopskrbe Gornje Stative (crkva Sv. Marko) |  |  | 80.000,00 |  |  |
|  | 33 | Nabava i ugradnja automatske grube rešetke za CS Banija 2, CS Drežnik, CS Grad |  |  | 350.000,00 | 300.000,00 |  |
|  | 34 | Kompletna rekonstrukcija CS Borlin – mali bunar |  |  |  | 130.000,00 |  |
|  | 35 | Kompletna rekonstrukcija CS Stadion |  |  |  | 130.000,00 |  |
|  | 36 | Izgradnja postrojenja za termalnu hidrolizu mulja i kogeneraciju |  |  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |  |
|  | 37 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u Kurelčevoj ulici |  |  |  |  | 350.000,00 |
|  | 38 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u Trogirskoj ulici |  |  | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| 39 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije u ul. R. Strohala |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| 40 | Sanacija vodoopskrbe ul. Svetog Florijana |  |  | 106.000,00 |  |  |
| 41 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije Banija |  |  | 700.000,00 ( prijava na NPOO) | 300.000,00 ( prijava na NPOO) |  |
| 42 | Izgradnja sekundarne kanalizacije Borlin 78-90 |  |  | 160.000,00 |  |  |
| 43 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Gornje Pokupje 35 - odvojak |  |  |  | 64.000,00 |  |
| 44 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Donje Pokupje |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 45 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Jelaši 44-68 |  |  | 80.000,00 |  |  |
| 46 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Cerovac Vukmanićki 63-76 |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 47 | Rekonstrukcija vodoopskrbe Mrzljaki - Budrovci |  |  |  |  | 88.000,00 |
| 48 | Izgradnja vodoopskrbe u naselju Desni Štefanki u Lasinji |  |  | 130.000,00 ( prijava na NPOO) | 300.000,00 ( prijava na NPOO) |  |
| 49 | Izgradnja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Draganić |  |  | 1.780.000,00 ( ovisno o EU sufinanciranju) | 2.000.000,00 ( ovisno o EU sufinanciranju) |  |
| 50 | Izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u Bušićevoj ulici | 270.000,00 |  | 270.000,00 |  |  |
| 51 | Izgradnja vodoopskrbe Babići |  |  |  |  | 800.000,00 |
| 52 | Izgradnja magistralnog cjevovoda Rakovac-Donja Švarča |  |  |  | 600.000,00 |  |
| 53 | Izgradnja vodovoda Udbinja |  |  |  | 1.000.000,00 ( ovisno o NPOO) | 1.000.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 54 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i izgradnja sanitarne kanalizacije Jelsa |  |  |  | 1.000.000,00 ( ovisno o NPOO) | 1.000.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 55 | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u dijelu naselja Gornje Mekušje |  |  |  | 160.000,00 ( ovisno o NPOO) |  |
| 56 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Turanj |  |  |  | 3.000.000,00 ( ovisno o NPOO) | 3.140.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 57 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Hrnetić |  |  |  | 1.500.000,00 ( ovisno o NPOO) | 1.400.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 58 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Gornja Švarča |  |  |  | 800.000,00 ( ovisno o NPOO) | 580.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 59 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Mala Švarča |  |  |  | 600.000,00 ( ovisno NPOO) | 550.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 60 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Jamadol |  |  |  | 500.000,00 ( ovisno o NPOO) | 200.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 61 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Donja Švarča |  |  |  | 800.000,00 ( ovisno o NPOO) | 470.000,00 ( ovisno o NPOO) |
| 62 | Izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u dijelu ul. Donja Švarča |  |  |  | 400.000,00 |  |
| 63 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i izgradnja sanitarne kanalizacije u Dugoreškoj ulici |  |  |  | 400.000,00 |  |
| 64 | Izgradnja vodoopskrbe u naselju Lazina u Draganiću |  |  | 400.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 65 | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u Mostarskoj ulici |  |  |  |  | 150.000,00 |
| 66 | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojkuTuran 109 |  |  |  |  | 140.000,00 |
| 67 | Sanacija vodoopskrbe u dijelu naselja Belajske Poljice (iza vrtića) |  |  |  |  | 120.000,00 |
| 68 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u Mažuranićevoj obali |  |  |  |  | 500.000,00 |
| 69 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije u ulici Stjepana Seljana |  |  |  | 300.000,00 |  |
| 70 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije u Vrazovoj i Jagićevoj ulici |  |  |  |  | 500.000,00 |
| 71 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije Gaza |  |  |  |  | 1.300.000,00 |
| UKUPNO | 15.627.000,00 |  | 18.636.000,00 | 21.619.000,00 | 18.288.000,00 |

Napomena: Plan gradnje uzeo je u obzir maksimalan broj investicija koje je moguće izvesti u periodu od 4 godine uz uvjet da se osiguraju financijska sredstva iz drugih izvora kao npr. EU fondovi, Hrvatske vode. U ovom trenutku nije poznato koliko će točno navedenih investicija biti moguće realizirati.

  - PLAN ODRŽAVANJA VODNOKOMUNALNIH OBJEKATA

    - Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe

Ovim planom uređuju se: vrsta, način i rokovi planiranih aktivnosti redovnog održavanja sustava javne vodoopskrbe i kontinuirane isporuke pitke vode grada Karlovca te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova održavanja sustava.

Vodoopskrba je složen i kompleksan sustav, povezan s prirodnim i urbanim okolišem koji se stalno mijenja i kontinuirano se mora nadzirati, unapređivati i održavati. Vodoopskrbni sustav je javni sustav koji obuhvaća sve objekte, uređaje i druga postrojenja za zahvat i distribuciju pitke vode te vodoopskrbnu mrežu, a nalazi se pod upravom Isporučitelja vodne usluge i njegova su osnovna sredstva.

Vodoopskrbna mreža sastoji se od vodoopskrbnih cjevovoda u vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja vodne usluge, a služi za distribuciju pitke vode od vodo zahvata do krajnjeg potrošača. Unutar vodoopskrbne mreže postoji nekoliko kategorizacija cjevovoda, kao što su vrsta materijala i promjer, te podjela na magistralne i sekundarne cjevovode.

Vodoopskrbna mreža najugroženiji je dio vodoopskrbnog sustava uslijed cijelog niza aktivnosti koje se odvijaju u naseljima (prekopavanje ulica, promet, vibracije, slijeganje, itd.) i zbog toga se vrlo često događaju puknuća i gubici vode. Sama izgrađenost vodoopskrbne mreže, ne znači istovremeno i da su svi mogući problemi riješeni. Naime, sustavno uklanjanje i predviđanje mogućih poteškoća jedini je ispravan način na koji se može uspješno gospodariti vodom kao ograničenim resursom, stoga je neracionalno pristupiti rješavanju problemu vodoopskrbne mreže bez Plana održavanja vodoopskrbne mreže, ispiranja hidrantske mreže i izmjene vodomjera.

Održavanje sustava javne vodoopskrbe – vodoopskrbna mreža

Osnovni zadatak Odjela održavanja mreže vodoopskrbe su stalne aktivnostima oko osiguranja funkcionalne ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno funkcioniranje cjelokupnog vodoopskrbnog sustava, za urednu i kontinuiranu opskrbu vodom i svođenje gubitaka na prihvatljivu mjeru.

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće nastaju zbog:

- starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uređaja i dr.

- nekvalitetnog materijala i izrade,

- loše obavljenih montažnih i građevinskih

- fizičkog oštećenja vodovodnih instalacija tijekom izvođenja radova na drugim, komunalnim i građevinskim

objektima,

- vibracija uslijed vanjskog prometa,

- hidrauličkih udara,

- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla,

- lutajućih struja,

- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama,

- neplaniranog povećanja tlaka u mreži (u slučaju smanjenja profila cijevi uslijed nagomilanog taloga)

- klizanja i boranja terena

- poplave, suše i potresi

Redovno održavanje

Pod redovnim održavanjem podrazumijevaju se svi radovi na popravcima vodoopskrbne mreže i uređaja na njoj. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uočeni nedostaci, da se spriječe veći kvarovi i da se mreža održava u funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju.

U redovno održavanje spadaju slijedeći radovi:

- sistematski pregled vodovodne mreže,

- popravak pukotina i zatvaranje otvora na stijenkama cijevi,

- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom),

- brtvljenje i zamjena pojedinih dijelova zatvarača i hidranata,

- zamjena kapa na zasunima, hidrantima i kućnim priključcima,

- popravak javnih izljeva na cjevovodima,

- popravak kućnih priključaka,

- čišćenje armatura od korozije i zaštita bojenjem,

- zamjena korodiranih vijaka,

- ispiranje mreže i manji popravci na sustavu katodne zaštite

Sistematski pregled vodovodne mreže obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- vizualni pregled trase vodovodne mreže,

- provjera ispravnosti zasuna i hidranata,

- provjera ispravnosti zasunskih komora i uređaja u njima,

- provjera ispravnosti zračnih ventila,

- provjera ispravnosti muljnih ispusta,

- provjera kućnih priključaka i armatura u vodomjernim oknima za vodomjere,

- provjera ispravnosti uređaja za smanjivanja tlaka, dozatora za pojačanje klora i drugih sličnih uređaja,

- provjera propusnosti vodovodne mreže i priključaka na osnovu šumova na armaturama.

Vizualni pregled vodoopskrbne mreže vrši se obilaskom trase vodova i uočavanjem svih bitnih promjena.

Oštećena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sustavno se istražuju posebnim uređajima, kao što su geofon, korelator, ultrazvučni mjerač i loger šuma.

Sve uočene nedostatke na vodoopskrbnoj mreži ekipe za mikrolociranje kvarova unose u aplikaciju kvarova.

Aplikacija za unos kvarova, bilo dojavom građana ili mikrolociranja djelatnika, služi da se prijavljeni kvar obrađuje od dana njene prijave, sanacije kvara do sanacije terena nakon kvara. U narednom razdoblju Planira se proširiti na evidenciju planiranog i interventnog ispiranja, kako bi se dobio bolji i precizniji uvid o pojavi zamućenja na određenim područjima mreže vodoopskrbe, čime bi se promjenom intenziteta i vremena ispiranja smanjila pojava zamućenja i obojenja vode na mreži vodoopskrbe.

Sve aktivnosti na redovnom održavanju vodoopskrbne mreže radi bržeg, lakšeg i efikasnijeg funkcioniranja i održavanja mreže vodoopskrbe uključuje i teretna vozila i strojeve, kao i cisternu za pitku vodu koja se šalje u područja koja su radi sanacije puknuća ili prespoja ovog cjevovoda bez pitke vode više sati.

TERETNA VOZILA (DUPLA KABINA)

- KA 338-FV -  vw crafter

- KA 142-HC-  vw transporter T6

- KA 143-HC- vw transporter T6

- KA 124-HZ- vw crafter

- KA 125-HZ- vw crafter

- KA 244-HZ- vw crafter

- KA 629-KD- peugeot boxer

- KA 313-HL-iveco

TERETNA VOZILA (KIPER ,CISTERNA)

- KA 815-CR –mercedes,kiper

- KA 350-DC-iveco,kiper (prikolica za mini bager)

- KA 315-DF-man,kper

- KA 840-GF-man,kiper

- KA 372-KZ-man,kiper(prikolica za mini bager)

- KA 368 FV-man, cisterna za pitku vodu

3 RADNI STROJ

1.KA 555-CU- jcb 3cx

2.KA 677-BV-jcb 3cx

3.KA 144-JO- jcb 3cx

4.KA 279-GB- terex

5.MINI BAGER JCB 8018

6.MINI BAGER HYUNDAI 3.8 TONA

Sanacije kvarova na mreži vodoopskrbe se odrađuju svakodnevno, dok se rekonstrukcije pojedinih dionica cjevovoda kroz održavanje odrađuju po prioritetima, tj. po učestalosti puknuća i nestabilnosti određenih dionica. Kako bi se osigurala stabilna i kontinuirana vodoopskrba, a s obzirom na obujam posla i nedostatak radne snage trenutno postoje dva ugovora za sanacije puknuća i manje interventne rekonstrukcije na području grada Karlovca i na području Općine Lasinja. Postojeći ugovori se u narednom razdoblju planiraju ugovarati na godišnjoj bazi.

Planirane rekonstrukcije cjevovoda kroz redovno održavanje vodoopskrbne mreže

| Red. Br. | Područje zahvata | Duljina (m) | Vrsta materijala i DN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadobarje 80 do 92 | 400,00 | ALKATEN 75 |  |
| 2 | Donja Jelsa 131-Perinčići 4 | 160,00 | POCINČANO 75 |  |
| 3 | Husje 51-75 | 530,00 | PVC 110 |  |
| 4 | Ladvenjak 106-112 | 200,00 | PVC 90 |  |
| 5 | Bulićeva ulica | 170,00 | ALKATEN 90 |  |
| 6 | Kvaternikova ulica | 160,00 | GUS 100 |  |
| 7 | Mrežn. obala (Renato pp) | 280,00 | PEHD 110 |  |
| 8 | Bridići | 300,00 | ALKATEN 75 |  |
| 9 | Skupica-Bukovlje | 300,00 | ALKATEN 75 |  |
| 10 | Donje Stative (Markuši) | 100,00 | PVC 75 |  |
| 11 | Levkušje 43 do 47 | 400,00 | Alkaten 63 |  |
| 12 | Donja Jelsa 134-148 | 200,00 | ALKATEN 90 |  |
| 13 | Gornje Pokupje 40 | 350,00 | ALKATEN 63 |  |
| 14 | Levkušje 27 | 100,00 | ALKATEN 63 |  |
| 15 | Zadobarje PS - 15 A | 360,00 | Alkaten 75 |  |
| 16 | Zagraj Gaj 2. faza | 300,00 | ALKATEN 63 |  |
|  | Bridići 2 - PS Bridići | 250,00 | Alkaten 63 |  |
|  | G. Stative 51A - 51D (Radičevići) | 100,00 | Alkaten 63 |  |
| 19 | Donje Stative 2 | 100,00 | ALKATEN 63 |  |
| 20 | Gornje Stative 9 | 150,00 | ALKATEN 63 |  |
| 21 | N. Bukovje 32-33 | 150,00 | ALKATEN 63 |  |
| 22 | G. Stative 30 - 40 | 190,00 | Alkaten 63 |  |
| 23 | D. Stative 36 C do 36 K | 100,00 | Alkaten 63 |  |
| 24 | G.Trebinja 102 | 350,00 | ALKATEN 63 |  |
| 25 | Mrzljaki 21 - 45 | 180,00 | Alkaten 110 |  |
| 26 | Goljak 22 - 23 D | 260,00 | Alkaten 63 |  |
| 27 | Goljak 32 - 44 | 230,00 | Alkaten 63 |  |
| 28 | Zadobarje 42 C – 43 G | 350,00 | Alkaten 63 |  |
| 29 | Goljak 22 - 54. | 170,00 | Alkaten 63 |  |

Interventno održavanje i rekonstrukcije

Interventno održavanje i rekonstrukcije se odnosi na značajne lomove cjevovoda i gubitke u mreži koji su nastali u kraćem vremenu i događaju se učestalo. Zbog takvih situacija pristupa se rekonstrukciji određenih dionica koje nisu u prvobitnom investicijskom planu i planu održavanja.

Vodoopskrbni sustav grada Karlovca prostire se na preko 350 km2, sa 750 km mreže, 18.000 priključaka i skoro 60.000 korisnika, te 7 vodocrpilišta, 13 vodosprema i 16 precrpnih stanica. Općina Lasinja dio je vodoopskrbnog sustava grada Karlovca od 01.08.2022 godine te uključuje vodozahvat Crnu Dragu i vodospremu SV. Janu.

Sektor vodoopskrbe se bavi nizom značajnih aktivnosti vezanih za osiguravanje nesmetane, kvalitetne i zdravstveno ispravne distribucije pitkom vodom od izvorišta do krajnjeg korisnika. Kako bi se taj segment osigurao, kao i tendencija smanjenja gubitaka potrebno je odraditi niz aktivnosti na vodoopskrbnoj mreži i vodoopskrbnim objektima.

Vodospreme, precrpne stanice i vodocrpilišta se po Planu obilaska  obilaze te svi uočeni nedostaci se otklanjaju, uzimaju se uzorci vode, provjeravaju se koncentracije klora, mutnoće.

Kako bi taj dio sustava bolje funkcionirao postoji SCADA pomoću koje se upravlja svim vodocrpilištima, te većinom ostalih objekata vodoopskrbe ako za to postoji mogućnost. Također postoji više vrsta mjerenja parametara na SCADI koja daju trenutne informacije o stanju objekata i vodoopskrbne mreže. Za sve objekte i za sve crpne agregate ( radne i na skladištu) godišnje se sklapaju ugovori sa vanjskim izvođačima oko održavanja crpnih agregata i elektropostrojenja, na samim vodoopskrbnim objektima.

Također se godišnje odrađuju kalibracije sondi za mjerenje CL2 i CLO2 kao i nabava kemikalija za dezinfekciju vode. U narednom razdoblju planira se pokrenuti i sklopiti ugovor za održavanje građevinskog dijela vodoopskrbnih objekata, nabava crpnih agregata za precrpnu stanicu Darići, Rečica, zatim mjerač mutnoće za vodocrpilište Crna Draga i nabava uređaja za kloriranje vode na vodocrpilištima Gaza I i Gaza III.

Obzirom da je projektiranje novog vodocrpilišta Mostanje završeno, u narednom razdoblju se planira izgradnja novog vodocrpilišta sa spojnim cjevovodom na postojeći tlačni cjevovod. U svrhu osiguranja i smanjenja rizika puknuća starog salonitnog tlačnog cjevovoda planira se projektiranje i izgradnja nove trase tlačnog cjevovoda od ulice Rakovac do Šestićeve ulice 1500 m dužine.

Ispiranje i uzorkovanje na vodoopskrbnoj mreži se vrši planski i kontinuirano te po potrebi ili zahtjevu potrošača. Također pranje vodosprema se vrši po potrebi, te se u narednom razdoblju sve vodospreme planiraju očistiti barem 2 puta.

Plan smanjenja gubitaka

Dma zone mjerenja su neophodan korak u smanjenju gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu. S obzirom da su nam trenutno pokazatelji nestabilnosti i puknuća na mreži vodoopskrbe mjerenja na SCADA sustavu, mjerenja sa štapnim mjeračima i vodomjerima sa logerima, koji nekoliko puta dnevno šalju podatke, kako bi imali brži i točniji pokazatelj gubitaka na sustavu.

Planira se pokrenuti projektiranje nadogradnje mjerenja u DMA zonama u realnom vremenu sa implementacijom mjerenja na novom SCADA sustavu i rekonstrukcijom zasunskih komora i zasuna, kao i komora za mjerenje protoka i tlaka na temelju identifikacije onih kojima je to potrebno, kako bi stanje sustava bilo vidljivo u realnom vremenu i kako bi se brže i lakše mikro lociralo nastalo puknuće. Također se budući projekt u narednom razdoblju planira i realizirati.

Nakon nadogradnje mjerenja u DMA zonama, same zone se planiraju podzonirati mjeračima koje šalju podatke nekoliko puta dnevno.

Redukcija tlaka u Dma zonama je ključna aktivnost smanjenja gubitaka, tj. smanjenje nastanka novih puknuća i smanjenje curenja na neotkrivenim postojećim curenjima. Tlak u vodoopskrbnoj mreži grada Karlovca smanjen je za cca 35 % čime su postignute uštede na gubicima vode i troškovima električne energije. Na području vodoopskrbne mreže grada Karlovca su postavljena 23 ventila za redukciju tlaka.

Razdvajanjem sustava Jelse, koji sa svojih 80 km sačinjava 11 % mreže vodoopskrbe, na tlačni i gravitacijski postignute su uštede do 30% u potrošnji električne energije i ispumpane količine vode. Razdvajanjem sustava omogućena je dodatna redukcija tlaka na tom području, te se u narednom razdoblju planira reducirati tlak na određenim dijelovima tog sustava na 3 mjesta.

Kako bi se što bolje identificirali kritični i loši dijelovi mreže ugovorena je izrada „ Master plana“ gdje bi identificirali loše dionice cjevovoda i rangirali ih u više razreda kritičnosti na osnovi kvarova i vodnih gubitka. Dionice se  rangiraju u više razreda kritičnosti te određuju prioriteti planiranih sanacija, na temelju dostupnih podataka iz GIS sustava tvrtke. Nakon izrade „ Master plana“ i nadogradnje mjerenja u DMA zonama i dodatnog podzoniranja planira se pokrenuti sljedeća faza analize vodoopskrbne mreže koja uključuje i „real time“ mjerenja u Dma zonama.

Sve navedene aktivnosti se izvode paralelno sa planiranim investicijskim, redovnim i interventnim održavanjem, kao i vizualnim pregledom vodoopskrbne mreže.

Uzorkovanje i analiza vode

Uzorkovanje i analiziranje vode vrši se po Planu uzorkovanja, na tjednoj, mjesečnoj i kvartalnoj bazi u internom laboratoriju VIK-a. Sva ostala uzorkovanja i analiziranja vode odrađuju se po Zakonskim propisima u ovlaštenim laboratorijima. Također postoji i izvanredno, tj. neplanirano uzorkovanje nakon zatvaranja distribucije vode na određenoj dionici nakon ispiranja iste i uzimanja uzorka i nakon vanrednog ispiranja zbog pritužbe potrošača na zamućenu i/ili obojanu vodu. Godišnje se analizira više od 2100 uzoraka vode na sustavu vodoopskrbe.

U tijeku je završna izrada Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju koji će u narednom razdoblju stupiti na snagu kao jedan od osnovnih i ključnih dokumenata tvrtke definiran Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

Izmjena vodomjera i daljinsko očitanje

Plan redovne izmjene vodomjera po godinama

| 2024. | 3400 komada svih profila |
| --- | --- |
| 2025. | 3430 komada svih profila |
| 2026. | 3333 komada svih profila |
| 2027. | 2791 komad svih profila |

Plan ugradnje daljinskog očitanja na sekundarne vodomjere

| 2024. | Za 100 vodomjera |
| --- | --- |
| 2025. | Za 120 vodomjera |
| 2026. | Za 140 vodomjer |
| 2027 . | Za 160 vodomjera |

Plan nabave vodomjera za daljinsko očitanje

| 2024. | 200 vodomjera |
| --- | --- |
| 2025. | 200 vodomjera |
| 2026. | 1000 vodomjera |
| 2027. | 200 vodomjera |

    - Plan održavanja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Ovim planom uređuju se: vrsta, način i rokovi planiranih aktivnosti redovnog održavanja sustava javne odvodnje grada Karlovca te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova održavanja sustava.

Ključni objekti sustava javne odvodnje su: kolektori mještovitog sustava odvodnje, kolektori sanitarne odvodnje, revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni, preljevne građevine, privremeni ispusti u recipijente do završetka projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Pod redovnim održavanjem sustava javne odvodnje podrazumijeva se:

- redovito čišćenje kanalizacijskih kolektora i priključaka te ostalih objekata sustava javne odvodnje: revizijskih, okana, kišnih preljeva, retencijskih bazena, crpnih stanica

- redovita inspekcija stanja građevina javne kanalizacijske mreže i uklanjanje detektiranih kvarova

- interventno uklanjanje kvarova na građevinama i uređajima sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Redovno održavanje uglavnom se svodi na stalnu kontrolu (reviziju) stanja građevina i uređaja na sustavu javne odvodnje. Potreba za čišćenjem javlja se zbog taloženja mulja i pijeska na pojedinim dionicama, prodiranja korijenja drveća u kanalizacijske cjevovode ili zbog toga što korisnici sustava javne odvodnje bacaju u istu nerazgradive otpatke (npr. vlažne maramice). Redovno održavanje također podrazumijeva CCTV snimanje sustava odvodnje te ispitivanje vodo nepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda.

Interventno održavanje odnosi se na intervencije vezane za lomove na cjevovodima odvodnje što dovodi do urušavanja na površini iznad trasa položenih kanalizacijskih cjevovoda i zagađenja okoliša.

Također, u redovito održavanje sustava javne odvodnje spada deratizacija i dezinsekcija  kanalizacijske mreže grada Karlovca.

Redovno održavanje sustava javne odvodnje

Na području grada Karlovca izgrađen je mješoviti sustav odvodnje, kojim se prihvaćaju sve otpadne vode i dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Mekušanskom polju. Podijeljen je u šest podsustava s pripadajućima slivovima i ispustima za preljevne vode. Trenutno se preljevne vode se ispuštaju preko preljevnih objekata, a pročišćene vode s uređaja se ispuštaju u recipijent rijeku Kupu.

Ukupna duljina sustava odvodnje grada Karlovca čini 157,96 km. U tu duljinu uračunati su glavni kanalizacijski cjevovodi, primarni kanalizacijski cjevovodi i sekundarni kanalizacijski cjevovodi.  Duljina kanalizacijskih fekalnih priključaka i kišnih kolektora nije uračunata.

Ukupna dužina sustava odvodnje aglomeracije Karlovac – Duga Resa je 197 km.

Objekti na sustavu odvodnje:

Kišni preljevi:

Banija 1, Banija 2, Stadion, Borlin, Drežnik, Švarča, Logorište te Šanac (kišni preljevi Matica Hrvatska, Zvijezda, Gaza idu preko KP Šanac u rijeku Kupu)

Sigurnosni ispusti u slučaju izvanrednih okolnosti:

Drežnik

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Crpne stanice na sustavu odvodnje:

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Karlovac – Duga Resa u Gornjem Mekušju kapaciteta 98500 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. Kompleks uređaja koji se nalazi na povišenom plaotu sastoji se od retencijskog bazena, preljevnog kanala ispod uređaja, mehaničkog pretretmana s grubom i finom rešetkom, ulazne crpne stanice, pjeskolova-mastolova, primarnih i sekundarnih toložnika, anaerobnih bazena, bioaeracijskih bazena predzgušnjivača mulja, bioplinskog postrojenja s digestorima, naknadnog zgušnjivača, strojne dehidracije mulja, zgrade za privremeno skladištenje mulja, postrojenja za solarno sušenje mulja, biofiltera, garaže, skladišta s radionicama, upravne zgrade, umjetnog jezera za biomonitoring, izlaznog kanala pročišćene otpadne vode, međuspremnika za bioplin, baklje za spaljivanje viška bioplina, bioplinske kotlovnice, diesel agregata s transfomatorom, stanice puhala te plinske stanice za podno dogrijavanje mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja. Zbrinjavanje i oporaba mulja obavlja se prema zakonskoj regulativi.

Ostali objekti prema slivnim područjima:

Sliv Grad

4 zapornice (ul. Zrinskog, ul. Miškine-Matice Hrvatske, ul. Mačeka);

2 priključka otvorenih oborinskih kanala (Strmački dol, Matoševa);

6 taložnica (Strmački dol, Matoševa, Primorska, Mušnjaka, Šporerova, Mačekova);

2 sifonska prijelaza (Grabrik-Kašićeva, sifon na rijeci Korani);

2 rasteretna objekta (ul. Gundulićeva, Ljubljanska);

4 kišna preljeva (Matice Hrvatske, Zvijezda, Gaza i Šanac);

Sliv Banija

Retencijski bazen uz CS Banija 2

Taložnica uz CS Banija 2

Retencijski bazen uz CS Banija 1 (u izgradnji)

Sliv Drežnik

Taložnica uz CS Drežnik

Retencijski bazen uz CS Drežnik

Ispust Drežnik 2 uzvodno (do završetka projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“)

Sliv Južna industrijska zona

Zapornica u oknu prije sifonskog prijelaza rijeke Korane

Zapornica u revizijskom oknu prije ispusta Južnog kolektora u rijeku Kupu.

Sliv Švarča

Retencijski bazen uz CS Švarča

Sliv Borlin

Taložnica (5000 x 4000 mm) iz koje se otpadne vode prelijevaju i odvode u rijeku Kupu

Oprema za održavanja sustava odvodnje

Specijalna vozila:

KA 531 FO kombinirano vozilo zapremine 9m3

KA 714 FO reciklaža zapremine 12,5 m3

KA 532 FO cisterna za odštopavanje zapremine 3 m3

KA 770 ES cisterna za ispumpavanje (fekaličar) zapremine 5 m3

KA 252 CT kombinirano vozilo zapremine zapremine 6/3 (staro vozilo, rashod?)

KA 397 KZ reciklaža zapremine 12,5 m3 (novo vozilo)

KA 396 KZ kombinirano vozilo zapremine 9 m3 (novo vozilo)

KA 394 KZ kombinirano vozilo za ispumpavanje (fekaličar) zapremine 6/2 (novo vozilo)

KA 550 FO vozilo za CCTV inspekcuju

Vozila za prijevoz radnika i opreme:

KA 351 DC kiper nosivosti 2.5 t

KA 317 LD kombi za prijevoz radnika

Prijenosna motorna pumpa Honda

Električna potopna pumpa kom 4

Ventilator električni

Izolacioni aparat kom 2

Pneumatski čepovi raznih dimenzija s pripadajućom opremom

Agregati:

Mobilni:

2x DEA, 110Kva

Honda 6,5 kw,  Endres 10,6 kw

Stalni:

Upov – DEA, 800 kVA

CS Gaza – DEA, 440 kVA

CS Mostanje – DEA, 33 kVA

CS Grad – DEA, 110 kVA

Plinodojavna oprema:

Stalna:

Upov – ulazna crpna stanica i bioplinsko postrojenje – Dräger

CS Grad - PollyGard mgc-04

Prijenosni mjerači plinova Drager kom 3

Nadzor i upravljanje javnog sustava odvodnje:

Za nadzor i upravljanje javnim sustavom odvodnje, crpnim stanicama i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koriste se dva interna scada sustava koji omogućuju pregledavanje trenutnih mjerenih veličina i također vođenje statističkih podataka.

S obzirom na činjenicu da je sustav odvodnje grada Karlovca mješovit, a samim time jedinstven, na mreži su ugrađene crpke koje zajedno služe za zaštitu od poplava. Sustav crpki je upravljan s UPOV-a pomoću sustava SCADA. Crpke uključene u sustav SCADA imaju podešene  razine za uključivanje prema razini vodostaja kada se kod jakih oborina i visokih vodostaja postigne određena razina vode,  uključuju se crpke i oborinske vode se crpe u vodotoke. Tijekom niskog vodostaja, a u slučaju velikih oborina, oborinske vode odlaze gravitacijski u vodotok.

Radom UPOV-a se upravlja iz dispečerskog centra koji se nalazi u radnoj zgradi UPOV.

Plan redovitog održavanja sustava javne odvodnje

Plan redovitog održavanja sustava javne odvodnje usklađen se s nadležnom zakonskom regulativom te internim aktima Društva o čemu se vodi evidencija.

Redovite servisne aktivnosti na opremi obavljaju se prema uputama proizvođača opreme i od strane ovlaštenih servisnih partnera.

Također, temeljem ugovora o održavanju oborinske odvodnje s Gradom Karlovcem tvrtka obavlja redovito čišćenje slivničke odvodnje na području grada čisteći pritom oko 3.500 slivnika najmanje jednom godišnje.

  - PLAN POSLOVANJA JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKATA

U tijeku je provedba projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ , ( u daljnjem tekstu: Projekt) koja je započela u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ , a bit će završena kroz financiranje putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, obzirom da su Ugovori o nabavi predviđenim vremenom za provedbu izlazili izvan okvira Operativnog programa , ali su zbog dobro ostvarenog napretka i financijske realizacije predviđeni za nastavak financiranja u potpunosti, bez faziranja.

Stoga je tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao vodeći Partner Projekta podnesla Projektnu prijavu za financiranje provedbe projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja je 29.12.2023. i prihvaćena od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelu Državne uprave nadležnom za pod komponentu  C1.3. – Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenje otpadom te se očekuje donošenje Odluke o financiranju i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u 2024. godini.

| KATEGORIJA | PREDLOŽENE VRIJEDNOSTI ( EUR) |
| --- | --- |
| Ukupna vrijednost projekta | 65.430.345,76 |
| Ukupni prihvatljivi troškovi | 52.199.851,05 |
| Bespovratna sredstva | 37.001.157,30 |
| % EU sufinanciranja | 70,8836453 % |

Prihvatljivi troškovi Projekta bit će sufinancirani EU sredstvima u iznosu  od 70,88%, dok će se preostali iznos financirati sredstvima lokalne komponente , sredstvima Korisnika i Partnera na Projektu; Grad Duga Resa, Općina Barilović i tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. ( čije se pripajanje očekuje tijekom provedbe Projekta).

Od ukupno 13 Ugovora na Projektu, aktivnosti su završene na dva Ugovora;  Ugovor o nabavi mjerne opreme UPOV-a te Ugovor o nabavi specijaliziranih i radnih vozila, čiji su predmeti nabave već u korištenju. Od ukupno šest ugovora o građenju dva su u visokoj fazi gotovosti; Ugovor o izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja (99,79% gotovosti) , gdje je u tijeku pokusni rad te Ugovor o izgradnji linijskih građevina naselja Turanj i Kamensko (99,51 % gotovosti), za čije su komponente u tijeku tehnički pregledi te izdavanje uporabnih dozvola. Razmatra se produljenje Ugovora za 30 dana zbog tehničkih pregleda.

Završetak Ugovora izgradnji linijskih građevina Drežnik i Hrnetić ( 56,45% gotovosti) te Ugovora o izgradnji linijskih građevina naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija (74,99 % gotovosti) očekuje se tijekom 2024. godine, trajanje Ugovora o izgradnji linijskih objekata naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza ( 51,10% gotovosti) predviđeno je tijekom 2024. godine, dok je završetak najkompleksnijeg  i najkasnije započetog Ugovora, o izgradnji linijskih građevina naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda (50,72% gotovosti) predviđen tijekom 2025. godine.

Preostali ugovori pružanju usluga stručnog nadzora, promidžbe i vidljivost, upravljanja i pravne podrške vezani su uz trajanje ugovora o građenju te se njihov završetak provedbe očekuje u tijekom 2025. godine.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“, jedan je od najvećih komunalnih projekata u Karlovcu, čijom se provedbom želi unaprijediti kvaliteta usluga, zaštita okoliša, ali i kvaliteta života građana.

U gradu Karlovcu projektom su obuhvaćeni: Zvijezda, Gornja Švarča, Donja Švarča, Mala Švarča, Turanj, Kamensko, Gornje Mekušje, Drežnik, Hrnetić  i Jamadol. Dijelovi Grada Duga Rese obuhvaćeni projektom su: Tušmer, Gornje Mrzlo polje i Jozefinska cesta, a u Općini Barilović Belajske poljice.

Realizacijom ovog vrijednog projekta ostvarit će se  stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6% što odgovara izgradnji 2 593 nova priključka na odvodnju, odnosno planiranom broju od 11 655 novo spojenih stanovnika na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Projektom će se unaprijediti obrada i zbrinjavanje mulja s UPOV- a  te će se optimizirati njegov rad. Također, poboljšat će se sustav vodoopskrbe kroz rekonstrukciju  cjevovoda i prespajanje kućnih priključaka .

U nastavku je prikaz financijske realizacije po ugovorima o građenju, zaključno sa 30.11.2023.g.( iznosi su izraženi u EUR, bez PDV-a)

| UKUPNO po ugovoru o građenju |  | Ugovorena vrijednost Izvođača za EU sufinancirani dio (A) | Ukupna vrijednost izvršenih radova za EU sufinancirani dio (B) | Postotak (B) / (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugovor 1: Izgradnja linijskih građevina naselja Turanj i Kamensko |  | 9.877.033,96 | 9.828.981,88 | 99,51% |
| Ugovor 2: Izgradnja linijskih građevina naselja Drežnik i Hrnetić |  | 8.626.461,02 | 4.869.837,41 | 56,45% |
| Ugovor 3: Izgradnja linijskih građevina naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza |  | 11.844.380,99 | 6.052.496,19 | 51,10% |
| Ugovor 4: Izgradnja linijskih građevina naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti zvijezda |  | 18.542.229,49 | 9.404.362,62 | 50,72% |
| Ugovor 5: Izgradnja linijskih građevina naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija |  | 13.185.094,15 | 9.887.273,31 | 74,99% |
| Ugovor 6: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja |  | 2.029.082,24 | 2.024.918,32 | 99,79% |
| UKUPNO SVIH 6 UGOVORA O GRAĐENJU |  | 64.104.281,85 | 42.067.869,73 | 65,62% |
| EU Sufinancirani dio |  | Ugovorena vrijednost Izvođača za EU sufinancirani dio (A) | Ukupna vrijednost izvršenih radova za EU sufinancirani dio (B) | Postotak (B) / (A) |
| Ugovor 1: Izgradnja linijskih građevina naselja Turanj i Kamensko |  | 7.203.473,35 | 7.184.874,28 | 99,74% |
| Ugovor 2: Izgradnja linijskih građevina naselja Drežnik i Hrnetić |  | 6.219.601,99 | 3.825.459,75 | 61,51% |
| Ugovor 3: Izgradnja linijskih građevina naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza |  | 9.957.475,33 | 4.897.989,39 | 49,19% |
| Ugovor 4: Izgradnja linijskih građevina naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti zvijezda |  | 11.882.235,13 | 7.613.320,98 | 64,07% |
| Ugovor 5: Izgradnja linijskih građevina naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija |  | 8.649.381,24 | 6.949.323,02 | 80,34% |
| Ugovor 6: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja |  | 2.029.082,24 | 2.024.918,32 | 99,79% |
| EU Sufinancirani dio UKUPNO svih 6 ugovora o građenju |  | 45.941.249,28 | 32.495.885,74 | 70,73% |
| Nesufinancirani dio |  | Ugovorena vrijednost Izvođača za nesufinancirani dio (A) | Ukupna vrijednost izvršenih radova za nesufinancirani dio (B) | Postotak (B) / (A) |
| Ugovor 1: Izgradnja linijskih građevina naselja Turanj i Kamensko - Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o. |  | 2.673.560,61 | 2.644.107,60 | 98,90% |
| Ugovor 2: Izgradnja linijskih građevina naselja Drežnik i Hrnetić - Ukupno Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o. i Grad Karlovac |  | 2.406.859,03 | 1.044.377,66 | 43,39% |
| Vodovod i kanalizacija Karlovac |  | 1.505.678,69 | 1.044.377,66 | 69,36% |
| Grad Karlovac |  | 901.180,34 | 0,00 | 0,00% |
| Ugovor 3: Izgradnja linijskih građevina naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza - Ukupno Grad Karlovac i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Karlovac |  | 1.886.905,66 | 1.154.506,80 | 61,19% |
| Grad Karlovac |  | 1.861.837,38 | 1.129.710,60 | 60,68% |
| HEP-Karlovac |  | 25.068,28 | 24.796,20 | 98,91% |
| Ugovor 4: Izgradnja linijskih građevina naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti zvijezda - Ukupno Vodovod i kanalizacija d.o.o., Grad Karlovac, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Gradska toplana |  | 6.659.994,36 | 1.791.041,64 | 26,89% |
| Vodovod i kanalizacija Karlovac |  | 890.626,12 | 499.517,93 | 56,09% |
| Grad Karlovac |  | 4.143.801,61 | 912.062,22 | 22,01% |
| HEP-Karlovac |  | 852.681,56 | 43.017,98 | 5,05% |
| Gradska toplana |  | 772.885,07 | 336.443,51 | 43,53% |
| Ugovor 5: Izgradnja linijskih građevina naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija - Ukupno Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o., Grad Karlovac i Grad Duga Resa |  | 4.535.712,91 | 2.937.950,29 | 64,77% |
| Vodovod i kanalizacija Karlovac |  | 543.167,44 | 397.486,62 | 73,18% |
| Grad Karlovac |  | 3.063.595,79 | 1.586.073,00 | 51,77% |
| Grad Duga Resa |  | 928.949,68 | 954.390,67 | 102,74% |
| Nesufinancirani dio UKUPNO svih 6 ugovora o građenju |  | 18.163.032,57 | 9.571.983,99 | 52,70% |

- ZAKLJUČAK

Plan poslovanja donosi opredjeljenja Društva na području investicija i poboljšanja usluga  u skladu sa nacionalnim planskim dokumentima, zakonskim odredbama RH i planovima lokalne zajednice. Praćenjem i vrednovanjem na godišnjoj bazi procjenjuje se učinkovitost Društva u provedbi ovog dokumenta. Plan će se ažurirati sukladno promjenama u okruženju i novim odrednicama u nacionalnoj legislativi.

Naglasak u razdoblju obuhvaćenom Planom poslovanja je osiguranje stabilnosti sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja uz povećanje priključenosti stanovništva, smanjivanje gubitaka vode, unaprjeđenje rada sustava i kvalitete usluga kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju postojeće mreže, uštede energije,zaštitu rijeka i okoliša, upotrebu obnovljivih izvora energije i primjenu novih tehnologija, a sve na zadovoljstvo korisnika usluga.

Društvo planira u narednom razdoblju nastaviti učinkovito i racionalno poslovanje kroz preispitivanje vlastitih poslovnih aktivnosti po svim segmentima rada i djelovanja, sa naglaskom na praćenje troškova, poboljšanje efikasnosti vlastitih procesa i upravljanje njima.

Predsjednik Skupštine:

Damir Mandić, dipl. teol.