VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

Gažanski trg 8

Karlovac

POSLOVNI PLAN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.

01.01.2025.-31.12.2028.

Karlovac,  ožujak 2025.

SADRŽAJ

1. UVODNE ODREDBE

  - POLAZIŠNI OKVIR ZA IZRADU PLANA……………………………………………………………………………………..3

  - USTROJ DRUŠTVA, DJELATNOSTI I ODREDNICE POSLOVANJA………………………………………………..4

2. RAZRADA PLANA

2.1. PLANIRANI OBUJAM VODNIH USLUGA………………………………………………………………………………….8

2.2.PLANIRANI CJENIK VODNIH USLUGA………………………………………………………………………………….…13

2.3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………………….15

2.4. PLAN KRETANJA AKTIVE I PASIVE…………………………………………………………………………………………26

2.5. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA…………………………………………………………………………………………..27

2.6. PLAN GRADNJE/INVESTICIJA………………………………………………………………………………………………..36

2.7. PLAN ODRŽAVANJA VODNOKOMUNALNIH OBJEKATA…………………………………………………………50

2.7.1. Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe..................................................................50

2.7.2. Plan održavanja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.........................53

3. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………………………………………………….56

- UVODNE ODREDBE

  - POLAZIŠNI OKVIR ZA IZRADU PLANA ZA 4 GODINE

Poslovni plan je potreban kako bi se odredili ciljevi društva uključujući i ciljeve vlasnika (JLS) i kupaca.

Zakonom o vodim uslugama (NN 66/19) u čl. 23. st 1. definirano je da Skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Stavkom 3. članka 23. definirano je da se poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31.prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti i dva puta godišnje.

Poslovni plan 2025.-2028. godina sadrži planirani obujam vodnih usluga,  trenutni cjenik vodnih usluga, planski račun dobiti i gubitka, plan kretanja aktive i pasive , okvirni plan radnih mjesta te plan gradnje i održavanja komunalnih objekata.

Poslovni plan potreban je kako bi se odrediti ciljevi društva uključujući i ciljeve vlasnika (JLS) i kupaca.

Osnova za izradu plana poslovanja Društva temeljene su na realizaciji 2024. godine i očekivanjima za 2025. godinu, projekcijama planiranih i ugovorenih investicija s posebnim naglaskom na povećanje učinkovitosti, upravljanje sustavima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja a u okviru zakonske regulative u Republici Hrvatskoj.

Poslovni plan za period  2025.-2028. godinu vrlo je kompleksan i teško ga je realno sagledati iz razloga što su prema čl. 88 st. 1 Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019) i čl. 16 Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/2023) krajem 2024. pripojena sada već bivša društva:  Vodovod i odvodnja Vojnić koje je integrirano u društvo VIK d.o.o. u srpnju 2024. , Komunalno Ozalj d.o.o. i Komunalac Slunj d.o.o. u studenom 2024.  te  u siječnju 2025.  pripojena su društva Komunalno Duga Resa d.o.o. i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin. Prema navedenoj Uredbi društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. određeno je kao društvo preuzimatelj na uslužnoj području 14 koje obuhvaća Karlovačku županiju ( osim Općine Rakovice, naselja Modruš) i Općine Krašić te naselja Crevarska Strana, Slavsko Polje u Zagrebačkoj odnosno Sisačko-moslavačkoj županiji.

Pripojena društva koja su ugašena sa pravomoćnosti Rješenja o brisanju ustrojena su kao podružnice društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Svaka podružnica ima svoje specifičnosti uslijed geografskog položaja kojim prolazi mreža vodoopskrbe i odvodnje te je stoga i sama organizacija rada i sistematizacija radnih mjesta kao što se i cijena usluge razlikuje od podružnice do podružnice.

Naime, donesena je Uredba o metodologiji za određivanje cijena, te je prema tome obveza usklađenja cijena vodnih usluga na uslužnom području do 30.06.2026.godine kada bi sve podružnice trebale uskladiti cijene sa ostalim pružateljima usluga na tom uslužnom području.

Izrada poslovnog plana za period od 2025.do 2028. godine temeljila se na planovima podružnica koje su se nastojale realno sagledati i uvažiti u najboljoj namjeri kako bi se na svim područjima i dalje nastojala poboljšati infrastruktura i ostvariti ciljevi Društva a to je redovna i kvalitetna opskrba vodnim uslugama , smanjenje gubitka, očuvanje i zaštita okoliša te razvitak komunalne infrastrukture.

Pretpostavlja se da je u ovom trenutku zbog prilagodbe poslovanja Društva sa svim podružnicama teško predvidjeti sve situacije koje će se dogoditi te da je realno očekivati određene korekcije pojedinih stavaka Poslovnog plana u toku 2025. godine putem rebalansa a koje će biti u skladu sa realnom situacijom.

S obzirom na različitosti Društva naspram podružnica prioritet je u 2025. godini uskladiti organizaciju poslovanja na svim razinama kao i sistematizaciju radnih mjesta, sagledati prioritete i mogućnosti ulaganja u poboljšanja infrastrukture i kvalitete pruženih usluga

  - USTROJ DRUŠTVA, DJELATNOSTI  I  ODREDNICE POSLOVANJA

Ustroj Društva

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Društvo je u vlasništvu Grada Karlovca, Općine Draganić , Općine Lasinja, Općine Vojnić, Grada Duga Rese, Grada Ozlja, Grada Ogulina ,Grada Slunja i  Općina : Žakanje, Krašić, Barilović, Generalski Stol, Bosiljevo , Krnjak, Netretić,  Josipdol, Tounj , Plaški i Saborsko. Naša   djelatnost je  vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

U Društvu je trenutno zaposleno 326  radnika, a djelatnosti se obavljaju kroz organizaciju koja se sastoji od sljedećih organizacijskih oblika, kako je prikazano u shemi na stranici 5.

Organizacija je ustrojena tako da funkcionalno odgovara svim zahtjevima poslovanja i svakodnevnih aktivnosti te se kontinuirano prilagođava zakonskim propisima. Organizacija je obuhvatila četiri nove podružnice i jednu novu poslovnu jedinicu.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova je dokument kojeg donosi Uprava, nakon savjetovanja sa predstavnicima sindikata te uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Navedeni dokument prilagođava se odnosno revidira, te donose potrebne izmjene sukladno zahtjevima poslovanja, usmjerenim ka što boljoj organizaciji poslovnih aktivnosti i kvaliteti pružanja usluga te se vodi briga o kontinuiranom ulaganju u kvalitetu ljudskih resursa, redovitu izobrazbu i usavršavanje kadrova.

Ciljevi poslovanja

Usmjerenost Društva na kontinuirano poboljšanje kvalitete usluga za zajednicu naših korisnika uz očuvanje rijeka i okoliša, ogleda se u projektima koje kontinuirano provodimo, ulažući znatna sredstva u obnovu i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje. Jedan od najznačajnijih projekata svakako je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne  infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ čija je provedba u tijeku, a završetak svih aktivnosti predviđen je u ljetnim mjesecima 2025.godine.  Kroz projekt čija vrijednost prelazi 65 milijuna EUR, ukupno će se izgraditi 70 km sustava odvodnje, 27 precrpnih stanica odvodnje, obnavlja se 56 km dotrajale vodoopskrbne mreže čime će se poboljšati kvaliteta života i vodnih usluga za gotovo 12 000 stanovnika u   14 naselja na području aglomeracije, od čega ih je 10 u Gradu Karlovcu. Zahvaljujući ovom projektu, realizirat će se cilj o porastu broja korisnika usluga, obzirom se očekuje oko 2 500 novih priključaka na javni sustav odvodnje. Time će se ispuniti i obveze o poštivanju direktiva iz područja vodnog gospodarstva i zaštite okoliša, preuzete ulaskom RH u EU.

Pored aglomeracije, Društvo planira u četverogodišnjem razdoblju realizirati veliki broj projekata rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje, a točan broj realiziranih investicija će ovisiti o mogućnosti  povlačenja sredstava iz EU fondova. Plan investicijskih aktivnosti za navedeni period donesen je temeljem analize stanja  i potreba u vodoopskrbi i odvodnji te je usklađen sa planovima na lokalnoj razini, vodeći računa o financijskim mogućnostima Društva i mogućnošću sufinanciranja iz nacionalnih i EU izvora.

Isporuka pitke vode podrazumijeva neprekidnu brigu o radu sustava, koji je u potpunosti moderniziran  te se u svakom trenutku prati rad svih elemenata sustava, od crpki na vodocrpilištima, količinama crpljene vode, razinama vode u vodospremama , procesu dezinfekcije vode i svim drugim parametrima. Nadzor nad kvalitetom, odnosno zdravstvenom ispravnošću pitke vode presudan je segment u pružanju usluge vodoopskrbe, te se ispravnost vode za piće svakodnevno kontrolira u laboratoriju Društva uz nadzor relevantnih  institucija, sukladno zakonima i drugim propisima.

Veliki izazov u narednom periodu je nastavak rada na programu smanjenja gubitaka vode u sustavu, s ciljem postizanja uštede na gubicima vode, primjenom mjera, aktivnosti  i tehnologija.

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva

Zakon o vodnim uslugama koji je stupio na snagu dana 18.07.2019 godine propisao je zakonski okvir za provedbu integracije javnih isporučitelja na uslužnim područjima. Uslužna područja određena su Uredbom o uslužnim područjima koja je stupila na snagu 15.07.2023. godine. Uslužno područje br. 14 obuhvaća općine i gradove u Karlovačkoj županiji , osim Općine Rakovica i naselja Modruš iz Općine Josipdol. Uslužno područje obuhvaća i Općinu Krašić u Zagrebačko županiji, naselja Crevarska Strana i Slavsko Polje iz Općine Gvozd u Sisačko- moslavačkoj županiji. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac je određeno kao društvo preuzimatelj na uslužnom području br.14.

Zakonom o vodnim uslugama je predviđeno da se društvu preuzimatelju pripoje sva postojeća društva  na uslužnom području. Od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima, Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Karlovac  zaključno sa 30.12.2024. godine pripojilo je sve javne isporučitelja na uslužnom području broj 14 i time ispunilo svoju zakonsku obvezu.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. je ishodilo i rješenja o ispunjenju uvjeta za početak obavljanja djelatnosti po jedinstvenom javnom isporučitelju na uslužnom području. Rješenje je izvršno od 17.siječnja 2025. godine.

Pored spomenute Uredbe o uslužnim područjima doneseni su i slijedeći propisi koji čine pravni okvir za provedbu institucionalne reforme u sektoru vodnih usluga:

Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Uredba o regulatornom računovodstvu i

Uredba o Vijeću za vodne usluge

Cilj Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga je osigurati da se cijena vodnih usluga u pravilu određuje u jednakim visinama na uslužnom području. Ovom Uredbom se uvodi regulatorna metoda prihodovnog plafona umjesto dosadašnje metode trošak-plus. Prelaskom na model određivanja cijene vodnih usluga i naknade za razvoj u regulatornom razdoblju tarife se moraju mijenjati jednom u četiri godine.

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga propisuje posebne uvjete za početak poslovanja koji se odnose na broj i kvalifikaciju ključnih zaposlenika. Vodovod i kanalizacija d.o.o. uskladio je svoj Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova sa propisanim posebnim uvjetima za početak poslovanja, na način da su uspostavljena sva radna mjesta ,propisani uvjeti i opisani poslovi za sve ključne zaposlenike koji moraju biti zaposleni u javnom isporučitelju sukladno Uredbi o  posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

Politika kvalitete

Postizanje ciljeva društva i rada na dobrobit zajednice korisnika nije moguće bez kontinuiranog rada na implementaciji i poštivanju brojnih zakona, propisa, smjernica, pravilnika i međunarodnih normi. Društvo je nositelj međunarodnih normi – ISO 9001 i 14 001 koje su sinonim za politiku kvalitete i upravljanje zaštitom okoliša te za koje se redovito certificiramo,   a u tijeku je izrada i sveobuhvatnog dokumenta Plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju koji predstavlja nadogradnju HACCP sustava kao i međunarodne norme ISO 22 000.

Zelena tranzicija

Održivo gospodarenje pitkom i otpadnim vodama, uz realizaciju brojnih projekata na poboljšanju rada sustava podrazumijeva i korištenje obnovljivih izvora energije i postizanje energetske učinkovitosti i ušteda. Društvo će u skorašnjem periodu realizirati projekte ugradnje sunčanih elektrana na postrojenjima vodoopskrbe i odvodnje te ćemo se usmjeriti na daljnju energetsku neovisnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda gdje su već postignute znatne uštede kroz solarno sušenje mulja, a gdje je krajnji cilj postići potpunu neovisnost izgradnjom kogeneracije.

Interna i eksterna komunikacija

Poslovne aktivnosti Društva kao pružatelja usluga od vitalnog značaja za naše korisnike, predmet su javnog interesa. Uspješni odnosi sa korisnicima usluga, lokalnom zajednicom, poslovnim partnerima, institucijama te civilnim društvom podrazumijevaju pravovremenu komunikaciju svih relevantnih aktivnosti i procesa, vodeći računa o zaštiti ugleda Društva.

Eksterni odnosi s javnošću nastavit će se provoditi kroz pro aktivnu, pravovremenu i dvosmjernu komunikaciju, koja uključuje sve raspoložive komunikacijske kanale od lokalnih medija, preko predstavnika udruga i vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora te njihovih kanala  do vlastitih komunikacijskih alata: web stranice i društvenih mreža, a s ciljem kreiranja stabilnih, uspješnih i učinkovitih odnosa između Društva i svih dionika u zajednici.

Uspješni interni odnosi s javnošću podrazumijevaju kontinuirano komuniciranje sadržaja, aktivnosti i procesa unutar Društva kroz dvosmjernu komunikaciju utemeljenu na načelima ravnopravnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja, uz poštivanje različitosti.

Donošenjem Etičkog kodeksa Društvo je dodatno osnažilo bitne odrednice unutarnjih odnosa i komunikacije temeljenih na načelima pravičnosti, zaštite dostojanstva, profesionalnog pristupa te timskog rada. Unutarnji komunikacijski procesi kontinuirano će se unaprjeđivati kreiranjem poticajne klime za izražavanje mišljenja, stavova, prijedloga usmjerenih stabilnim  odnosima i zajedništvu.

- RAZRADA PLANA

  - PLANIRANI OBUJAM VODNIH USLUGA

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2025.g. – 2028.g. - KARLOVAC

| Fakturirana voda | Planirana količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 2.333.560 | 2.430.400,00 | 2.430.400,00 | 2.430.400,00 |
| SOC.DIO | 40.570 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| PRIVREDA | 1.222.500 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| UKUPNO | 3.596.630 | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 |

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2025.g. – 2028.g. – SLUNJ

| Fakturirana voda | Planirana količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 205.000 | 209.100 | 213.282 | 217.547 |
| SOC.DIO | - |  |  |  |
| PRIVREDA | 115.000 | 117.300 | 119.646 | 122.038 |
| UKUPNO | 320.000 | 326.400 | 332.928 | 339.586 |

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2025.g. – 2028.g. – DUGA RESA

| Fakturirana voda | Planirana količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 616.910 | 615.000 | 614.000 | 613.000 |
| SOC.DIO | - | - | - | - |
| PRIVREDA | 121.027 | 121.000 | 120.000 | 119.000 |
| UKUPNO | 737.937 | 736.000 | 734.000 | 732.000 |

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2025.g. – 2028.g. – OZALJ

| Fakturirana voda | Planirana količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 435.008 | 443.708 | 452.282 | 461.327 |
| SOC.DIO | - |  |  |  |
| PRIVREDA | 59.041 | 60.221 | 61.424 | 62.652 |
| UKUPNO | 494.049 | 503.929 | 513.706 | 523.979 |

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2025.g. – 2028.g. – OGULIN

| Fakturirana voda | Planirana količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 691.530 | 705.361 | 719.468 | 737.455 |
| SOC.DIO | - |  |  |  |
| PRIVREDA | 160.589 | 163.801 | 167.077 | 171.254 |
| UKUPNO | 852.119 | 869.162 | 886.545 | 908.709 |

Planirani obujam vodne usluge vodoopskrbe za period 2025.g. – 2028.g. – SVEUKUPNO

| Fakturirana voda | Planirana količina vode u m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 4.282.008 | 4.403.569 | 4.429.432 | 4.459.729 |
| SOC.DIO | 40.570 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| PRIVREDA | 1.678.157 | 1.542.322 | 1.548.147 | 1.554.944 |
| UKUPNO | 6.000.735 | 5.995.491 | 6.027.179 | 6.064.273 |

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2025.g. – 2028.g - KARLOVAC

| PLANIRANA ODVODNJA |  | Količina u m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 1.650.333 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| PRIVREDA | 780.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| UKUPNO | 2.430.333 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| PLANIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| KUĆANSTVO | 1.720.000 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| PRIVREDA | 785.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| DUGA RESA | 284.639 | 284.639 | 284.639 | 284.639 |
| UKUPNO | 2.789.639 | 2.734.639 | 2.735.639 | 2.734.639 |

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2025.g. – 2028.g - SLUNJ

| PLANIRANA ODVODNJA |  | Količina u m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028 |
| KUĆANSTVO | 42.207 | 43.051 | 43.912 | 44.790 |
| PRIVREDA | 13.223 | 13.487 | 13.756 | 14.031 |
| UKUPNO | 55.430 | 56.538 | 57.668 | 58.821 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA |  |  |  |  |
| PLANIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| KUĆANSTVO |  |  |  |  |
| PRIVREDA |  |  |  |  |
| DUGA RESA |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2025.g. – 2028.g – DUGA RESA

| PLANIRANA ODVODNJA |  | Količina u m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 252.139 | 262.225 | 272.714 | 283.623 |
| PRIVREDA | 49.353 | 51.327 | 53.380 | 55.515 |
| UKUPNO | 301.492 | 313.552 | 326.094 | 339.138 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA |  |  |  |  |
| PLANIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| KUĆANSTVO | 231.353 | 240.607 | 250.231 | 260.240 |
| PRIVREDA | 43.889 | 45.645 | 47.471 | 49.370 |
| DUGA RESA | - | - | - | - |
| UKUPNO | 275.242 | 286.252 | 297.702 | 309.610 |

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2025.g. – 2028.g – OZALJ

| PLANIRANA ODVODNJA |  | Količina u m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028 |
| KUĆANSTVO | 23.016 | 23.476 | 23.945 | 24.423 |
| PRIVREDA | 19.320 | 19.706 | 20.100 | 20.402 |
| UKUPNO | 42.336 | 43.182 | 44.045 | 44.825 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA |  |  |  |  |
| PLANIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| KUĆANSTVO | 23.016 | 23.476 | 23.945 | 24.423 |
| PRIVREDA | 19.320 | 19.706 | 20.100 | 20.402 |
| UKUPNO | 42.336 | 43.182 | 44.045 | 44.825 |

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2025.g. – 2028.g – OGULIN

| PLANIRANA ODVODNJA |  | Količina u m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 189.491 | 193.281 | 197.147 | 202.076 |
| PRIVREDA | 69.040 | 70.421 | 71.829 | 73.625 |
| UKUPNO | 258.531 | 263.702 | 268.976 | 275.701 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA |  |  |  |  |
| PLANIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| KUĆANSTVO | 189.491 | 193.281 | 197.147 | 202.076 |
| PRIVREDA | 69.040 | 70.421 | 71.829 | 73.625 |
| UKUPNO | 258.531 | 263.702 | 268.976 | 275.701 |

Planirani obujam vodne usluge odvodnje za period 2025.g. – 2028.g – SVEUKUPNO

| PLANIRANA ODVODNJA |  | Količina u m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija potrošača | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| KUĆANSTVO | 2.157.186 | 1.922.033 | 1.937.718 | 1.954.912 |
| PRIVREDA | 930.936 | 1.214.941 | 1.219.065 | 1.223.573 |
| UKUPNO | 3.088.122,00 | 3.136.974 | 3.156.783 | 3.178.485 |
| USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| PLANIRANO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| KUĆANSTVO | 2.163.860 | 1.847.364 | 1.861.323 | 1.876.739 |
| PRIVREDA | 917.249 | 1.195.772 | 1.199.400 | 1.203.397 |
| DUGA RESA | 284.639 | 284.639 | 284.639 | 284.639 |
| UKUPNO | 3.365.748 | 3.327.775 | 3.345.362 | 3.364.775 |

  - CJENIK VODNIH USLUGA

PREGLED CIJENA VODNIH USLUGA NA 31.12.2024. - FIKSNI

| Struktura cijene vodnih usluga-DOMAĆINSTVO | KARLOVAC | OZALJ | OGULIN | DUGA RESA | KRAŠIĆ | SLUNJ | VOJNIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNA CIJENA VODE | 2,04 | 2,11 | 3,45 | 3,32 | 1,99 | 3,41 | 2,22 |
| OSNOVNA CIJENA ODVODNJE | 1,79 | 0,84 | 1,49 | 1,79 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 0,38 | 0,53 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PDV 13 % | 0,55 | 0,45 | 0,86 | 0,66 | 0,26 | 0,51 | 0,29 |
| UKUPNO | 4,76 | 3,93 | 7,46 | 5,77 | 2,25 | 4,42 | 2,51 |

| Struktura cijene vodnih usluga-GOSPODARSTVO | KARLOVAC | OZALJ | OGULIN | DUGA RESA | KRAŠIĆ | SLUNJ | VOJNIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNA CIJENA VODE | 2,04* | 5,93 | 8,33 | 3,32 | 3,98 | 4,21 | 2,22 |
| OSNOVNA CIJENA ODVODNJE | 1,79* | 1,33 | 3,49 | 1,79 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 1,39 | 1,25 | 3,84 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PDV 13 % | 0,68 | 1,11 | 2,04 | 0,71 | 0,52 | 0,61 | 0,29 |
| UKUPNO | 5,90 | 9,62 | 17,70 | 6,20 | 4,50 | 5,32 | 2,51 |

*ovisi o profilu priključka

PREGLED CIJENA VODNIH USLUGA NA 31.12.2024. - VARIJABILNI

| Struktura cijene vodnih usluga-DOMAĆINSTVO | KARLOVAC | OZALJ | OGULIN | DUGA RESA | KRAŠIĆ | SLUNJ | VOJNIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNA CIJENA VODE | 1,06 | 0,85 | 1,04 | 1,05 | 0,63 | 1,24 | 1,06 |
| OSNOVNA CIJENA ODVODNJE | 0,60 | 0,33 | 0,38 | 0,59 | 0,00 | 0,88 | 0,13 |
| PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 0,45 | 0,33 | 0,52 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PDV 13 % | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,08 | 0,47 | 0,15 |
| NAKNADA ZA KORIŠTENJE | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| NAKNADA ZA RAZVOJ | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| UKUPNO | 2,96 | 2,14 | 2,75 | 3,12 | 1,14 | 3,02 | 1,84 |

| Struktura cijene vodnih usluga-GOSPODARSTVO | KARLOVAC | OZALJ | OGULIN | DUGA RESA | KRAŠIĆ | SLUNJ | VOJNIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNA CIJENA VODE | 1,80 | 1,45 | 2,21 | 1,80 | 0,80 | 2,00 | 1,72 |
| OSNOVNA CIJENA ODVODNJE | 0,91 | 0,39 | 0,85 | 0,83 | 0,00 | 0,64 | 0,13 |
| PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 0,67 | 0,34 | 1,19 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PDV 13% | 0,44 | 0,28 | 0,55 | 0,43 | 0,10 | 0,34 | 0,24 |
| NAKNADA ZA KORIŠTENJE | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| NAKNADA ZA RAZVOJ | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| UKUPNO | 4,40 | 2,89 | 5,36 | 4,63 | 1,33 | 3,41 | 2,65 |

Naknada za razvoj

| Lokacija | Cijena eura/m³ |
| --- | --- |
| Grad Karlovac | 0,26 |
| Draganić | 0,26 |
| Lasinja | 0,26 |
| Duga Resa | 0,33 |
| Ogulin | 0,13 |
| Vojnić | 0,07 |

  - PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

U nastavku ćemo prikazati planirani račun dobiti i gubitka za naredne četiri godine , a sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

Baza za izradu plana je 2024. godina kao i povijesni podaci poslovanja Društva. S obzirom da u narednom periodu uslijed pripajanja ostalih vodnih isporučitelja na uslužnom području 14 dolazi do značajnijih organizacijskih promjena u Društvu bit će potrebno preispitati Plan i izvršiti izmjene .Ukoliko dođe do značajnijih organizacijskih promjena u društvu preispitati ćemo plan  i izvršiti izmjene.

Planirani ukupni poslovni prihodi - KARLOVAC

euro

| redni broj | opis | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prodaja vode -varijabilni dio cijene | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
| 2. | Fiksni dio cijene vode | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3. | Usluge trećim osobama | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4. | Odvodnja otpadnih voda-varijabilni dio cijene | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 5. | Fiksni dio cijene odvodnje | 500.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 6. | Usluge trećim osobama | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 8. | Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje | 700.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 10. | Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 1.636.000,00 | 1.736.000,00 | 1.786.000,00 | 1.786.000,00 |
| 11. | Fiksni dio osnovne cijene | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 13. | Ostali poslovni prihod | 3.950.000,00 | 4.500.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 14. | Ukupno | 14.406.000,00 | 15.756.000,00 | 16.056.000,00 | 16.056.000,00 |

Planirani ukupni poslovni prihodi - SLUNJ

euro

| redni broj | opis | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prodaja vode -varijabilni dio cijene | 492.400,00 | 502.248,00 | 512.292,00 | 522.540,00 |
| 2. | Fiksni dio cijene vode | 116.000,00 | 118.320,00 | 120.686,00 | 123.100,00 |
| 3. | Usluge trećim osobama | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.404,00 | 10.615,00 |
| 4. | Odvodnja otpadnih voda-varijabilni dio cijene | 34.000,00 | 34.680,00 | 35.373,00 | 36.100,00 |
| 5. | Fiksni dio cijene odvodnje | 4.800,00 | 4.896,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 6. | Usluge trećim osobama | 34.500,00 | 35.190,00 | 35.900,00 | 36.700,00 |
| 8. | Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Fiksni dio osnovne cijene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Ostali poslovni prihod | 274.300,00 | 279.786,00 | 285.400,00 | 291.100,00 |
| 14. | Ukupno | 966.000,00 | 985.320,00 | 1.005.055,00 | 1.025.255,00 |

Planirani ukupni poslovni prihodi – DUGA RESA

euro

| redni broj | opis | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prodaja vode -varijabilni dio cijene | 865.600,00 | 908.880,00 | 954.324,00 | 1.002.040,00 |
| 2. | Fiksni dio cijene vode | 365.400,00 | 383.670,00 | 402.854,00 | 422.997,00 |
| 3. | Usluge trećim osobama | 110.800,00 | 116.340,00 | 122.157,00 | 128.265,00 |
| 4. | Odvodnja otpadnih voda-varijabilni dio cijene | 189.700,00 | 199.185,00 | 209.144,00 | 219.601,00 |
| 5. | Fiksni dio cijene odvodnje | 78.066,00 | 81.969,00 | 82.164,00 | 86.273,00 |
| 6. | Usluge trećim osobama | 50.200,00 | 52.710,00 | 55.346,00 | 58.113,00 |
| 8. | Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,00 |
| 10. | Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 134.000,00 | 140.700,00 | 141.035,00 | 148.086,00 |
| 11. | Fiksni dio osnovne cijene | 16.200,00 | 17.010,00 | 17.050,00 | 17.903,00 |
| 13. | Ostali poslovni prihod | 1.129.034,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 14. | Ukupno | 2.965.400,00 | 3.058.184,00 | 3.143.180,00 | 3.243.839,00 |

Planirani ukupni poslovni prihodi - OZALJ

euro

| redni broj | opis | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prodaja vode -varijabilni dio cijene | 453.900,00 | 462.978 | 472.237 | 481.681 |
| 2. | Fiksni dio cijene vode | 172.000,00 | 172.020 | 172040 | 172.060 |
| 3. | Usluge trećim osobama | 77.200,00 | 78.200 | 79.200 | 80.200 |
| 4. | Odvodnja otpadnih voda-varijabilni dio cijene | 22.300,00 | 22.800 | 23.800 | 24.800 |
| 5. | Fiksni dio cijene odvodnje | 6.500,00 | 6.510 | 6540 | 6.580 |
| 6. | Usluge trećim osobama | 2.000,00 | 2.500 | 4.000 | 6.000 |
| 8. | Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 21.900,00 | 22.400 | 23.400 | 25.400 |
| 11. | Fiksni dio osnovne cijene |  | 6.500 | 7.500 | 8.500 |
| 13. | Ostali poslovni prihod | 422.500,00 | 430.950 | 439.400 | 447.850 |
| 14. | Ukupno | 1.178.300,00 | 1.204.858,00 | 1.228.117,00 | 1.253.071,00 |

Planirani ukupni poslovni prihodi - OGULIN

euro

| redni broj | opis | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prodaja vode -varijabilni dio cijene | 1.092.679,00 | 1.114.533,00 | 1.136.823,00 | 1.165.244,00 |
| 2. | Fiksni dio cijene vode | 437.663,00 | 446.416,00 | 455.345,00 | 466.728,00 |
| 3. | Usluge trećim osobama | 70.000,00 | 71.400,00 | 72.828,00 | 74.649,00 |
| 4. | Odvodnja otpadnih voda-varijabilni dio cijene | 128.175,00 | 130.739,00 | 133.353,00 | 136.687,00 |
| 5. | Fiksni dio cijene odvodnje | 50.363,00 | 51.370,00 | 52.400,00 | 53.708,00 |
| 6. | Usluge trećim osobama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 177.108,00 | 180.650,00 | 184.263,00 | 188.870,00 |
| 11. | Fiksni dio osnovne cijene | 55.994,00 | 57.114,00 | 58.256,00 | 59.713,00 |
| 13. | Ostali poslovni prihod | 1.870.705,00 | 1.908.119,00 | 1.946.281,00 | 1.994.939,00 |
| 14. | Ukupno | 3.882.687,00 | 3.960.341,00 | 4.039.546,00 | 4.140.538,00 |

Planirani poslovni rashod KARLOVAC

euro

| Grupe konta i konta | vrsta troška | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | Materijal | 520.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 401000 | Električna energija | 980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 401001 | Trošak mrežarine na el.energiju | 204.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 40110 | Plin za grijanje poslovnih prostora | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 401300 | Gorivo i mazivo | 120.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 405 | Trošak sitnog inventara | 100.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 410 | Trošak pošte i telekomunikacija | 65.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 411 | Prijevozne usluge | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 412 | Investicijsko održavanje | 600.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 419 | Trošak usluga | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 420 | Trošak rezerviranja | 85.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 430 | Amortizacija | 4.700.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 440 | Trošak radnika | 420.000,00 | 480.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 441 | Liječnički pregledi | 2.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 442 | Trošak reprezentacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4420 | Trošak oglašavanja, reklame i propagande | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 443 | Premija osiguranja | 60.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 444 | Porezno priznate donacije | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 445,446 | Trošak poreza i doprinosa | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 447 | Bankarske usluge i provizije | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 448 | Izdaci za zaposlene (dodaci) | 200.000,00 | 280.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 449 | Ostali nematerijalni troškovi | 250.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 449850 | Trošak usluge Inkasator d.o.o. | 265.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 470,471 | Bruto plaće | 4.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 472 | Doprinos na plaće | 650.000,00 | 700.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
|  | Ukupno | 14.039.500,00 | 15.427.000,00 | 15.712.000,00 | 15.712.000,00 |
| 736 | Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine | 280.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000.000,00 |
|  | Sveukupno | 14.320.500,00 | 15.608.000,00 | 15.893.000,00 | 15.893.000,00 |

Planirani poslovni rashod – SLUNJ

euro

| Grupe konta i konta | vrsta troška | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | Materijal | 31.600,00 | 32.200,00 | 35.000,00 | 35.100,00 |
| 401000 | Električna energija | 110.000,00 | 111.000,00 | 111.500,00 | 112.000,00 |
| 401001 | Trošak mrežarine na el.energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Plin za grijanje poslovnih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401300 | Gorivo i mazivo | 10.600,00 | 10.900,00 | 12.000,00 | 12.200,00 |
| 405 | Trošak sitnog inventara | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 410 | Trošak pošte i telekomunikacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 411 | Prijevozne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Investicijsko održavanje | 79.500,00 | 80.000,00 | 80.500,00 | 80.600,00 |
| 419 | Trošak usluga | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 420 | Trošak rezerviranja |  |  |  |  |
| 430 | Amortizacija | 308.000,00 | 308.300,00 | 310.000,00 | 311.000,00 |
| 440 | Trošak radnika | 15.800,00 | 16.720,00 | 16.750,00 | 16.800,00 |
| 441 | Liječnički pregledi | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 442 | Trošak reprezentacije | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4420 | Trošak oglašavanja, reklame i propagande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | Premija osiguranja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 444 | Porezno priznate donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445,446 | Trošak poreza i doprinosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Bankarske usluge i provizije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 448 | Izdaci za zaposlene (dodaci) | 22.900,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| 449 | Ostali nematerijalni troškovi | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 449850 | Trošak usluge Inkasator d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470,471 | Bruto plaće | 280.000,00 | 295.000,00 | 303.960,00 | 317.000,00 |
| 472 | Doprinos na plaće | 54.000,00 | 59.000,00 | 61.200,00 | 63.400,00 |
|  | Ukupno | 956.700,00 | 981.020,00 | 1.000.110,00 | 1.020.400,00 |
| 736 | Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Sveukupno | 961.000,00 | 985.320,00 | 1.004.410,00 | 1.024.700,00 |

Planirani poslovni rashod – DUGA RESA

euro

| Grupe konta i konta | vrsta troška | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | Materijal | 94.300,00 | 117.000,00 | 123.966,00 | 110.000,00 |
| 401000 | Električna energija | 263.400,00 | 276.570,00 | 290.399,00 | 320.000,00 |
| 401001 | Trošak mrežarine na el.energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Plin za grijanje poslovnih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401300 | Gorivo i mazivo | 32.400,00 | 34.020,00 | 35.721,00 | 38.000,00 |
| 405 | Trošak sitnog inventara | 6.200,00 | 6.510,00 | 6.836,00 | 7.178,00 |
| 410 | Trošak pošte i telekomunikacija | 18.300,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 411 | Prijevozne usluge | 5.700,00 | 5.985,00 | 6.284,00 | 6.598,00 |
| 412 | Investicijsko održavanje | 71.400,00 | 74.970,00 | 78.719,00 | 82.655,00 |
| 419 | Trošak usluga | 245.700,00 | 257.985,00 | 270.884,00 | 284.428,00 |
| 420 | Trošak rezerviranja |  | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Amortizacija | 614.000,00 | 644.700,00 | 676.935,00 | 730.782,00 |
| 440 | Trošak radnika | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 |
| 441 | Liječnički pregledi | 500,00 | 525,00 | 551,00 | 579 |
| 442 | Trošak reprezentacije | 4.300,00 | 4.515,00 | 4.741,00 | 4.978,00 |
| 4420 | Trošak oglašavanja, reklame i propagande | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,00 |
| 443 | Premija osiguranja | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.820,00 | 9.261,00 |
| 444 | Porezno priznate donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445,446 | Trošak poreza i doprinosa | 2.400,00 | 2.520,00 | 2.646,00 | 2.778,00 |
| 447 | Bankarske usluge i provizije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | Izdaci za zaposlene (dodaci) | 71.600,00 | 75.180,00 | 78.939,00 | 82.886,00 |
| 449 | Ostali nematerijalni troškovi | 16.600,00 | 17.430,00 | 18.302,00 | 19.217,00 |
| 449850 | Trošak usluge Inkasator d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470,471 | Bruto plaće | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 472 | Doprinos na plaće |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Ukupno | 2.906.800,00 | 3.004.910,00 | 3.086.073,00 | 3.185.536,00 |
| 736 | Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine | 49.900,00 | 52.395,00 | 55.015,00 | 57.766,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sveukupno | 2.956.700,00 | 3.057.305,00 | 3.141.088,00 | 3.243.302,00 |

Planirani poslovni rashod – OZALJ

euro

| Grupe konta i konta | vrsta troška | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | Materijal | 45.000,00 | 46.500,00 | 48.000,00 | 49.500,00 |
| 401000 | Električna energija | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| 401001 | Trošak mrežarine na el.energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Plin za grijanje poslovnih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401300 | Gorivo i mazivo | 15.200,00 | 16.200,00 | 17.200,00 | 18.200,00 |
| 405 | Trošak sitnog inventara | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 410 | Trošak pošte i telekomunikacija | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 411 | Prijevozne usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 412 | Investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 419 | Trošak usluga | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 420 | Trošak rezerviranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Amortizacija | 176.400,00 | 176.400,00 | 176.400,00 | 176.400,00 |
| 440 | Trošak radnika | 60.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 441 | Liječnički pregledi | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 442 | Trošak reprezentacije | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4420 | Trošak oglašavanja, reklame i propagande | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 443 | Premija osiguranja | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| 444 | Porezno priznate donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445,446 | Trošak poreza i doprinosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 447 | Bankarske usluge i provizije | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 448 | Izdaci za zaposlene (dodaci) | 30.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 449 | Ostali nematerijalni troškovi | 51.900,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 61.000,00 |
| 449850 | Trošak usluge Inkasator d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470,471 | Bruto plaće | 409.300,00 | 415.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 472 | Doprinos na plaće | 67.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
|  | Ukupno | 1.176.200,00 | 1.201.900,00 | 1.219.700,00 | 1.225.300,00 |
| 736 | Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Sveukupno | 1.178.200,00 | 1.203.900,00 | 1.221.700,00 | 1.227.300,00 |

Planirani poslovni rashod – OGULIN

euro

| Grupe konta i konta | vrsta troška | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | Materijal | 163.750,00 | 167.025,00 | 170.365,00 | 174.625,00 |
| 401000 | Električna energija | 357.500,00 | 364.650,00 | 371.943,00 | 381.242,00 |
| 401001 | Trošak mrežarine na el.energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Plin za grijanje poslovnih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401300 | Gorivo i mazivo | 32.000,00 | 32.640,00 | 33.293,00 | 34.125,00 |
| 405 | Trošak sitnog inventara | 5.200,00 | 5.304,00 | 5.410,00 | 5.545,00 |
| 410 | Trošak pošte i telekomunikacija | 26.000,00 | 26.520,00 | 27.050,00 | 27.727,00 |
| 411 | Prijevozne usluge | 5.250,00 | 5.513,00 | 5.623,00 | 5.763,00 |
| 412 | Investicijsko održavanje | 255.851,00 | 260.968,00 | 266.187,00 | 272.842,00 |
| 419 | Trošak usluga | 118.665,00 | 121.038,00 | 123.459,00 | 126.546,00 |
| 420 | Trošak rezerviranja |  |  |  |  |
| 430 | Amortizacija | 1.500.360,00 | 1.530.367,00 | 1.560.975,00 | 1.599.998,00 |
| 440 | Trošak radnika | 139.811,00 | 142.607,00 | 145.459,00 | 149.096,00 |
| 441 | Liječnički pregledi | 12.400,00 | 12.648,00 | 12.901,00 | 13.223,00 |
| 442 | Trošak reprezentacije | 4.000,00 | 4.080,00 | 4.162,00 | 4.266,00 |
| 4420 | Trošak oglašavanja, reklame i propagande | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.404,00 | 10.664,00 |
| 443 | Premija osiguranja | 103.140,00 | 105.203,00 | 107.307,00 | 109.990,00 |
| 444 | Porezno priznate donacije | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.561,00 | 1.600,00 |
| 445,446 | Trošak poreza i doprinosa | 13.137,00 | 13.400,00 | 13.668,00 | 14.009,00 |
| 447 | Bankarske usluge i provizije | 19.500,00 | 19.890,00 | 20.288,00 | 20.795,00 |
| 448 | Izdaci za zaposlene (dodaci) | 66.679,00 | 68.013,00 | 69.373,00 | 71.107,00 |
| 449 | Ostali nematerijalni troškovi | 48.062,00 | 49.023,00 | 50.004,00 | 51.254,00 |
| 449850 | Trošak usluge Inkasator d.o.o. |  |  |  |  |
| 470,471 | Bruto plaće | 998.857,00 | 1.018.834,00 | 1.039.211,00 | 1.065.191,00 |
| 472 | Doprinos na plaće |  |  |  |  |
|  | Ukupno | 3.881.662,00 | 3.960.453,00 | 4.038.643,00 | 4.139.608,00 |
| 736 | Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 5.332,00 |
|  | Sveukupno | 3.886.662,00 | 3.965.553,00 | 4.043.845,00 | 4.144.940,00 |

Planirani račun dobiti i gubitka  - SVEUKUPNO 2025.-2028.

euro

| NAZIV | PLAN SVEUKUPNO 2025.-2028. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026. | 2027. | 2028. |
| - POSLOVNI PRIHODI | 23.398.387,00 | 24.964.703,00 | 25.471.901,00 | 25.718.703,00 |
| Prihod od prodaje | 15.751.848,00 | 16.715.848,00 | 17.070.820,00 | 17.254.814,00 |
| Ostali poslovni prihod | 7.646.539,00 | 8.248.855,00 | 8.401.081,00 | 8.463.889,00 |
| - POSLOVNI RASHODI | 23.303.062,00 | 24.820.078,00 | 25.304.043,00 | 25.533.242,00 |
| Materijalni troškovi | 5.539.816,00 | 6.042.998,00 | 6.215.039,00 | 6.280.674,00 |
| - Trošak sirovina i materijala | 3.374.850,00 | 3.636.419,00 | 3.682.633,00 | 3.718.815,00 |
| - Trošak prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ostali vanjski troškovi | 2.164.966,00 | 2.406.579,00 | 2.532.406,00 | 2.561.859,00 |
| Troškovi osoblja | 7.859.657,00 | 8.462.834,00 | 8.619.371,00 | 8.660.591,00 |
| Amortizacija | 7.298.760,00 | 7.659.767,00 | 7.724.310,00 | 7.818.180,00 |
| Ostali troškovi poslovanja | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.502,00 | 8.632,00 |
| Vrijednosno usklađenje | 333.900,00 | 236.395,00 | 239.015,00 | 241.766,00 |
| Rezerviranja | 85.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ostali poslovni rashodi | 2.177.629,00 | 2.349.684,00 | 2.467.806,00 | 2.493.399,00 |
| FINANCISJKI PRIHODI | 135.600,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 130.873,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 23.533.987,00 | 25.049.703,00 | 25.556.901,00 | 25.803.703,00 |
| UKUPNI RASHODI | 23.433.935,00 | 24.928.578,00 | 25.412.543,00 | 25.641.742,00 |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 100.052,00 | 121.125,00 | 144.358,00 | 161.961,00 |

  - PLAN KRETANJA AKTIVE I PASIVE

Najveći utjecaj na bilancu u idućem poslovnom razdoblju imati će aktiviranje i stavljanje u uporabu komunalnih objekata koji se izvode u sklopu investicije Aglomeracija Karlovac -Duga Resa koja se sufinancira sredstvima EU, Hrvatskih voda, Državnog proračuna te lokalne komponente te aktiviranje komunalnih projekata iz programa NPOO koje imaju sve podružnice

.

Prikaz bilance SVEUKUPNO

| NAZIV | PLAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| AKTIVA |  |  |  |  |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆEINI KAPITAL | 616.400,00 | 620.000,00 | 630.000,00 | 640.000,00 |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 178.200.252,84 | 178.619.950,00 | 180.059.839,00 | 181.865.540,00 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 6.997.744,61 | 5.920.220,00 | 5.701.501,00 | 5.706.003,00 |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 7.950,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.000,00 |
| UKUPNO AKTIVA | 185.822.347,45 | 185.168.670,00 | 186.399.840,00 | 188.220.043,00 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 635.017,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| PASIVA |  |  |  |  |
| KAPITAL I REZERVE | 28.185.944,17 | 28.288.703,17 | 28.397.506,17 | 28.398.663,17 |
| REZERVIRANJA | 71.572,48 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 635.453,00 | 428.654,00 | 201.855,00 | 55.278,00 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 5.907.231,87 | 5.327.588,00 | 5.353.110,00 | 5.302.888,00 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RADZOBLJA | 151.022.145,93 | 151.078.724,83 | 152.402.368,83 | 154.418.213,83 |
| UKUPNO PASIVA | 185.822.347,45 | 185.168.670,00 | 186.399.840,00 | 188.220.043,00 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.335.017,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

Plan zaduživanja

Zakonom o vodnim uslugama (NN69/19) u članku 23. stavak 2. definirano je da Poslovni plan mora sadržavati i plan zaduživanja.

Društvo ima potpisana dva ugovora o  financijskom leasingu za kupnju radnih strojeva : rovokopač i teretno vozilo MAN.

Društvo je za ugovor o financijsko leasingu za rovokopač do sada  otplatilo 36 rata i zadnja rata dospijeva  01.12.2025. godine. Iznos rate  je 1.267,51 eura.

Za ugovor o financijskom leasingu za teretno vozilo MAN do sada su otplaćene 4 rate a zadnja rata dospijeva u  travnju 2028. godine. Iznos rate je 2.015,26 eura.

Tijekom ove poslovne godine Društvo se planira zadužiti podizanjem dugoročnog kredita u vrijednosti 4 mil eura za investicije na području grada Karlovca. Navedeni kredit će se koristiti za obnovu komunalne infrastrukture. Za navedeni kredit poslali smo javni poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit a uvjeti su rok korištenja od dana potpisivanja ugovora sukcesivno po zahtjevu naručitelja u periodu od najduže 24 mjeseca. Poček od 24 mjeseca te bi otplata kredita tj glavnice krenula sa 30.04.2029. godine uz kamatnu stopu 2,38 %.

Niti jedna podružnica nema u planu nova zaduženja.

Podružnica Duga Resa ima sljedeća zaduženja:

Unicredit leasing za nabavu rovokopača

Mjesečna rata 1.461,84 eura a rok otplate: 11.10.2027.

Kredit HBOR-a koji ističe 30.06.2025. i rata iznosi 66.461,53 eura.

Podružnica Ogulin ima sljedeća zaduženja:

PBZ leasing za kamion

Mjesečna rata 1.786,40 eura a rok otplate: 01.11.2031.

PBZ leasing za radni stroj rovokopač

Mjesečna rata 1.482,70 eura i rok otplate: 31.05.2028.

  - OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji će se u budućem razdoblju uskladiti s čl. 30. Zakona o vodnim uslugama.

Bitan dio svakog Društva, pa tako i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac su ljudski resursi. Ljudski resursi odnosno njihova znanja, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja Društva.

Osnovni ciljevi planiranja radnih mjesta su na vrijeme identificirati potrebu za pravim kadrovima koji imaju sposobnosti koje su potrebne Društvu te ih postaviti na odgovarajuće radno mjesto. Plan upravljanja ljudskim resursima vodi boljem shvaćanju kadrovskih promjena, smanjenju troška upravljanja ljudskim resursima, pravovremenom zapošljavanju novih radnika i razvoju svakog pojedinca unutar Društva.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. s danom 11.03.2025. godine ima 326 radnika od kojih je 317 zaposleno na neodređeno vrijeme a 9 na određeno vrijeme. Od ukupnog broja radnika 73 je žena i 253 muškaraca.

Trend kretanja na tržištu radne snage je takav da nas prati nedostatak kadrova tehničke struke i nedostatak radnika u operativi te u budućem periodu očekujemo zapošljavanje radnika u operativi i stručnjaka iz područja tehničkih znanosti.

| Red. broj | Naziv | Stvarni broj radnika | Broj radnika prema Pravilniku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIREKTOR |  |  |
|  | Zamjenik direktora | 1 | 1 |
|  | Tehnički direktor |  | 1 |
|  | URED DIREKTORA |  |  |
|  | Stručnjak za odnose sa javnošću | 1 | 1 |
|  | Poslovna tajnica | 1 | 1 |
|  | ODJEL ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA |  |  |
|  | Voditelj odjela za ZNR i ZOP |  | 1 |
|  | Stručnjak za zaštitu na radu i zaštitu od požara | 1 | 1 |
|  | Referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara | 1 | 1 |
|  | SLUŽBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA |  |  |
|  | Voditelj službe informacijsko komunikacijskih tehnologija | 1 | 1 |
|  | Viši administrator IKT sustava | 1 | 1 |
|  | SEKTOR VODOOPSKRBE |  |  |
|  | Voditelj sektora vodoopskrbe | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja sektora vodoopskrbe |  | 1 |
|  | Stručni suradnik za vodoopskrbu |  | 1 |
|  | ODJEL NUC-a, IT-a I ENERGETIKE |  |  |
|  | Voditelj odjela NUC-a, IT-a i energetike | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja odjela NUC-a, IT-a i energetike | 1 | 1 |
|  | Suradnik za vodoopskrbu | 1 | 1 |
|  | Suradnik za energetiku | 1 | 1 |
|  | Suradnik za informatiku |  | 1 |
|  | Tehničar za održavanje vodocrpilišta | 1 | 1 |
|  | Strojar u NUC | 4 | 4 |
|  | Strojar u NUC i radnik na održavanju objekata |  | 1 |
|  | Strojar | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik za održavanje | 1 | 2 |
|  | ODJEL UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU |  |  |
|  | Voditelj odjela upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju | 1 | 1 |
|  | Glavni laboratorijski inženjer | 1 | 1 |
|  | Laboratorijski inženjer | 3 | 4 |
|  | Referent za hidrante i ispirač mreže | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 2 | 1 | 1 |
|  | ODJEL UPRAVLJANJA MREŽE VODOOPSKRBE |  |  |
|  | Voditelj odjela održavanja mreže vodoopskrbe | 1 | 1 |
|  | Poslovođa odjela održavanja mreže vodoopskrbe | 2 | 2 |
|  | Dežurni monter | 3 | 4 |
|  | Monter 1 | 6 | 7 |
|  | Monter 2 | 2 | 5 |
|  | Tehničar za gubitke u sustavu | 2 | 6 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 1 | 1 | 4 |
|  | Komunalni radnik u dežurstvu | 4 | 4 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 2 | 14 | 16 |
|  | ODJEL ODRŽAVANJA VOZNO – STROJNOG PARKA I ALATA |  |  |
|  | Voditelj odjela održavanja vozno – strojnog parka i alata | 1 | 1 |
|  | Evidentičar | 1 | 1 |
|  | Vozač – strojar radnog stroja 1 |  | 8 |
|  | Vozač – strojar radnog stroja 2 | 7 | 8 |
|  | Strojar radnog stroja | 1 | 2 |
|  | Automehaničar | 1 | 2 |
|  | Bravar | 1 | 1 |
|  | Autolimar | 1 | 1 |
|  | SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA |  |  |
|  | Voditelj sektora odvodnje i pročišćavanja | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja sektora odvodnje i pročišćavanja | 1 | 1 |
|  | Voditelj laboratorija | 1 | 1 |
|  | Laboratorijski inženjer na UPOV-u |  | 1 |
|  | Poslovođa na održavanju UPOV-a i PS odvodnje | 1 | 1 |
|  | Laboratorijski tehničar – kemičar | 1 | 1 |
|  | Elektrotehničar | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik- specijalist | 3 | 3 |
|  | Komunalni radnik – strojar | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik – nadzornik | 5 | 5 |
|  | Ekolog | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik | 1 | 1 |
|  | Vodni redar | 1 | 1 |
|  | Poslovođa održavanja mreže odvodnje, CCTV snimanje i usluge | 1 | 2 |
|  | Operater specijalnog vozila - vozač | 6 | 7 |
|  | Komunalni radnik – specijalist za održavanje mreže odvodnje, CCTV snimanje i usluge | 4 | 4 |
|  | Komunalni radnik u odvodnji | 8 | 12 |
|  | POSLOVNA JEDINICA VOJNIĆ |  |  |
|  | Voditelj poslovne jedinice Vojnić | 1 | 1 |
|  | Knjigovođa |  | 1 |
|  | Monter 1 | 1 | 1 |
|  | Monter 2 | 1 | 1 |
|  | Monter 3 | 1 | 1 |
|  | Pomoćni radnik | 6 | 1 |
|  | Vozač – rukovatelj građevinskim strojem | 1 | 1 |
|  | Administrator | 1 | 1 |
|  | JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA |  |  |
|  | Voditelj jedinice za provedbu projekata |  | 1 |
|  | Savjetnik za financije | 1 | 1 |
|  | Glavni inženjer |  | 1 |
|  | Stručni suradnik za gradnju 1 | 3 | 2 |
|  | Stručni suradnik za gradnju 2 | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik za ekonomsko – tehničke poslove |  | 1 |
|  | Referent za administrativno – tehničke poslove – prevoditelj | 1 | 1 |
|  | SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE I RAZVITKA |  |  |
|  | Voditelj sektora tehničke podrške i razvitka | 1 | 1 |
|  | Viši stručni suradnik za gradnju 1 | 3 | 3 |
|  | Viši stručni suradnik za gradnju 2 | 1 | 1 |
|  | Viši stručni suradnik za gradnju 3 |  | 1 |
|  | Stručni suradnik 1 |  | 1 |
|  | Stručni suradnik 2 | 1 | 1 |
|  | Referent za građevinske poslove | 1 | 1 |
|  | SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA I KOMERCIJALE |  |  |
|  | Voditelj sektora financija, računovodstva i komercijale | 1 | 1 |
|  | Pomoćnik voditelja sektora financija, računovodstva i komercijale | 1 | 1 |
|  | Referent za budžetiranje i kontroling | 1 | 1 |
|  | Bilancist – glavni knjigovođa | 1 | 2 |
|  | Referent za plaće i osnovna sredstva | 1 | 1 |
|  | Knjigovođa – salda konti dobavljača | 2 | 2 |
|  | Knjigovođa salda konti kupaca – fakturist | 2 | 3 |
|  | ODJEL NABAVE |  |  |
|  | Voditelj odjela nabave | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik za nabavu | 1 | 1 |
|  | Voditelj skladišta i referent za nabavu | 1 | 1 |
|  | Suradnik za nabavu | 1 | 1 |
|  | Skladištar i pomoćni tehničar za održavanje vodocrpilišta | 1 | 1 |
|  | Glavni skladištar | 1 | 1 |
|  | Skladištar | 1 | 1 |
|  | ODJEL ZA ODNOSE SA KORISNICIMA |  |  |
|  | Voditelj odjela za odnose sa korisnicima | 1 | 1 |
|  | Referent za naplatu potraživanja i blagajnik | 1 | 1 |
|  | Referent za katastar korisnika usluga | 2 | 2 |
|  | Referent za radne naloge i priključke | 3 | 3 |
|  | ODJEL VODOMJERI |  |  |
|  | Voditelj odjela vodomjeri | 1 | 1 |
|  | Kontrolor očitanja | 1 | 1 |
|  | Monter za zamjenu vodomjera | 3 | 3 |
|  | Pomoćni monter |  | 1 |
|  | Očitač vodomjera 1 | 7 | 8 |
|  | Očitač vodomjera 2 | 6 | 6 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi 2 | 3 | 3 |
|  | SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA |  |  |
|  | Voditelj sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova | 1 | 1 |
|  | Stručnjak za pravne poslove | 1 | 1 |
|  | Suradnik za pravne poslove | 1 | 1 |
|  | Koordinator za ljudske resurse | 1 | 1 |
|  | Stručnjak za ljudske resurse | 1 | 1 |
|  | Referent za opće poslove | 1 | 2 |
|  | Vratar | 4 | 4 |
|  | Čistačica | 2 | 2 |
|  | PODRUŽNICA OZALJ |  |  |
|  | Direktor Podružnice Ozalj | 1 | 1 |
|  | Voditelj tehničkog sektora | 1 | 1 |
|  | Poslovođa odjela održavanja mreže vodoopskrbe i odvodnje | 1 | 1 |
|  | Knjigovođa salda konti kupaca – fakturist i administrator | 1 | 1 |
|  | Referent za obračun i reklamacije korisnika i administrator | 1 | 1 |
|  | Tehničar za vodoopskrbu i odvodnju i održavanje objekata 1 | 2 | 2 |
|  | Tehničar za vodoopskrbu i odvodnju i održavanje objekata 2 |  | 1 |
|  | Tehničar za vodoopskrbu i odvodnju i održavanje objekata 3 | 2 | 2 |
|  | Tehničar za vodoopskrbu i odvodnju i održavanje objekata 4 |  | 1 |
|  | Tehničar za održavanje vodoopskrbnih objekata i UPOV-a i skladištar | 1 | 1 |
|  | Tehničar za održavanje i strojar | 1 | 1 |
|  | Tehničar za održavanje i elektroinstalater | 1 | 1 |
|  | Očitač, inkasator i komunalni radnik | 4 | 4 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi i odvodnji 1 |  | 1 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi i odvodnji 2 | 1 | 1 |
|  | Komunalni radnik u vodoopskrbi i odvodnji 3 | 3 | 3 |
|  | PODRUŽNICA SLUNJ |  |  |
|  | Direktor podružnice Slunj | 1 | 1 |
|  | Knjigovođa salda konti kupaca – fakturist i administrator | 1 | 2 |
|  | Knjigovođa |  | 1 |
|  | Referent za obračun i reklamacije korisnika i administrator | 1 | 1 |
|  | Glavni poslovođa | 1 | 1 |
|  | Poslovođa vodocrpilišta | 1 | 1 |
|  | Vozač – rukovatelj specijalnim vozilom | 2 | 1 |
|  | Vozač | 1 | 1 |
|  | Glavni monter (vodoopskrba) | 1 | 1 |
|  | Glavni monter (vodoopskrba) | 1 | 1 |
|  | Glavni monter (odvodnja) | 1 | 1 |
|  | Monter | 2 | 2 |
|  | Strojar vodocrpilišta | 1 | 1 |
|  | Pomoćni monter | 1 | 1 |
|  | PODRUŽNICA DUGA RESA |  |  |
|  | Direktor Podružnice Duga Resa | 1 | 1 |
|  | Poslovna tajnica i knjigovođa (voda gospodarstvo) | 1 | 1 |
|  | Rukovoditelj odjela računovodstva i financija | 1 | 1 |
|  | Samostalni knjigovođa | 1 | 1 |
|  | Knjigovođa (voda domaćinstvo) i referent za obračun plaće |  | 1 |
|  | Knjigovođa (voda domaćinstvo) | 2 | 2 |
|  | Knjigovođa (voda gospodarstvo) |  | 1 |
|  | Referent materijalno skladišnih poslova | 1 | 1 |
|  | Skladištar | 1 | 1 |
|  | Referent blagajne | 1 | 1 |
|  | Rukovoditelj odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova | 1 | 1 |
|  | Vodni redar |  | 1 |
|  | Spremačica | 1 | 1 |
|  | Rukovoditelj odjela tehničkih poslova | 1 | 1 |
|  | Voditelj odsjeka operative i zaštite na radu | 1 | 1 |
|  | Voditelj odsjeka za nadzor vodocrpilišta |  | 1 |
|  | Strojar na vodocrpilištu | 6 | 6 |
|  | Vodoinstalater na vodocrpilištu i održavanje mreže | 1 | 1 |
|  | Poslovođa grupe |  | 1 |
|  | Vozač | 2 | 2 |
|  | Pomoćnik vozača na sustavima odvodnje | 2 | 2 |
|  | Rukovatelj građevinskim strojevima | 5 | 5 |
|  | Vozač i rukovatelj građevinskim strojevima | 1 | 1 |
|  | Glavni monter | 4 | 4 |
|  | Monter | 5 | 5 |
|  | Pomoćni monter |  | 1 |
|  | Glavni građevinski radnik | 4 | 4 |
|  | Građevinski radnik |  | 1 |
|  | Električar |  | 1 |
|  | Domar | 1 | 1 |
|  | Rukovoditelj odjela razvoja investicija | 1 | 1 |
|  | Referent za ucrtavanje podataka u GIS sustav |  | 1 |
|  | PODRUŽNICA OGULIN |  |  |
|  | Direktor Podružnice Ogulin | 1 | 1 |
|  | Tehnički direktor |  | 1 |
|  | Voditelj ureda direktora |  | 1 |
|  | Referent za opće poslove |  | 1 |
|  | Tajnica direktora | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik zazaštitu na radu i zaštitu od požara |  | 1 |
|  | Stručni suradnik za unutarnju kontrolu i projekte |  | 1 |
|  | Spremačica | 1 | 1 |
|  | Voditelj financijskog sektora | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik za plan i analizu |  | 1 |
|  | Financijski referent – glavni knjigovođa | 1 | 1 |
|  | Financijski referent | 1 | 1 |
|  | Financijski referent za fakture | 1 | 1 |
|  | Financijski referent za obračun i naplatu | 2 | 2 |
|  | Financijski referent za naplatu potraživanja – blagajnik | 1 | 1 |
|  | Financijski referent za obračun plaća i drugih dohodaka | 1 | 1 |
|  | Financijski referent – likvidator |  | 1 |
|  | Skladištar | 1 | 1 |
|  | Voditelj sektora održavanja sustava vodovoda | 1 | 1 |
|  | Referent za priključke | 1 | 1 |
|  | Voditelj radne grupe | 1 | 1 |
|  | Viši monter za pronalaženje i otklanjanje kvarova na vodovodu | 2 | 2 |
|  | Viši monter održavanja sustava vodovoda | 4 | 4 |
|  | Monter održavanja sustava vodovoda | 5 | 5 |
|  | Radnik na poslovima održavanja vodovodne mreže | 1 | 1 |
|  | Upravitelj prijevoza – vozač | 1 | 1 |
|  | Vozač | 1 | 1 |
|  | Strojar | 1 | 1 |
|  | Radnik na poslovima održavanja crpne stanice | 2 | 2 |
|  | Radnik na poslovima očitanja vodomjera | 4 | 4 |
|  | Voditelj sektora sustava odvodnje |  | 1 |
|  | Voditelj laboratorija |  | 1 |
|  | Laborant |  | 1 |
|  | Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i laboratorija | 1 | 1 |
|  | Tehnolog za upravljanje i održavanje sustava odvodnje |  | 1 |
|  | Strojar na poslovima UPOV | 1 | 1 |
|  | Monter održavanja sustava odvodnje | 2 | 2 |
|  | Viši električar | 1 | 1 |
|  | Električar | 1 | 1 |
|  | Radnik na pomoćnim poslovima | 3 | 3 |
|  | Inženjer upravljačko – informacijskih sustava | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik za informatičke poslove | 1 | 1 |
|  | Stručni suradnik za sustav daljinskog nadzora i upravljanja u vodoopskrbi i odvodnji | 1 | 1 |
|  | Voditelj sektora za javnu nabavu i investicije | 1 | 1 |
|  | Viši stručni suradnik za projekte |  | 1 |
|  | Referent za geodetske poslove |  | 1 |
|  | Viši stručni suradnik za javnu nabavu | 1 | 1 |
|  | Vodni redar | 1 | 1 |
|  | Interni kontrolor radnih naloga i priključaka | 1 | 1 |

Struktura zaposlenih prema stručnoj spremi

| Stručna sprema | 11.03.2025. |
| --- | --- |
| VSS | 43 |
| VŠS | 27 |
| SSS | 167 |
| VKV | 1 |
| KV | 46 |
| PKV | 4 |
| NKV | 38 |
| Ukupno | 326 |

Kadrovi sa svojim znanjima i sposobnostima kao i njihova uklopljenost u optimalnu organizaciju procesa poslovanja jedan je od bitnih faktora, bez kojeg se ne može realizirati niti jedan ozbiljan poslovni proces.

Struktura prema poslovnim jedinicama

| Poslovna jedinica | 11.03.2025. |
| --- | --- |
| Ured direktora | 6 |
| Vodoopskrba | 67 |
| Odvodnja i pročišćavanje | 36 |
| Stručne službe | 59 |
| Sektor tehničke podrške i razvitka | 7 |
| Jedinica za provedbu projekata | 7 |
| Poslovna jedinica Vojnić | 12 |
| Podružnica Ozalj | 20 |
| Podružnica Slunj | 15 |
| Podružnica Ogulin | 52 |
| Podružnica Duga Resa | 45 |
| Ukupno | 326 |

Poslovna edukacija se vrši temeljem definiranih potreba u toku poslovne godine te se planira nastaviti ulagati u razvoj dodatnih znanja i sposobnosti radnika Društva.

Dodatne edukacije u smislu seminara, radionica i sl. se provode tijekom godine sukladno potrebama Društva te na njima sudjeluju radnici zaduženi za dio posla koji je tema edukacije.

U nastavku je prikaz radnika Društva prema dobnoj strukturi.

Prikaz radnika Društva po dobnoj strukturi

| Godine starosti | 11.03.2025. |
| --- | --- |
| 15-18 | 0 |
| 19-24 | 0 |
| 25-29 | 14 |
| 30-34 | 25 |
| 35-39 | 44 |
| 40-44 | 43 |
| 45-49 | 51 |
| 50-54 | 52 |
| 55-59 | 44 |
| 60-64 | 41 |
| 65 i više | 12 |
| Ukupno | 326 |

S obzirom na trenutnu dobnu strukturu Društva, potrebno je voditi računa o mogućim odlascima u starosnu mirovinu.

Planirani izdaci poslovanja za zaposlene

Izdaci za zaposlene sadrže budući trošak bruto plaća zaposlenika a bruto plaće se sastoje od:

Neto plaća, doprinosa , poreza i prireza , doprinosa na plaću. Dodatni troškovi su materijalna prava radnika a to su : troškovi prijevoza, toplog obroka, darovi i potpore.

Društvo će i ubuduće pratiti korekcije minimalne bruto plaće propisane od strane Vlade RH kao i ostale propise te sukladno istima korigirati izdatke za zaposlene.

  - PLAN GRADNJE/ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Plan investicijskih aktivnosti određen je planskim dokumentima na razini države i lokalne zajednice, analizom stanja i potreba  u vodoopskrbi i odvodnji, odnosno unaprjeđenjem rada sustava i kvalitete usluga te financijskim mogućnostima Društva. Plan zatvaranja financijske konstrukcije pojedinih projekata uključuje i mogućnosti korištenja sredstava Hrvatskih voda, Državnog proračuna RH i EU fondova. Prioritete su odredili projekti u tijeku te usmjerenost na  poboljšanje usluga vodoopskrbe i odvodnje za pojedina područja.

Proces investicija obuhvaća izradu projektnog zadatka, izradu projektne dokumentacije, ishođenje akata za građenje, izgradnju građevine te ishođenje uporabne dozvole.

Obim projektne dokumentacije za pojedinu investiciju uvjetuju složenost i veličina u prostoru, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, financijska sredstva raspoloživa za gradnju, zahtjevnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i drugi čimbenici.

U nastavku je popis planiranih projekata, odnosno izgradnje u periodu od 2025. do 2028.godine, sa izraženim financijskim vrijednostima.

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KARLOVAC

| PLAN GRADNJE 2025. - 2028. GOD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRIJEDNOST RADOVA u 2025. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2026. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2027. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2028. (€) |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u dijelu Žumberačke ul. I dijelu . Seljana | 651.322,52 VIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rekonstrukcija vodoopskrbe u ul.kneza Trpimira | 39.730,81 VIK |  |  |  |
| 3. | Sanacija vodoopskrbe Brodarci-1.faza | 136.925,80 VIK |  |  |  |
| 4. | Izgradnja vodoopskrbe u Zagrebačkoj ulici | 411.921,08 VIK |  |  |  |
| 5. | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije Luščić-centar | 378.442,18 VIK-168.803,11 HV-209.639,07 |  |  |  |
| 6. | Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od Krležine do Doma HV | 245.000,00 VIK |  |  |  |
| 7. | Rekonstrukcija kanalizacije i vodoopskrbe Domobranske ulice u Karlovcu | 1.038.937,66 VIK-103.893,77 ministarstvo-831.150,13 HV-103.893,77 |  |  |  |
| 8. | Ugradnja automatske grube rešetke na sustav odvodnje na CS Banija 1 | 161.302,70 VIK-16.130,27 ministarstvo-129.042,16 HV-16.130,00 |  |  |  |
| 9. | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacije u dijelu ul.B.Bušića i ul. M.Seljana | 528.000,00 VIK-155.200,00 HV-372.800,00 |  |  |  |
| 10. | Izgradnja vodovoda u državnoj cesti oznake DC 228 u mjestu Gornje Pokupje | 55.752,70 VIK |  |  |  |
| 11. | Sanacija vodoopskrbe u ul.Budin | 98.975,40 VIK |  |  |  |
| 12. | Sanacija vodoopskrbe Zadobarje 80-92 | 100.000,00 VIK |  |  |  |
| 13. | Sanacija vodoopskrbe Gornje Pokupje 35-40 | 237.500,00 VIK |  |  |  |
| 14. | Sanacija vodoopskrbe Donje Pokupje 35-40 | 132.500,00 VIK |  |  |  |
| 15. | Sanacija vodoopskrbe kneza Branimira 22-54 | 87.500,00 VIK |  |  |  |
| 16. | Sanacija vodoopskrbe PS Zadobarje - Vuljanići | 145.000,00 VIK |  |  |  |
| 17. | Sanacija vodoopskrbe Zagraj 3A-15 | 190.000,00 VIK |  |  |  |
| 18. | Sanacija vodoopskrbe Ladvenjak 46D-46O | 95.000,00 VIK |  |  |  |
| 19. | Sanacija vodoopskrbe Mahično 1A-3F | 80.000,00 VIK |  |  |  |
| 20. | Sanacija vodoopskrbe Bridići 11A -17 | 105.000,00 VIK |  |  |  |
| 21. | Sanacija vodoopskrbe Bridići 2A-2 | 87.500,00 VIK |  |  |  |
| 22. | Sanacija vodoopskrbe G.Trebinja 102 | 87.500,00 VIK |  |  |  |
| 23. | Sanacija vodoopskrbe Husje 51-75 | 132.500,00 VIK |  |  |  |
| 24. | Ugradnja fotonaponskih elektrana (VC Gaza 3, VS Strmac, CS Rečica, tehnička ograda, UPOV) |  | 510.550,00 VIK 229.750,00 Ministarstvo 280.800,00 |  |  |
| 25. | Rekonstrukcija i nadogradnja VS Vučjak |  | 350.000,00 VIK |  |  |
| 26. | Izgradnja vodoopskrbe i CS Gornja Švarča-Rossijeva-Schlosserova |  | 400.000,00 VIK |  |  |
| 27. | Izgradnja vodoopskrbe CS Vučjak |  | 400.000,00 VIK |  |  |
| 28. | Rekonstrukcija vodoopskrbe Vučjak 1-51 |  | 450.000,00 VIK |  |  |
| 29. | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanaliz. Tićarnica 6-8 |  | 65.000,00 VIK |  |  |
| 30. | Sanacija vodoopskrbe Brodarci -2.faza |  | 450.000,00 VIK |  |  |
| 31. | Nabava i ugradnja automatske rešetke za CS Banija 2, CS Drežnik, CS Grad |  | 650.000,00 VIK |  |  |
| 32. | Rekonstrukcija vodoopskrbe Jelaši 44-68 |  | 79.200,00 VIK |  |  |
| 33. | Rekonstrukcija vodoopskrbe Vukmanički Cerovac |  | 88.000,00 VIK |  |  |
| 34. | Rekonstrukcija vodoopskrbe i izgradnja sanitarne kanalizacije u Dugoreškoj ulici |  | 405.000,00 VIK |  |  |
| 35. | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije u ul. S.Seljana |  | 631.000,00 VIK |  |  |
| 36. | Izgradnja tlačnog cjevovoda od vodocrpilišta Crna Draga do VS Sveta Jana |  | 1.300.000,00 VIK |  |  |
| 37. | Izgradnja vodooskrbe i kanalizacijhe u Omladinskoj ulici |  | 200.000,00 VIK | 360.000,00 VIK |  |
| 38. | Sanacija vodoopskrbe Brodarci -3 faza |  |  | 300.000,00 VIK |  |
| 39. | Sanacija vodoopskrbe Milašini |  |  | 142.470,00 VIK |  |
| 40. | Sanacija vodoopskrbe u dijelu naselja Belajske Poljice (iza vrtića) |  |  | 112.500,00 VIK |  |
| 41. | Izgradnja vodoopskrbe i kanalizacija u ul. Pivovarska i Kupska |  |  | 300.000,00 VIK |  |
| 42. | Izgradnja vodoopskrbe u dijelu Ljubljanske ulice |  |  | 40.000,00 VIK |  |
| 43. | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojku Turan 109 |  |  | 97.500,00 VIK |  |
| 44. | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije Donja Švarča 122-128 |  |  | 80.000,00 VIK |  |
| 45. | Izgradnja sanitarne kanalizacije u naseljima Husje, Donje Mekušje,Vodostaj, Gradac i Orlovac- 1.faza |  |  | 1.500.000,00 VIK | 1.570.000,00 VIK |
| 46. | Izgradnja vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav grada Karlovca- 1.faza |  |  | 2.755.000,00 ministarstvo | 1.500.000,00 ministarstvo |
| 47. | Izgradnja vodoopskrbe u naselju Desni Štefanki u Lasinji |  |  | 1.000.000,00 VIK | 800.000,00 VIK |
| 48. | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije Gaza |  |  | 500.000,00 VIK | 800.000,00 VIK |
| 49. | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u Mostarskoj ulici |  |  |  | 66.000,00 VIK |
| 50. | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u Mažuranićevoj obali |  |  |  | 250.000,00 VIK |
| 51. | Rekonstrukcija vodovoda u ul. Zagraj Gaj |  |  |  | 50.000,00 VIK |
| 52. | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u Kurelčevoj ulici |  |  |  | 872.841,00 VIK |
| 53. | Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije u ul. R.Strohala |  |  |  | 240.000,00 VIK |
| 54. | Rekonstrukcija vodoopskrbe na lokaciji klizišta Furači |  |  |  | 11.000,00 VIK |
| 55. | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u Nemičićevoj ulici |  |  |  | 328.000,00 VIK |
| 56. | Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u Šporerovoj ulici |  |  |  | 552.000,00 VIK |
| 57. | Rekonstrukcija vodoopskrbe Mrzljaki |  |  |  | 110.000,00 VIK |
| 58. | Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u odvojku ulice Mostanje |  |  |  | 36.000,00 VIK |
| 59. | Izgradnj vodoopskrbe Gornja Jelsa |  |  |  | 160.000,00 VIK |
|  | UKUPNO | 5.226.310,85 | 5.678.750,00 | 7.487.470,00 | 7.345.841,00 |

PODRUŽNICA OZALJ

| PLAN GRADNJE 2025. - 2028. GOD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRIJEDNOST RADOVA u 2025. (€) bez PDV-a | VRIJEDNOST RADOVA U 2026. (€)bez PDV-a | VRIJEDNOST RADOVA U 2027. (€)bez PDV-a | VRIJEDNOST RADOVA U 2028. (€)bez PDV-a |
| 1. | Završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže za naselja Badovinci, Magovci i Priselje -postojeći ugovor | 4.618,75 HV-4.000,00 JLS-618,75 |  |  |  |
| 2. | Završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže za naselja Lović Prekriški -Dugi Vrh -postojeći ugovor | 2.017,39 JLS 2.017,39 |  |  |  |
| 3. | Izgradnja vodoopskrbne mreže za naselja Lović Prekriški (zaselak Dugi Vrh) -budući ugovor |  | 250.000,00 HV 250.000,00 |  |  |
| 4. | Izgradnja vodospreme Okrug V 300 -budući ugovor |  | 365.000,00 HV 73.000,00 | 365.000,00 HV 292.000,00 |  |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora za odvodnju sanitarnih otpadnih voda lijevog zaobalja rijeke Kupe na području Ozlja (ukupna vrijednost 95.560,42 EUR) -završetak ishođenja lokacijske dozvole+izada 3 gl.projekta -postojeći ugovor | 33.446,16 HV 10.000,00 JLS 23.446,16 |  |  |  |
| 6. | Završetak izrade glavnog projekta II faze aglomeracije Žakanje -postojeći ugovor |  | 2.490,00 HV 2.490,00 |  |  |
| 7. | Završetak izrade glavnog projekta III faze aglomeracije Žakanje -postojeći ugovor |  | 12.300,00 HV 12.300,00 |  |  |
| 8. | Završetak izrade glavnog projekta IV faze aglomeracije Žakanje -postojeći ugovor | 24.800,00 JLS 24.800,00 |  |  |  |
| 9. | Izrada glavnog projekta I faze aglomeracije Žakanje -budući ugovor |  | 26.000,00 HV 26.000,00 JLS 5.200,00 |  |  |
| 10. | Izrada II faze sanitarne odvodnje aglomeracije Žakanje -budući ugovor |  | 1.223.600,00 HV 611.800,00 | 1.223.600,00 HV 611.800,00 |  |
| 11. | Izrada III faze sanitarne odvodnje aglomeracije Žakanje -budući ugovor |  |  | 1.074.000,00 HV 537.000,00 | 1.074.000,00 HV 537.000,00 |
| 12. | Izrada IV faze sanitarne odvodnje aglomeracije Žakanje -budući ugovor |  |  |  | 1.154.400,00 HV 1.154.400,00 |
| 13. | Fotonaponska elektrana na upravnoj zgradi |  | 25.000,00 HV 25.000,00 |  |  |
| 14. | Snimak izvedenog stanja odvodnje užeg gadskog područja Ozlja |  | 10.000,00 HV 10.000,00 |  |  |
|  | UKUPNO | 64.882,30 | 1.010.890,00 | 1.440.800,00 | 1.691.400,00 |

PODRUŽNICA OGULIN

| PLAN GRADNJE 2025. - 2028. GOD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRIJEDNOST RADOVA u 2025. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2026. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2027. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2028. (€) |
| 1. | Izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe naselja Ponikve na području grada Ogulina | 10.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |  |  |
| 2. | Izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe naselja Modruš sa izvorišta Bocino Vrelo Josipdol | 10.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |  |  |
| 3. | Izrada glavnog projekta vodoopskrbe Zdenac-Potok Tounjski-Stanišići na području općine Tounj | 13.000,00 Općina Tounj 100% |  |  |  |
| 4. | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Zdenac-Potok Tounjski-Stanišići na području općine Tounj |  | 800.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 800.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 800.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% |
| 5. | Izrada glavnog projekta vodoopskrbe Stanišići-Donje Dubrave na području općine grada Ogulina | 26.000,00 Grad Ogulin – 100% |  |  |  |
| 6. | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Stanišići-Donje Dubrave na području grada Ogulina |  | 800.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 800.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 800.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% |
| 7. | Izrada idejnog i glavnog projekta dobavnog vodoopskrbnog cjevovoda Kuselj-Poljanak na području općine Saborsko |  | 80.000,00 |  |  |
| 8. | Izgradnja dobavnog vodoopskrbnog cjevovoda Kuselj-Poljanak na području općine Saborsko |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9. | Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe Puškarići-Vitunj-Bjelsko-Musulinski Potok na području grada Ogulina | 5.000,00 HV -80% Investitor -20% | 5.000,00 HV -80% Investitor -20% | 10.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |
| 10. | Izgradnja odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe Puškarići-Vitunj-Bjelsko-Musulinski |  |  |  | 100.000,00 HV -80% Investitor -20% |
| 11. | Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe Musulinski Potok-Jasenak (Vrelo) na području grada Ogulina | 5.000,00 HV -80% Investitor -20% | 5.000,00 HV -80% Investitor -20% | 10.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |
| 12. | Izgradnja odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe Musulinski Potok-Jasenak (Vrelo) na području grada Ogulina |  |  |  | 100.000,00 HV -80% Investitor -20% |
| 13. | Projektiranje i ugradnja kontrole aktivnog mulja u SBR bazenima s informatikom na UPOV-u Ogulin | 70.000,00 HV -80% Investitor -20% | 70.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |  |
| 14. | Izrada projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Saborsko | 10.000,00 HV -80% Investitor -20% | 7.500,00 Općina Saborsko -100% |  |  |
| 15. | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Saborsko |  |  | 1.000.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 1.000.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% |
| 16. | Izrada projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Tounj - naselja Tounj i Zdenac | 12.800,00 Općina Tounj -100% | 8.000,00 Općina Tounj -100% |  |  |
| 17. | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Tounj- naselja Tounj i Zdenac |  |  | 1.000.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 1.000.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% |
| 18. | Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja općine Josipdol |  |  | 13.000,00 Općina Josipdol – 100% | 13.000,00 Općina Josipdol – 100% |
| 19. | Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja općine Plaški |  |  | 13.000,00 Općina Plaški – 100% | 13.000,00 Općina Plaški – 100% |
| 20. | Nastavak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Zdenac-Rebrovići-Orljak na području općine Tounj |  | 200.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 300.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% | 300.000,00 EU fondovi -80% Investitor -20% |
| 21. | Izrada izmjene glavnog projekta i građevinske dozvole sustava odvodnje zone D grada Ogulina sa rekonstrukcijom vodovoda | 10.000,00 Investitor 100% | 10.000,00 Investitor 100% | 10.000,00 Investitor 100% | 10.000,00 Investitor 100% |
| 22. | Izgradnje vodovoda naselja Bartolovoći-Lipošćaki-Meštrovići (Trošmarija) na području grada Ogulina | 200.000,00 HV -80% Investitor -20% | 400.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |  |
| 23. | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže na područja grada Ogulina | 10.000,00 Investitor 100% | 10.000,00 Investitor 100% | 10.000,00 Investitor 100% | 10.000,00 Investitor 100% |
| 24. | Rekonstrukcija vodovodne mreže na području grada Ogulina | 66.000,00 Investitor 100% | 66.000,00 Investitor 100% | 66.000,00 Investitor 100% | 66.000,00 Investitor 100% |
| 25. | Izrada projektno-natječajne dokumentacije sustava odvodnje sa rekonstrukcijom vodovoda aglomeracije Ogulin | 20.000,00 EU fondovi -80% HV – 12% Investitor -8% | 20.000,00 EU fondovi -80% HV – 12% Investitor -8% | 20.000,00 EU fondovi -80% HV – 12% Investitor -8% | 20.000,00 EU fondovi -80% HV – 12% Investitor -8% |
| 26. | Rekonstrukcija SBR-a na UPOV-u Ogulin | 80.000,00 HV -80% Investitor -20% | 80.000,00 HV -80% Investitor -20% |  |  |
| 27. | Snimanje sustava odvodnje CCTV kamerom | 26.500,00 Investitor 100% | 26.500,00 Investitor 100% | 26.500,00 Investitor 100% | 26.500,00 Investitor 100% |
| 28. | Sanacija kanalizacijskih kolektora prema snimci CCTV kamerom | 13.000,00 HV -80% Investitor -20% | 13.000,00 HV -80% Investitor -20% | 13.000,00 HV -80% Investitor -20% | 13.000,00 HV -80% Investitor -20% |
| 29. | Sanacija gubitaka na VOS Ogulin | 70.000,00 HV -80% Investitor -20% | 70.000,00 HV -80% Investitor -20% | 70.000,00 HV -80% Investitor -20% | 70.000,00 HV -80% Investitor -20% |
| 30. | Izgradnja fotonaponske solarne elektrane na krovu postojećih objekta UPOV-a Ogulin | 100.000,00 Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 30.000,00 Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  |  |
| 31. | NPOO projekti - Izgradnja vodovodnih ogranaka naselja Jušici, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod za naselje Popovo Selo | 1.156.843,75 NPOO -80% HV -10% Vodovod i kanalizacija d.o.o -5% Grad Ogulin -5% |  |  |  |
|  | UKUPNO | 1.914.143,75 | 2.671.000,00 | 4.261.500,00 | 4.441.500,00 |

PODRUŽNICA DUGA RESA

| PLAN GRADNJE 2025. - 2028. GOD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRIJEDNOST RADOVA u 2025. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2026. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2027. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2028. (€) |
| 1. | Nastavak vodoistražnih radova u Završje-ekspolatacijski zdenac) |  | 66.300,00 Od toga JLS – općina Bosiljevo -6.630,00 Općina Netretić-6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sanacija i opremanje vodocrpilišta na Popošćak u Završju Netretičkom |  | 275.000,00 Od toga JLS – općina Bosiljevo -2.750,00 Općina Netretić- 2.750,00 | 275.000,00 Od toga JLS – općina Bosiljevo -2.750,00 Općina Netretić- 2.750,00 | 0,00 |
| 3. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnje redukcionih okana u naseljima Venac Mrežnički, Zvečaj i Gršćaki. | 275.000,00 Od toga JLS – Grad Duga Resa -10% =268,77 Općina Generalski Stol 10% =268,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Zvečaj i opreme za automatizaciju i telemetriju VS Glavica | 597,25 Od toga JLS – Grad Duga Resa -10% =59,73 Općina Generalski Stol 10% =59,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Frketići s prihvatnim bazenom i opreme za automatizaciju i telemetriju VS Babićka | 2.621,28 Od toga JLS – Grad Duga Resa -10% =262,13 Općina Generalski Stol 10% =262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Opremanje bunara i spojni cjevovod vodocrpilište u Donjem Velemeriću |  | 66.300,00 Od toga JLS – Grad Duga Resa -7,5% =4.977,11 Općina Barilović 7,5% =4.977,11 Općina Krnjak 5%-3.318,06 | 66.300,00 Od toga JLS – Grad Duga Resa -7,5% =4.977,11 Općina Barilović 7,5% =4.977,11 Općina Krnjak 5%-3.318,06 | 0,00 |
| 7. | Izvođenje radova na priključnom vodu za naselje Goričice Dobranske u općini Generalski Stol | 0,00 | 250.000,00 Od toga JLS – Općina Generalski Stol 20% =50.000,00 | 200.000,00 Od toga JLS – Općina Generalski Stol 20% =40.000,00 | 0,00 |
| 8. | Izvođenje radova na priključnom vodu za naselje Crno Kamanje u općini Generalski Stol | 0,00 | 200.000,00 Od toga JLS – Općina Generalski Stol 20% =40.000,00 | 120.000,00 Od toga JLS – Općina Generalski Stol 20% =24.000,00 | 0,00 |
| 9. | Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo (2 priključka I<400 m) |  | 30.924,41 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovoda od autoceste Zagreb-Rijeka dionica Maletići-Novigrad na Dobri | 350.000,00 Od toga JLS – Općina Netretić 20% =70.000,00 | 350.000,00 Od toga JLS – Općina Netretić 20% =70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje u Krnjaku Kolektor i UPOV uključivo i stručni nadzor | 0,00 | 400.000,00 Od toga JLS – Općina Krnjak 80.000,00 | 400.000,00 Od toga JLS – Općina Krnjak 80.000,00 | 400.000,00 Od toga JLS – Općina Krnjak 80.000,00 |
| 12. | Radovi na izgradnji kolektora Varoš Bosiljevac (Radičeva ulica) | 97.478,24 Od toga JLS – Grad Duga Resa 19.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Stručni nadzor nad izgradnjom kolektora Varoš-Bosiljeva (Radićeva ulica | 5.515,24 Od toga JLS – Grad Duga Resa 1.103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Izgradnja priključka na izgrađeni dio sustava javne odvodnje u naselju Belajske Poljice | 300.000,00 Od toga JLS – Općina Barilović 20% =60.000,00 | 250.000,00 Od toga JLS – Općina Barilović 20% =50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Stručni nadzor na izgradnji priključka na izgrađeni dio sustava javne odvodnje u naselju Belajske Poljice | 13.000,00 Od toga JLS – Općina Barilović 20% =2.600,00 | 13.500,00 Od toga JLS – Općina Barilović 20% =2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 771.362,12 | 1.871.161,40 | 1.061.361,40 | 400.000,00 |

PODRUŽNICA SLUNJ

| PLAN GRADNJE 2025. - 2028. GOD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRIJEDNOST RADOVA u 2025. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2026. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2027. (€) | VRIJEDNOST RADOVA U 2028. (€) |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Donje Taborište -postojeći ugovor | 387.815,00 NPOO 80% EU, 10%HV 10%Grad Slunj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 350.000,00 NPOO 80% EU, 10%HV 10%Grad Slunj | 2.719.820,00 NPOO 80% EU, 10%HV 10%Grad Slunj | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe Aglomeracija Slunj(6 faza, Sliv-D, 2 retencijska bazena, sanacija 2 vodospreme) -budući ugovor |  | 1.940.550,00 EU | 3.500.000,00 EU | 381.100,00 EU |
| 4. | Izgradnja odvodnje otpadnih voda dijela Sliva-D u Slunju od BP INA do UO Feniks -budući ugovor |  | 327.530,00 HV, Grad Slunj |  |  |
| 5. | Izgradnja odvodnje otpadnih voda dijela Sliva-D u Slunju od Rastoka do Belkovićeve ulice -budući ugovor |  | 373.950,00 HV, Grad Slunj |  |  |
| 6. | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Nikšić-Cerovac -budući ugovor |  | 149.313,00 HV, Grad Slunj |  |  |
| 7. | Izgradnja solarne elektrane na vodocrpilištu Slunjčica -budući ugovor |  |  | 61.000,00 FZO |  |
| 8. | Radovi prema koncepcijskom rješenju smanjenja gubitaka na mreži+-preostali iznos po okvirnom sporazumu | 291.589,06 80% HV 20% Grad Slunj |  |  |  |
| 9. | Izgradnja solarne elektrane na UPOV-u Slunj -budući ugovor |  |  | 50.000,00 Grad Slunj |  |
| 10. | Vodoopskrbni cjevovod Videkić Selo |  | 23.488,00 Grad Slunj | 1.000.000,00 HV, Grad Slunj |  |
| 11. | Usluge nadzora radova na projektu Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe Aglomeracija Slunj -buduci ugovor |  | 96.967,30 EU | 96.967,30 EU | 96.967,25 EU |
| 12. | Usluge upravljanja projektom na projektu Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe Aglomeracija Slunj -buduci ugovor |  | 73.262,99 EU | 73.262,99 EU | 73.262,99 EU |
| 13. | Završetak izrade projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Grgić Križ-Dubrava-Salopek Luke -postojeći ugovor | 1.200,00 100% Grad Slunj |  |  |  |
| 14. | Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Donje Taborište-Nikšić -budući ugovor | 7.632,00 100% Grad Slunj |  |  |  |
| 15. | Izrada projektne dokumentacije hidrostanice Gornja Glina -budući ugovor | 4.660,00 100% Grad Slunj |  |  |  |
| 16. | Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda na relaciji vojni poligon-Primišlje -budući ugovor | 15.000,00 100% Grad Slunj |  |  |  |
| 17. | Izmjena idejnih i glavnih projekata za izmjenu lokacijskih dozvola projekata | 9.650,00 100% Grad Slunj |  |  |  |
| 18. | Digitalizacija -ugradnja digitalnih vodomjera | 28.000,00 HV, EU, vl.sredsrva | 28.000,00 HV, EU, vl.sredsrva | 28.000,00 HV, EU, vl.sredsrva | 28.000,00 HV, EU, vl.sredsrva |
| 19. | Vodoopskrbni cjevovod Kruškovača-D.Gnojnice |  |  | 2.150.000,00 HV CETINGRAD |  |
| 20. | „Furjan-Bogovolja-Kruškovača-Komesarac“, faza 2 izgradnja Bogovolja-Kruškovača-Komesarac L=13.100m, sastavni dio projekta je i CS Kruškovača |  |  | 2.700.000,00 HV CETINGRAD |  |
| 21. | Vodoopskrbna mreža naselja Bogovolja |  |  | 490.000,00 HV CETINGRAD |  |
| 22. | Vodospremnik „Komesarac“ |  |  | 300.000,00 HV CETINGRAD |  |
|  | UKUPNO | 1.095.546,06 | 5.709.393,29 | 10.449.230,29 | 579.330,24 |

POSLOVNA JEDINICA VOJNIĆ

| RED. BR. | NAZIV INVESTICIJE | VRIJEDNOST bez PDV-a PLAN: 2025. | FINANCIRANJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sabirni kolektor i UPOV | 3.002.767,59 | Ugovoreni rok 01.06.25. |
| 2. | Stručni nadzor | 25.084,61 | Rok: do završetka radova |
| 3. | Konzultantske usluge | 9.000,00 | Rok: do završetka radova |
| 4. | Proširenje vodovoda Ključar | 102.599,31 | Završeno, zahtjev za uporabnu dozvolu |
| 5. | Nadzor | 2.500,00 | Završeno |
| 6. | Proširenje vodovoda Široka Rijeka | 659.874,82 | Rok završetka 10.10.25. |
| 7. | Nadzor | 12.500,00 | Rok: do završetka radova |
| 8. | Vodovod Miholjsko | 1.500,00 | Spremno za prijavu na natječaj |
| 9. | Klorna stanica Široka Rijeka | 12.500,00 | Čeka na montažu |
|  | UKUPNO: | 3.828.326,33 |  |

  - PLAN ODRŽAVANJA VODNOKOMUNALNIH OBJEKATA

    - Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe

Ovim planom uređuju se: vrsta, način i rokovi planiranih aktivnosti redovnog održavanja sustava javne vodoopskrbe i kontinuirane isporuke pitke vode te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova održavanja sustava.

Vodoopskrba je složen i kompleksan sustav, povezan s prirodnim i urbanim okolišem koji se stalno mijenja i kontinuirano se mora nadzirati, unapređivati i održavati. Vodoopskrbni sustav je javni sustav koji obuhvaća sve objekte, uređaje i druga postrojenja za zahvat i distribuciju pitke vode te vodoopskrbnu mrežu, a nalazi se pod upravom Isporučitelja vodne usluge i njegova su osnovna sredstva.

Vodoopskrbna mreža sastoji se od vodoopskrbnih cjevovoda u vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja vodne usluge, a služi za distribuciju pitke vode od vodo zahvata do krajnjeg potrošača. Unutar vodoopskrbne mreže postoji nekoliko kategorizacija cjevovoda, kao što su vrsta materijala i promjer, te podjela na magistralne i sekundarne cjevovode.

Vodoopskrbna mreža najugroženiji je dio vodoopskrbnog sustava uslijed cijelog niza aktivnosti koje se odvijaju u naseljima (prekopavanje ulica, promet, vibracije, slijeganje, itd.) i zbog toga se vrlo često događaju puknuća i gubici vode. Sama izgrađenost vodoopskrbne mreže, ne znači istovremeno i da su svi mogući problemi riješeni. Naime, sustavno uklanjanje i predviđanje mogućih poteškoća jedini je ispravan način na koji se može uspješno gospodariti vodom kao ograničenim resursom, stoga je neracionalno pristupiti rješavanju problemu vodoopskrbne mreže bez Plana održavanja vodoopskrbne mreže, ispiranja hidrantske mreže i izmjene vodomjera.

Održavanje sustava javne vodoopskrbe – vodoopskrbna mreža

Osnovni zadatak Odjela održavanja mreže vodoopskrbe su stalne aktivnostima oko osiguranja funkcionalne ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno funkcioniranje cjelokupnog vodoopskrbnog sustava, za urednu i kontinuiranu opskrbu vodom i svođenje gubitaka na prihvatljivu mjeru.

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće nastaju zbog:

- starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uređaja i dr.

- nekvalitetnog materijala i izrade,

- loše obavljenih montažnih i građevinskih

- fizičkog oštećenja vodovodnih instalacija tijekom izvođenja radova na drugim, komunalnim i građevinskim

objektima,

- vibracija uslijed vanjskog prometa,

- hidrauličkih udara,

- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla,

- lutajućih struja,

- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama,

- neplaniranog povećanja tlaka u mreži (u slučaju smanjenja profila cijevi uslijed nagomilanog taloga)

- klizanja i boranja terena

- poplave, suše i potresi

Redovno održavanje

Pod redovnim održavanjem podrazumijevaju se svi radovi na popravcima vodoopskrbne mreže i uređaja na njoj. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uočeni nedostaci, da se spriječe veći kvarovi i da se mreža održava u funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju.

U redovno održavanje spadaju slijedeći radovi:

- sistematski pregled vodovodne mreže,

- popravak pukotina i zatvaranje otvora na stijenkama cijevi,

- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom),

- brtvljenje i zamjena pojedinih dijelova zatvarača i hidranata,

- zamjena kapa na zasunima, hidrantima i kućnim priključcima,

- popravak javnih izljeva na cjevovodima,

- popravak kućnih priključaka,

- čišćenje armatura od korozije i zaštita bojenjem,

- zamjena korodiranih vijaka,

- ispiranje mreže i manji popravci na sustavu katodne zaštite

Sistematski pregled vodovodne mreže obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- vizualni pregled trase vodovodne mreže,

- provjera ispravnosti zasuna i hidranata,

- provjera ispravnosti zasunskih komora i uređaja u njima,

- provjera ispravnosti zračnih ventila,

- provjera ispravnosti muljnih ispusta,

- provjera kućnih priključaka i armatura u vodomjernim oknima za vodomjere,

- provjera ispravnosti uređaja za smanjivanja tlaka, dozatora za pojačanje klora i drugih sličnih uređaja,

- provjera propusnosti vodovodne mreže i priključaka na osnovu šumova na armaturama.

Vizualni pregled vodoopskrbne mreže vrši se obilaskom trase vodova i uočavanjem svih bitnih promjena.

Oštećena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sustavno se istražuju posebnim uređajima, kao što su geofon, korelator, ultrazvučni mjerač i loger šuma.

Sve uočene nedostatke na vodoopskrbnoj mreži ekipe za mikrolociranje kvarova unose u aplikaciju kvarova.

Aplikacija za unos kvarova, bilo dojavom građana ili mikrolociranja djelatnika, služi da se prijavljeni kvar obrađuje od dana njene prijave, sanacije kvara do sanacije terena nakon kvara. U narednom razdoblju Planira se proširiti na evidenciju planiranog i interventnog ispiranja, kako bi se dobio bolji i precizniji uvid o pojavi zamućenja na određenim područjima mreže vodoopskrbe, čime bi se promjenom intenziteta i vremena ispiranja smanjila pojava zamućenja i obojenja vode na mreži vodoopskrbe.

Sve aktivnosti na redovnom održavanju vodoopskrbne mreže radi bržeg, lakšeg i efikasnijeg funkcioniranja i održavanja mreže vodoopskrbe uključuje i teretna vozila i strojeve, kao i cisternu za pitku vodu koja se šalje u područja koja su radi sanacije puknuća ili prespoja ovog cjevovoda bez pitke vode više sati.

Sanacije kvarova na mreži vodoopskrbe se odrađuju svakodnevno, dok se rekonstrukcije pojedinih dionica cjevovoda kroz održavanje odrađuju po prioritetima, tj. po učestalosti puknuća i nestabilnosti određenih dionica

Interventno održavanje i rekonstrukcije

Interventno održavanje i rekonstrukcije se odnosi na značajne lomove cjevovoda i gubitke u mreži koji su nastali u kraćem vremenu i događaju se učestalo. Zbog takvih situacija pristupa se rekonstrukciji određenih dionica koje nisu u prvobitnom investicijskom planu i planu održavanja.

Sektor vodoopskrbe se bavi nizom značajnih aktivnosti vezanih za osiguravanje nesmetane, kvalitetne i zdravstveno ispravne distribucije pitkom vodom od izvorišta do krajnjeg korisnika. Kako bi se taj segment osigurao, kao i tendencija smanjenja gubitaka potrebno je odraditi niz aktivnosti na vodoopskrbnoj mreži i vodoopskrbnim objektima.

Vodospreme, precrpne stanice i vodocrpilišta se po Planu obilaska  obilaze te svi uočeni nedostaci se otklanjaju, uzimaju se uzorci vode, provjeravaju se koncentracije klora, mutnoće.

Kako bi taj dio sustava bolje funkcionirao postoji SCADA pomoću koje se upravlja svim vodocrpilištima, te većinom ostalih objekata vodoopskrbe ako za to postoji mogućnost. Također postoji više vrsta mjerenja parametara na SCADI koja daju trenutne informacije o stanju objekata i vodoopskrbne mreže. Za sve objekte i za sve crpne agregate ( radne i na skladištu) godišnje se sklapaju ugovori sa vanjskim izvođačima oko održavanja crpnih agregata i elektropostrojenja, na samim vodoopskrbnim objektima.

Također se godišnje odrađuju kalibracije sondi za mjerenje CL2 i CLO2 kao i nabava kemikalija za dezinfekciju vode.

Ispiranje i uzorkovanje na vodoopskrbnoj mreži se vrši planski i kontinuirano te po potrebi ili zahtjevu potrošača. Također pranje vodosprema se vrši po potrebi, te se u narednom razdoblju sve vodospreme planiraju očistiti barem 2 puta.

Uzorkovanje i analiza vode

Isporučitelj vode treba uspostaviti i provoditi Plan sigurnosti vode kao sustav samokontrole  temeljen na riziku za sustav svoje opskrbe.

Plan sigurnosti za zone opskrbe Karlovac, Borlin, Vukmanić, Lasinja, Utinja Vrelo Vojnić, Kupljensko, Krstinja i Kladuša predan je na početnu ocjenu sukladnosti u Hrvatski zavod za javno zdravstvo 12.11.2024.  Predstavnici HZJZ su u prisustvu članova tima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju 22.1.2025. izvršili pregled dokumentacije Plana sigurnosti te su obišli nadzorno – upravljački centar, pojedina vodocrpilišta i vodospreme. Dane su nam usmene preporuke za poboljšanje i korekciju dokumentacije  te će nam iste u narednom periodu biti dostavljene pismeno. Nakon korigiranja dokumentacije istu ćemo ponovno poslati u HZJZ nakon čega ćemo dobiti početno ocjenu sukladnosti i stručno mišljenje HZJZ.

Plan sigurnosti, početnu ocjenu sukladnosti i stručno mišljenje HZJZ šaljemo u Ministarstvo zdravstva na odobravanje o čemu isto izdaje rješenje.

Podružnica Ogulin je zahtjev za početnu ocjenu sukladnosti predala 06.05.2024., komisija HZJZ-a je bila 21.11.2024., a upute za poboljšanje im još nisu dostavljene.

PO Duga Resa je zahtjev za početnu ocjenu sukladnosti predala 16.01.2025. godine. Komisija još nije bila u očevidu.

PO Ozalj i Slunj su u procesu izrade svojih Planova sigurnosti.

    - Plan održavanja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Ovim planom uređuju se: vrsta, način i rokovi planiranih aktivnosti redovnog održavanja sustava javne odvodnje te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova održavanja sustava.

Ključni objekti sustava javne odvodnje su: kolektori mješovitog sustava odvodnje, kolektori sanitarne odvodnje, revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni, preljevne građevine, te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Pod redovnim održavanjem sustava javne odvodnje podrazumijeva se:

- redovito čišćenje kanalizacijskih kolektora i priključaka te ostalih objekata sustava javne odvodnje: revizijskih, okana, kišnih preljeva, retencijskih bazena, crpnih stanica

- redovita inspekcija stanja građevina javne kanalizacijske mreže i uklanjanje detektiranih kvarova

- interventno uklanjanje kvarova na građevinama i uređajima sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Redovno održavanje uglavnom se svodi na stalnu kontrolu (reviziju) stanja građevina i uređaja na sustavu javne odvodnje. Potreba za čišćenjem javlja se zbog taloženja mulja i pijeska na pojedinim dionicama, prodiranja korijenja drveća u kanalizacijske cjevovode ili zbog toga što korisnici sustava javne odvodnje bacaju u istu nerazgradive otpatke (npr. vlažne maramice). Redovno održavanje također podrazumijeva CCTV snimanje sustava odvodnje te ispitivanje vodo nepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda.

Interventno održavanje odnosi se na intervencije vezane za lomove na cjevovodima odvodnje što dovodi do urušavanja na površini iznad trasa položenih kanalizacijskih cjevovoda i zagađenja okoliša.

Također, u redovito održavanje sustava javne odvodnje spada deratizacija i dezinsekcija  kanalizacijske mreže grada Karlovca.

Redovno održavanje sustava javne odvodnje

Na području grada Karlovca izgrađen je mješoviti sustav odvodnje, kojim se prihvaćaju sve otpadne vode i dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Mekušanskom polju. Podijeljen je u šest podsustava s pripadajućima slivovima i ispustima za preljevne vode. Trenutno se preljevne vode se ispuštaju preko preljevnih objekata, a pročišćene vode s uređaja se ispuštaju u recipijent rijeku Kupu.

Kišni preljevi:

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Karlovac – Duga Resa u Gornjem Mekušju kapaciteta 98500 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. Kompleks uređaja koji se nalazi na povišenom plaotu sastoji se od retencijskog bazena, preljevnog kanala ispod uređaja, mehaničkog pretretmana s grubom i finom rešetkom, ulazne crpne stanice, pjeskolova-mastolova, primarnih i sekundarnih toložnika, anaerobnih bazena, bioaeracijskih bazena predzgušnjivača mulja, bioplinskog postrojenja s digestorima, naknadnog zgušnjivača, strojne dehidracije mulja, zgrade za privremeno skladištenje mulja, postrojenja za solarno sušenje mulja, biofiltera, garaže, skladišta s radionicama, upravne zgrade, umjetnog jezera za biomonitoring, izlaznog kanala pročišćene otpadne vode, međuspremnika za bioplin, baklje za spaljivanje viška bioplina, bioplinske kotlovnice, diesel agregata s transfomatorom, stanice puhala te plinske stanice za podno dogrijavanje mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja. Zbrinjavanje i oporaba mulja obavlja se prema zakonskoj regulativi.

Ostali objekti prema slivnim područjima:

Sliv Grad

4 zapornice (ul. Zrinskog, ul. Miškine-Matice Hrvatske, ul. Mačeka);

2 priključka otvorenih oborinskih kanala (Strmački dol, Matoševa);

6 taložnica (Strmački dol, Matoševa, Primorska, Mušnjaka, Šporerova, Mačekova);

2 sifonska prijelaza (Grabrik-Kašićeva, sifon na rijeci Korani);

2 rasteretna objekta (ul. Gundulićeva, Ljubljanska);

4 kišna preljeva (Matice Hrvatske, Zvijezda, Gaza i Šanac);

Sliv Banija

Retencijski bazen uz CS Banija 2

Taložnica uz CS Banija 2

Retencijski bazen uz CS Banija 1 (u izgradnji)

Sliv Drežnik

Taložnica uz CS Drežnik

Retencijski bazen uz CS Drežnik

Ispust Drežnik 2 uzvodno (do završetka projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“)

Sliv Južna industrijska zona

Zapornica u oknu prije sifonskog prijelaza rijeke Korane

Zapornica u revizijskom oknu prije ispusta Južnog kolektora u rijeku Kupu.

Sliv Švarča

Retencijski bazen uz CS Švarča

Sliv Borlin

Taložnica (5000 x 4000 mm) iz koje se otpadne vode prelijevaju i odvode u rijeku Kupu

Oprema za održavanja sustava odvodnje

Specijalna vozila:

KA 531 FO kombinirano vozilo zapremine 9m3

KA 714 FO reciklaža zapremine 12,5 m3

KA 532 FO cisterna za odštopavanje zapremine 3 m3

KA 770 ES cisterna za ispumpavanje (fekaličar) zapremine 5 m3

KA 252 CT kombinirano vozilo zapremine zapremine 6/3 (staro vozilo, rashod?)

KA 397 KZ reciklaža zapremine 12,5 m3 (novo vozilo)

KA 396 KZ kombinirano vozilo zapremine 9 m3 (novo vozilo)

KA 394 KZ kombinirano vozilo za ispumpavanje (fekaličar) zapremine 6/2 (novo vozilo)

KA 550 FO vozilo za CCTV inspekcuju

Vozila za prijevoz radnika i opreme:

KA 351 DC kiper nosivosti 2.5 t

KA 317 LD kombi za prijevoz radnika

Prijenosna motorna pumpa Honda

Električna potopna pumpa kom 4

Ventilator električni

Izolacioni aparat kom 2

Pneumatski čepovi raznih dimenzija s pripadajućom opremom

Agregati:

Mobilni:

2x DEA, 110Kva

Honda 6,5 kw,  Endres 10,6 kw

Stalni:

Upov – DEA, 800 kVA

CS Gaza – DEA, 440 kVA

CS Mostanje – DEA, 33 kVA

CS Grad – DEA, 110 kVA

Plinodojavna oprema:

Stalna:

Upov – ulazna crpna stanica i bioplinsko postrojenje – Dräger

CS Grad - PollyGard mgc-04

Prijenosni mjerači plinova Drager kom 3

Nadzor i upravljanje javnog sustava odvodnje:

Za nadzor i upravljanje javnim sustavom odvodnje, crpnim stanicama i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koriste se dva interna scada sustava koji omogućuju pregledavanje trenutnih mjerenih veličina i također vođenje statističkih podataka.

S obzirom na činjenicu da je sustav odvodnje grada Karlovca mješovit, a samim time jedinstven, na mreži su ugrađene crpke koje zajedno služe za zaštitu od poplava. Sustav crpki je upravljan s UPOV-a pomoću sustava SCADA. Crpke uključene u sustav SCADA imaju podešene  razine za uključivanje prema razini vodostaja kada se kod jakih oborina i visokih vodostaja postigne određena razina vode,  uključuju se crpke i oborinske vode se crpe u vodotoke. Tijekom niskog vodostaja, a u slučaju velikih oborina, oborinske vode odlaze gravitacijski u vodotok.

Radom UPOV-a se upravlja iz dispečerskog centra koji se nalazi u radnoj zgradi UPOV.

Plan redovitog održavanja sustava javne odvodnje

Plan redovitog održavanja sustava javne odvodnje usklađen se s nadležnom zakonskom regulativom te internim aktima Društva o čemu se vodi evidencija.

Redovite servisne aktivnosti na opremi obavljaju se prema uputama proizvođača opreme i od strane ovlaštenih servisnih partnera.

- ZAKLJUČAK

Plan poslovanja donosi opredjeljenja Društva na području investicija i poboljšanja usluga  u skladu sa nacionalnim planskim dokumentima, zakonskim odredbama RH i planovima lokalne zajednice. Praćenjem i vrednovanjem na godišnjoj bazi procjenjuje se učinkovitost Društva u provedbi ovog dokumenta. Plan će se ažurirati sukladno promjenama u okruženju i novim odrednicama u nacionalnoj legislativi.

Naglasak u razdoblju obuhvaćenom Planom poslovanja je osiguranje stabilnosti sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja uz povećanje priključenosti stanovništva, smanjivanje gubitaka vode, unaprjeđenje rada sustava i kvalitete usluga kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju postojeće mreže, uštede energije ,zaštitu rijeka i okoliša, upotrebu obnovljivih izvora energije i primjenu novih tehnologija, a sve na zadovoljstvo korisnika usluga.

Društvo planira u narednom razdoblju nastaviti učinkovito i racionalno poslovanje kroz preispitivanje vlastitih poslovnih aktivnosti po svim segmentima rada i djelovanja, sa naglaskom na praćenje troškova, poboljšanje efikasnosti vlastitih procesa i upravljanje njima.

Predsjednik Skupštine:

Damir Mandić, dipl.teol.