VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

STRATEŠKI PLAN

2021 – 2025.

Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac

- PREDGOVOR

  - Pravna osnova i svrha dokumenta	3

  - Metodologija izrade	3

  - Usvajanje i praćenje realizacije Strateškog plana	4

  - Ciljevi utvrđeni planskim dokumentima upravljanja vodama	4
1.4.1 Ciljevi utvrđeni Strategijom upravljanja vodama  (2008-2038)	4
1.4.2 Ciljevi utvrđeni Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva 
         (2010 – 2023)	5

  - Ciljevi Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih 
 građevina za razdoblje 2013-2023	6

  - Strateški ciljevi Društva	8

- SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA	9

- POSTOJEĆE STANJE

3.1 Sustav vodoopskrbe distributivnog područja Karlovca	11
  3.1.1 Opis postojećeg stanja sustava vodoopskrbe 	11
  3.1.2 Analiza stanja i plan unapređenja u sustavu vodoopskrbe	14

3.2 Sustav odvodnje 	16
  3.2.1 Postojeće stanje sustava odvodnje	16
  3.2.2 Analiza stanja i plan unapređenja u sustavu odvodnje	26

3.3 Informacijski sustav	28

3.4 Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o.	39

3.5 Planiranje sigurnosti i zaštite na radu.	42

4. MISIJA i VIZIJA	45

5. SWOT ANALIZA	46

6. PLANIRANE STRATEŠKE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2021. -2025.

6.1. Plan investicijskih aktivnosti	50
6.1.1. Investicijski planovi i projekti vezani za vodoopskrbu	51
6.1.2 Investicijski planovi i projekti vezani za odvodnju	61

6.1.3 Projekt: „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ (Projekt)………………………………………………………………………………………………. 66

6.2 Program smanjenja gubitaka vode	72

6.3 Zbrinjavanje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	73

6.4 Unapređenje organizacije Vodovoda i kanalizacije d.o.o.	73

6.5. Komunikacija Društva…………………………………………………………………………………………….. 74

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	74

8. ZAKLJUČAK	77

- PREDGOVOR

1.1 Pravna osnova i svrha dokumenta

Strateški plan Društva donosi se sukladno Strategiji upravljanja vodama RH, Planu upravljanja vodnim područjima, Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, Zakonu o vodama, Zakonu o vodnim uslugama te Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Time se osigurava usklađenost programa sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Okvirne direktive o vodama te iz vodno-komunalnih direktiva. Ciljevi provedbe vodno komunalnih direktiva sadržani su u Strategiji upravljanja vodama, te Zakonu o vodama (Narodne novine 66/19), Zakonu o vodnim uslugama ( Narodne novine 66/19) Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14,6119/15,120/16,127/17) i podzakonskim aktima donesenima na temelju tih zakona te su obvezni dio programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima.

Vodno-komunalne direktive su transponirane u zakonodavstvo Republike Hrvatske: Zakon o vodama (Narodne novine 66/19), Zakon o vodnim uslugama ( Narodne novine 66/19) Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 56/13 i 64/15,104/17,115/18 i 16/20) i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize ,monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe  (Narodne novine, br. 125/17) i u potpunosti odgovaraju zahtjevima direktiva Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Nadalje, Zakon o vodama (Narodne novine 66/19), Zakon o vodnim uslugama ( Narodne novine 66/19) ,Uredba o standardu kakvoće voda (Narodne novine, br. 96/2019) i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, br.26/2020) u potpunosti su usuglašeni s odredbama .

Značajan utjecaj na provedbu vodno-komunalnih direktiva Europske unije svakako ima i Okvirna direktiva o vodama koja zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga što je osnova za provođenje politike odgovorne i efikasne upotrebe vode kroz štednju vode i prikupljanje sredstava za održavanje i obnavljanje infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano je u Zakon o vodama , Zakon o vodnim uslugama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

1.2 Metodologija izrade

Korištena metodologija izrade Strateškog plana Vodovoda i kanalizacije d.o.o. obuhvaća:

Usvajanje temeljnih ciljeva navedenih u Strategiji upravljanja vodama RH (2008 – 2038), Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva (2010 -2023), Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevinama prikupljanje podataka o postojećem stanju sustava vodoopskrbe i odvodnje;

- izradu SWOT analize za djelatnost Društva;

- definiranje vizije i misije Društva;

- definiranje strateških opredjeljenja i strateških ciljeva;

- definiranje operativnih opredjeljenja i ciljeva;

- definiranje parametara uspješnosti i načina kontrole provođenja strateškog plana.

  - Usvajanje i praćenje realizacije Strateškog plana

Strateški plan Vodovoda i kanalizacije d.o.o. donosi se za period 2021-2025. god. uvažavajući Strategiju razvoja grada Karlovca, smjernice razvoja iz Strategije razvoja upravljanja vodama RH kao i razvojne planove Hrvatskih voda.

Temeljem Društvenog ugovora  o osnivanju Društva, Strateški plan i sve njegove izmjene donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Provedba Strateškog plana zahtijeva praćenje realizacije na razini svake godine te njegovo stalno ažuriranje u skladu sa situacijom i relevantnim bitnim informacijama.

Praćenje realizacije Strateškog plana provodi se praćenjem pokazatelja uspješnosti te izvršenja termina i opsega planiranih aktivnosti i investicija za svaku godinu kroz Izvješće o poslovanju Društva prema Upravi Društva i Nadzornom odboru.

1.4 Ciljevi utvrđeni planskim dokumentima upravljanja vodama

1.4.1 Ciljevi utvrđeni Strategijom upravljanja vodama  (2008-2038)

Glavni ciljevi vodnoga gospodarstva, utvrđeni Strategijom upravljanja vodama (2008. - 2038.), su osiguranje održivog korištenja voda što podrazumijeva osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika, vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) resursa. Osim toga, nužno je postići i odgovarajući standard i razinu sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Razvoj održivog korištenja voda, usmjerava se na očuvanje i unaprjeđenje djelotvornosti sadašnjih sustava, izgradnju novih sustava te stvaranje potrebnog okvira za razvoj društva i gospodarstva uz usuglašavanje različitih korištenja voda.

Održivo korištenje ostvaruje se:

- integralnim pristupom u korištenju voda na vodnim područjima, što uključuje očuvanje ekosustava,

- osiguranjem dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće; sustavnim istraživanjima vodnih resursa,

- unaprjeđenjem praćenja korištenja voda na slivu,

- primjenom ekonomske cijene vodnih usluga,

- poticanjem smanjenja gubitaka u svim korištenjima, a posebno u javnim vodoopskrbnim sustavima,

- ponovnim korištenjem pročišćenih otpadnih voda,

- dopunama propisa kojima će se urediti pitanja uvođenja operatera kao obveznika naknade za korištenje voda,

- poticanjem razvoja korištenja voda u gospodarstvu uvažavanjem sektorskih, planskih i strateških dokumenata (turizma, poljoprivrede, prometa, industrije, energetike i drugih) kao ulaznih parametara u procesu planiranja.

1.4.2  Ciljevi utvrđeni Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva 
         (od 2010 – 2023)

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove (ili prijelazna razdoblja) vezane uz provedbu vodno-komunalnih direktiva i odnosi se na razdoblje od 2010. do 2023. godine.

Ciljevi Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva su zaštita podzemne i površinske vode kao rezerve vode za ljudsku potrošnju, povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava na prosječno 85-90% te zaštita i unapređenje ekoloških funkcija kopnenih voda s ciljem poboljšanja kvalitete života ljudi.

Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba do znači osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu (bez obzira na način i organizaciju distribucije, odnosno način pribavljanja) vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika, uključivo i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, nacionalnih tijela i Europske komisije.

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Uredba o standardu kakvoće voda i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda odnose se na sve aglomeracije veće od 2.000 ES, aglomeracije manje od 2.000 ES a koje imaju izgrađenu sustav odvodnje otpadnih voda, prehrambenu industriju opterećenja preko 4.000 ES koje ispuštaju pročišćenu otpadnu vodu direktno u prijemnik. Navedeni propisi referiraju se na sve elemente koje utječu na pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, od definiranja aglomeracija, sustava odvodnje, uređaja za pročišćavanje te kriterija za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u prijemnik, a uključuje i obveze planiranja, monitoringa i izvješćivanja.

Obveza ispunjenja EU Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda predviđaju potpuno ispunjenje predviđenih obveza do 31.prosinca 2023.god.

Za pročišćavanje otpadnih voda Republika Hrvatska  je odabrala koncept koji podrazumijeva da se područje jedne aglomeracije opslužuje s jednim sustavom za prikupljanje i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i primijenila ga pri izradi Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva.

Na području aglomeracije Karlovac – Duga Resa primijenjen je ovaj koncept te je uz pomoć sredstava pred pristupnih instrumenata strukturne politike  Europske unije izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

1.5 Ciljevi Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 
       za razdoblje 2013-2023

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina je program upravljanja vodama u vodno gospodarskoj djelatnosti korištenja i zaštite voda, a njegovo donošenje propisano je člankom 43. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/09).

Program izrađuju Hrvatske vode, a donosi ga Vlada Republike Hrvatske nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), zajedno s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13).

Programom se utvrđuju:

- pojedinačni projekti,

- način i razdoblje njihove provedbe,

- sudionici u provedbi,

- iznosi ulaganja i izvori sredstava,

- red prvenstva u provedbi,

- praćenje provedbe Programa.

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Također se operacionalizira sustav za provedbu, na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i informacijsko-dokumentacijskih resursa kojima raspolaže vodno gospodarstvo u djelatnostima korištenja voda i zaštite voda.

Zakonom o vodama je određeno da se višegodišnji programi gradnje izrađuju sukladno Strategiji upravljanja vodama i Planu upravljanja vodnim područjima. Time se osigurava usklađenost programa sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Okvirne direktive o vodama te iz vodno-komunalnih direktiva. Ciljevi provedbe vodno komunalnih direktiva sadržani su u Strategiji upravljanja vodama, Zakonu o vodama, Zakona o vodnim uslugama i Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskim aktima donesenima na temelju tih zakona te su obvezni dio programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.

Program se formalno temelji na Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva koji sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz njihovu provedbu, dok se detaljnije razrađuju tehničko/provedbeno/organizacijska pitanja, respektirajući promjene nastale u okruženju.

Programom se utvrđuje okvir za ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Realizacija Programa se, uz mogućnost prilagodbe, odvija kroz duži niz godina, uz jasno opisane ciljeve i prioritete te kontrolu aktivnosti.

Program je ključni dokument za izbor i provedbu projekata razvoja vodno-komunalne infrastrukture.

Sustavno praćenje i usporedba rezultata provedbe Programa i postizanja ciljeva pruža stalnu informaciju o stanju realizacije te omogućava prijenos iskustava na sljedeće faze Programa i/ili druge projekte.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina podrazumijeva  provođenje slijedećih aktivnosti:

- povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe,

- osiguranje vode za ljudsku potrošnju u skladu sa higijensko-sanitarnim standardima.

- povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,

- pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda prije njihovog konačnog ispuštanja u recipijente

Za ostvarenje ovih ciljeva potrebna je implementacija slijedećih tehničkih aspekata:

- izgradnja sustava javne vodoopskrbe,

- priključivanje stanovništva na sustav javne vodoopskrbe,

- obrada pitke vode u skladu s važećom zakonskom regulativom,

- izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

- priključivanje stanovništva na sustav javne odvodnje

- izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja.

Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina te Analizom stanja i zahtjeva uspostavljeni su kriteriji za vrstu i obuhvat ulaganja u javnu vodoopskrbu:

- Kriterij I, osiguranje/unaprjeđenje kvalitete vode za ljudsku potrošnju iz sustava kojima se isporučuje više od 10 m3 po danu ili se opslužuje više od 50 stanovnika, prema propisanim standardima i rokovima,

- Kriterij II, razvoj koji osigurava povećanje priključenosti, naročito u naseljima gdje je priključenost ispod 80% te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga.

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja, dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

Ulaganja u vodne građevine:

- kojima se poboljšava neadekvatna zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju, na područjima distribucije javnim i lokalnim vodoopskrbnim sustavima,

- ostala ulaganja u razvoj sustava, povećavanje kapaciteta i/ili povećavanje sigurnosti upotrebe vode namijenjene za ljudsku potrošnju (koja sada zadovoljava standard, ali je pod rizikom osiguranja kakvoće) se provode do prosinca 2023. godine.

Kriteriji za vrstu i obuhvat ulaganja u javnu odvodnju:

- Kriterij I, pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima i rokovima,

- Kriterij II, razvoj i osiguravanje priključenosti na javne sustave te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga.

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja u odnosu na postojeće potencijalno opterećenje, dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

1.6 Strateški ciljevi Društva

Uzimajući u obzir sve ciljeve i programe ostvarenja ciljeva iznesene u prethodno navedenim dokumentima, možemo utvrditi strateške ciljeve Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Strateški ciljevi Društva su:

- kvalitetnija opskrba stanovništva vodom kroz zahvate na vodoopskrbnom 
     sustavu;

- povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje izgradnjom novih kolektora 
     odvodnje što će rezultirati intenzivnijom zaštitom okoliša i doprinijeti uspostavi 
     uravnoteženih ekosustava;

- unapređenje zaštite vodotoka i zona sanitarne zaštite na području grada 
     Karlovca;

- omogućiti razvoj i investiranje u izgradnju komunalne infrastrukture usuglašeno sa planovima razvoja lokalne zajednice i šire;

- pripremiti i realizirati programe koji će se financirati iz kohezijskih fondova Europske unije;

- kontinuirano raditi na  učinkovitom i ekonomičnom poslovanju s ciljem unapređenja kvalitete usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uz primjerenu cijenu koja neće neopravdano opterećivati korisnike;

- usvajati što više novih tehnologija;

- kontinuirano prilagođavati organizaciju Društva prema dobroj i učinkovitoj praksi u djelatnosti.

Strateške ciljeve postići :

- U skladu s planovima razvoja lokalne i šire zajednice pripremati projekte izgradnje i obnove dijelova sustava vodoopskrbe i odvodnje te osigurati izvore financiranja.

- Kontinuiranim praćenjem suvremenih trendova u području tehnologije, razvoja organizacije i korporativnog upravljanja komunalnim poduzećem iz djelatnosti

- prilagođavati i unapređivati vlastito Društvo u okvirima financijskih i kadrovskih mogućnosti

Uspješnost ostvarenja postavljenih ciljeva pratiti preko postavljenih pokazatelja i mjerljivih rezultata.

Ostvarenje ciljeva utjecati će na definiranje novih ciljeva i željenih rezultata za planirano razdoblje.

- SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA

Strateški plan 2021.-2025. Vodovoda i kanalizacije d.o.o. izrađen je u skladu sa Strategijom upravljanja vodama, Planom upravljanja vodnim područjima 2016-2021., Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva te Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama ,Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih Zakona.

Društvo u narednom razdoblju očekuje usklađenje poslovanja sa odredbama nove Uredbe o uslužnim područjima koja mora biti donijeta temeljem Zakona o vodnim uslugama ,u cilju provedbe reforme u vodno komunalnom sektoru i okrupnjavanju javnih isporučitelja. Navedenim zakonskim propisima proširiti će se uslužno područje Vodovoda i kanalizacije d.o.o. te ustrojiti jedinstveni javni isporučitelj i podružnice na uslužnom području.

Također, Strateški plan usklađen je sa GUP-om i PPUG-om grada Karlovca, obuhvaća obveze Vodovoda i kanalizacije d.o.o. navedene u Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča, Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin te u Programu mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča i Programu mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin.

Strateški plan definira misiju i viziju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. te planove razvoja.

Planovi razvoja temeljeni su na detaljnoj analizi trenutnog stanja u Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., planskim dokumentima RH, Strategiji razvoja grada Karlovca te planovima razvoja komunalne izgradnje Hrvatskih voda.

Analiza trenutnog stanja u djelatnosti Društva ukazala je na potrebu unapređenja postupaka za smanjenje gubitaka vode, poboljšanja infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje čime će se smanjiti gubici vode, infiltracija otpadnih voda, eliminirati nedostaci na crpnim stanicama odvodnje i poboljšati usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Plan investicijskih aktivnosti donesen je temeljem analize stanja u vodoopskrbi i odvodnji, usklađen je sa planovima na lokalnoj razini vodeći računa o financijskim mogućnostima Društva i mogućnošću sufinanciranja Hrvatskih voda, Državnog proračuna i EU fondova.

Prioritete su odredili projekti u tijeku i plan poboljšanja usluga vodoopskrbe i odvodnje za pojedina uslužna područja.

Postojeći informacijski sustav obuhvaća mrežnu infrastrukturu, računalne servere te klijentska računala. Informacijski sustav je koncipiran uglavnom na klijent server arhitekturi. Niz programskih sustava aplikacija pokriva gotovo sve poslovne procese tvrtke. Sustav treba redovito održavati, kako hardverski tako i programski s posebnom brigom oko sigurnosti podataka i cjelokupnog računalnog sustava.

Daljnji razvoj sustava predviđa konsolidaciju postojećih transakcijskih sustava kroz sustave za potporu poslovnom odlučivanju (BI) koji predviđaju integraciju svih poslovnih sustava te napredno izvješćivanje i analizu iz zajedničke baze podataka.

Radi smanjenja troškova održavanja, bolje iskoristivosti resursa te lakše nadogradnje bit će korištena virtualizacija serverskih računala u što većoj mjeri.

U slučaju okrupnjavanja vodoopskrbnih tvrtki u šira uslužna područja razmotri će se korištenje Cloud usluga, odnosno najma serverskih i programskih resursa na Internetskom servisima kako bi omogućili lakši i jeftiniji pristup resursima sa šireg geografskog područja.

- POSTOJEĆE STANJE

  - Sustav vodoopskrbe grada Karlovca

    - Opis postojećeg stanja distributivnog područja vodoopskrbe grada Karlovca

Vodoopskrbni   sustav opskrbljuju  vodom  šest podzemnih    vodocrpilišta stvarne izdašnosti u sušnom razdoblju:

Švarča (80 l/s), Mekušje (60 l/s), Gaza I (80 l/s), Gaza III (80 l/s), Borlin

(45 l/s) i Vukmanić (Jurkovića mlin - 10 l/s) koji je smješten jugozapadno od Karlovca.

Vodocrpilište Gaza II je trenutno van funkcije, budeće vodocrpilište Mostanje

280 l/s u sušnom razdoblju.

Ukupna izdašnost svih vodocrpilišta je 300 l/s u sušnom razdoblju.

Vodocrpilište Borlin je najstarije karlovačko vodocrpilište, specifično po tome što se voda sa okolnih brda podzemnim putem procjeđuje kroz karbonatne naslage (dolomiti i vapnenci) do samog izvorišta, te se iz podzemnih kaverni crpi sa dubina od 20 i 30 metara.

Vodocrpilište Vukmanić (Jurkovića mlin) je prirodni izvor; voda se gravitacijski procjeđuje do sabirnog bunara i tlačno odvodi u distribucijsku mrežu.

Vodocrpilište Švarča je izvorište sa šljunkovito-pjeskovitim vodonosnikom na dubinama od 3 do 8 metara sa glinom koja predstavlja pokrovni i podni sloj, gdje se voda sa okolnih brda (Strmac, Švarča) procjeđuje podzemnim putem do izvorišta.

Vodocrpilište Gaza I, Gaza III i Mekušje su šljunkovito-pjeskoviti vodonosnici, sa pokrovnim slojem gline i donjim slojem prahova i gline, a njihova specifičnost sastoji se u uskoj hidrauličkoj vezi sa rijekom Koranom; ona se tlačno infiltrira kroz vodonosnik, prilikom čega prolazi kroz proces autopurifikacije.

Cjelokupni sustav je telemetrijski povezan s nadzorno upravljačkim centrom na području vodocrpilišta Gaza I što omogućuje upravljanje mjernim i izvršnim

elementima sustava, neprekidan nadzor crpki i razine vode u bunarima i vodospremama, nadzor nad dezinfekcijom vode i tijekom isporuke vode u cijeloj mreži.

Precrpne stanice

Viši dijelovi konzumnog područja snabdijevaju se preko 17 precrpnih stanica. Radi se o stanicama: P.S.Darići, P.S.Budrovci, P.S.Vukoder, P.S.Zadobarje, P.S.Bridići, P.S.LJubenki,( to se izbacuje ) P.S.Skupica, P.S. Strmac, P.S.Rečica, P.S.Banski Moravci, P.S.Slunjski Moravci-Basare, P.S.Logorište Poduzetnička zona, P.S.Turanj, P.S.Jelaši, P.S.Radočaji, P.S. Tušilović 1, P.S. Tušilović 2 i PS Vujići.

Vodospreme

Akumulaciju vode u sustavu osiguravaju vodospreme ukupnog volumena 14 730 m3.  Radi se o vodospremama:

      - Strmac, 6 700 m3,

      - Švarča, 4 000 m3,

      - Borlin, 1 000 m3,

      - Jelsa, 1 000 m3,

- Budrovci, 1 200 m3,

- Vučjak, 100 m3,

- Vukmanić, 300 m3,

- Mel, 60 m3,

- Rečica, 300 m3,

- Ljubenki, 10 m3,

- Skupica, 60 m3,

- Slunjska brda, 800 m3

- Vodotoranj 350 m³

Potreba je povećati kapacitete :      VUČJAK ZA  200 m3

STRMAC ZA  3000 m3

ŠVARČA ZA  3000 m3

Vodovodna mreža

Vodovodna mreža se sastoji od vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 709 km, od čega je dužina glavnog vodoopskrbnog cjevovoda 552 km i 157 km priključnih cjevovoda. U centru je mreža prstenasta, u perifernim dijelovima mreža ima razgranati oblik. Starost cjevovoda je u GIS-u navedena za ukupno 92,2% duljine mreže i kreće se od 1913.god. do 2015. god. U mreži su ugrađeni razni materijali cjevovoda, dimenzije se kreću do 500 mm. Zastupljenost materijala cjevovoda je: 29% PEHD cijevi, 23% LDPE cijevi, 21% AC (salonit) cijevi, 16% lijevano željeznih/ductil cijevi i 11% PVC cijevi. Najstariji su lijevano željezne cjevovodi koji datiraju od 1914.godine pa sve do četrdesetih godina prošlog stoljeća, nakon toga dograđivanje mreže nastavilo se sa sa duktil cijevima , a veća nadogradnja mreže u narednih 20 godina radila se s AC salonitnim cijevima od profila 50 do 500 mm. Uslijedila je upotreba PVC cijevi, a zatim polietilenskih cijevi koje su danas i najzastupljenije. Za sada su se najbolje pokazale polietilenske cijevi po kriteriju tehničkih karakteristika i uvjeta ugradnje. LDPE cijevi nazivane „alkatenske“ nisu pokazale zadovoljavajuće rezultate po pitanju trajnosti, kao niti AC cijevi koje su najnekvalitetnije.

Vodovodni priključci

U cijelom sustavu vodoopskrbe je 16.200 priključaka. Svaki priključak ima ugrađeni vodomjer. Vodomjeri se očitavaju na svim priključcima 1x mjesečno. Redovita zamjena vodomjera i njihovo umjeravanje vrši se svakih 5 godina. Pri tome se stari vodomjer demontira i šalje na servis i umjeravanje. Na mjesto se odmah ugrađuje drugi, umjereni ili novi vodomjer.

Trenutno je ugrađeno  700 vodomjera sa modulom za daljinsko očitanje potrošnje vode.

Sustav distribucije vode

Voda se zahvaća na vodocrpilištima pomoću crpki i direktno distribuira u vodoopskrbnu mrežu. Kroz distribucijsku mrežu voda teče do mjesta potrošnje, višak iscrpljene vode se akumulira u vodospremama. Vodospreme se ne opskrbljuju direktno tlačnim cijevima sa izvorišta nego se pune vodom preko vodoopskrbne distribucijske mreže što generira ograničenja i poteškoće. Uključivanje crpki na vodocrpilištima vrši se prema razini vode u vodospremi. Kada se postigne maksimalna razina u vodospremi, crpka se isključi. Punjenje vodosprema vrši se uglavnom noću.

Vodospreme su u odnosu na mjesto potrošnje locirane na obližnje brdovite dijelove grada.

Protoci vode i tlakovi u sustavu mjere se obavezno na svim vodocrpilištima.

TELEMETRIJA I NUC

Na svim vodoopskrbnim objektima je ugrađeno mjerenje hidrauličkih veličina te se podaci prenose u centralni server koji je smješten na lokaciji Uprave Društva. Sustav omogućava praćenje parametara cjelokupne opreme te upravljanje sustavom vodoopskrbe. Na vodocrpilištima i precrpnim stanicama prate se protoci i tlakovi, a u vodospremama nivoi. Prijenos podataka iz objekta u centralni server se odvija pomoću GPRS tehnologije.

3.1.2 Analiza stanja i plan unapređenja u sustavu vodoopskrbe

Većina vodosprema u mjestu potrošnje je u poziciji „vodosprema iza mjesta potrošnje“, što otežava učinkovitu kontrolu protoka i upravljanje tlakovima u mreži. Preporuča se napraviti izmjene u topologiji tako da se odvoje tlačne cijevi koje vode od vodocrpilišta do vodosprema od ostatka distribucijskih cijevi, gdje god je to moguće. Postojeća topologija sustava trenutno omogućava izgradnju takvog cjevovoda od vodocrpilišta Borlin do vodospreme Jelsa. Voda iz vodocrpilišta treba se dovoditi u vodospremu samostalnim cjevovodom. Nakon toga biti će moguće jednostavnije implementirati DMA zone i mjeriti trenutnu potrošnju vode u mreži te regulirati tlakove po pojedinim dijelovima mreže.

U vodovodnoj mreži su ugrađeni ventili za regulaciju ili redukciju tlaka. Preporuča se sve redukcijske ventile zamijeniti znatno sofisticiranijim regulacijskim ventilima koji pružaju stabilniju vrijednost tlaka na izlazu.

Iz simuliranih raspodjela opskrbnog tlaka u vodoopskrbnoj mreži na prostoru grada Karlovca, pokazalo se da je dostatna veličina opskrbnog tlaka. Izuzetak su samo neka lokalna područja gdje su veličine tlaka van potrebnih granica, između 2,5 i 7,5 bara. To su viši dijelovi Kalvarije, Skakavac, povremeno dio Mrzljaka u Draganiću. Ovi dijelovi imaju tlak do 2,5 bara dok Mala Jelsa i Vukmanićki Cerovac imaju povećani tlak do 7,5 bara. Povećani tlak na navedenim područjima ne može se regulirati redukcijskim ventilima jer tada viša područja ne bi mogla dobiti vodu, već se regulacija povećanog tlaka vrši kod svakog potrošača na njegovom priključku ugradnjom regulacijskog ventila.

Izdašnost postojećih vodocrpilišta nije dovoljna za pokrivanje potreba proširenja konzumnog područja, te je neophodno potrebno što prije pronaći dodatne količine vode. U tom smislu vrše se hidrogeološki istražni radovi na formiranju novog vodocrpilišta Mostanje, kao i povećanju izdašnosti postojećih vodocrpilišta Grabrik i Mekušje.

Potrebno je kontinuirano raditi na otkrivanju nevidljivih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i ubrzano ih otklanjati.

Zbog loše kvalitete i starosti cjevovoda što uzrokuje učestale kvarove potrebno je kontinuirano raditi na njihovoj zamjeni.

Također, radi ekonomičnijeg načina očitanja potrošnje vode potrebno je kontinuirano zamijeniti stare vodomjere sa vodomjerima koji imaju ugrađene module za daljinsko očitanje.

Radi bržeg i kvalitetnijeg otklanjanja kvarova i preventivnog održavanja sustava potrebno je osuvremeniti strojni i vozni park, kao i nabavljati najkvalitetniji materijal i uređaje koji se koriste u sustavu vodoopskrbe. Također, postojeću razinu zaštite na radu radnika potrebno je povećavati u skladu sa razvojem tehnologija i sredstava zaštite.

Postojeći laboratorij za analizu kvalitete vode za ljudsku potrošnju potrebno je kontinuirano obnavljati nabavkom novih, suvremenih uređaja, opreme i sredstava.

Potrebno je dovršiti započeti monitoring podzemnih voda ugradnjom adekvatnih mjernih uređaja te izraditi matematičke modele za sva vodocrpilišta.

Sva vodocrpilišta, crpne stanice i vodospreme zaštićene su videonadzorom i protuprovalnim osiguranjem. Radi potencijalnih ugroza i vanjskih sabotaža potrebno je kontinuirano raditi na povećanju mjera osiguranja objekata u sustavu.

U narednom periodu pokrenut će se niz projekata za rješavanje uočenih problema.

VODOCRPILIŠTE MOSTANJE

Vodocrpilišta su predmet nacionalnog interesa RH i predstavljaju državno vlasništvo te sve odluke  i faze od odabira lokacije, preko projektiranja do izgradnje, polaze od i usklađene su sa odlukama i propisima državnim nadležnih tijela i institucija.

Zbog potrebe za povećanjem kapaciteta postojećeg sustava te osiguranja stabilne vodoopskrbe grada i okolice u budućnosti,  od 2012. do 2018.g. . u suradnji i pod monitoringom Hrvatskih voda provedeni su istražni radovi u Mostanjskom polju. Prva faza istraživanja je bila geoelektrična tomografija. Utvrđeno je da se ispod glinovitih i šljunkovitih naslaga, koje se nalaze na većini karlovačkih vodocrpilišta, nalaze i karbonatne naslage (vapnenci i dolomiti) koji su slični po formaciji i sastavu vodocrpilištu Borlin.

Druga faza istraživanja bila je geomehaničko bušenje istražnih-piezometarskih bušotina dubine 100 m. Svaki metar nabušenog materijala se precizno vadio i slagao u posebne sanduke, kako bi se utvrdilo postojanje i debljina karbonatnih naslaga, koje su ujedno i potencijalni vodonosni sloj. Također, u ovoj fazi istraživanja bilo je bitno i ustanoviti postojanje podzemne vode zadovoljavajuće kakvoće.

Treća faza istraživanja bila je bušenje i pokusno crpljenje istražno-eksploatacijskih zdenaca, također dubine 100 m, kako bi se ustanovila izdašnost zdenaca, tj. koliko vode se može crpiti sa pojedinog zdenca.

Sveukupno je izbušeno 14 istražnih bušotina, od kojih je 9 piezometara i 5 zdenaca.

Svi uzorci vode uzeti na analizu iz zdenaca pokazali su da se radi o vodi koja zadovoljava sve parametre vode za piće. Pored toga, ustanovljene su i dovoljne količine vode.

Od 5 izbušenih zdenaca 3 zdenca će ući u projektiranje vodocrpilišta Mostanje maksimalne crpne količine od 550 l/s, te optimalne crpne količine od 300 l/s.

Izrađen je Elaborat zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Mostanje i nacrt Odluke o sanitarnoj zaštiti vodocrpilišta Mostanje.

U tijeku je izrada Koncepcijskog rješenja budućeg vodocrpilišta, taj dokument biti će podloga za projektiranje

U narednom periodu 2022.-2025. slijedi gradnja VC Mostanje uz financijsku podršku Hrvatskih voda.

  - Sustav odvodnje

3.2.1 . Postojeće stanje sustava odvodnje

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pod upravljanjem VIK Karlovac

Ukupna  duljina kanalizacijske mreže: 175 km

Duljina mješovite kanalizacijske mreže: 139 km

Duljina fekalne kanalizacijske mreže: 17 km

Duljina oborinske kanalizacijske mreže (priključci slivnika i krovnih voda): 19 km

Postotak priključenosti na sustav javne odvodnje: 72%

Na području javnog isporučitelja vodnih usluga VIK Karlovac izgrađen je većinski mješovit sustav odvodnje koji je podijeljen u šest podsustava s pripadajućima slivovima i ispustima za preljevne vode. Prije izgradnje UPOV Karlovac – Duga Resa, ispusti su služili za ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda. Danas se otpadne vode prikupljene javnim sustavom odvodnje dovode na UPOV Karlovac-Duga Resa te pročišćene ispuštaju u rijeku Kupu.

Iznimka je ispust Drežnik koji i u postojećem stanju služi za ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, a koji će se provedbom projekta: Poboljšanje vodo komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa staviti van funkcije (dogradnjom sustava odvodnje u Drežniku, cjelokupni sustav bit će spojen na centralni sustav odvodnje i pročišćavanja).

Na području kojim upravlja VIK Karlovac izgrađeno je trenutno oko 175 km kanalizacijskih kolektora (većinom mješovit sustav, oko 1,5 km tlačnih cjevovoda) sa 8 crpnih stanica sanitarno-fekalne odvodnje, 6 crpnih stanica za isključivo oborinske vode te nekolicinom kišnih preljeva koji kod većih oborina osiguravaju rasterećenje sustava odvodnje te odvode oborinske vode u okolne vodotoke.

Analizom starosti postojeće mreže, utvrđeno je da je većina sustava odvodnje izgrađena prije 35 godina te da su dominantno zastupljene betonske cijevi.

Grad Karlovac ima izgrađen UPOV Karlovac – Duga Resa III. stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta od 98.500 ES i koji je u funkciji od svibnja 2011. godine. Otpadne vode se dovode na UPOV pomoću dva kolektora. Iz grada Karlovca je to kolektor Grad, a iz Duge Rese tzv. Južni kolektor.

S obzirom na činjenicu da sustav odvodnje grada Karlovca predstavlja jedinstveni sustav, na mreži su ugrađene crpke koje zajedno služe za zaštitu od poplava.  Sustavom crpki se upravlja s UPOV - a pomoću sustava SCADA. Crpke uključene u sustav SCADA imaju podešene razine za crpljenje u recipijent (kada se kod jakih oborina za visokih vodostaja postigne određena razina vode, uključuju se crpke i višak oborinskih voda se crpi u recipijent).

Tijekom niskog vodostaja, a u slučaju velikih oborina, oborinske vode otječu gravitacijski u vodotok.

Postojeća odvodnja grada Karlovca temelji se na sustavu javne odvodnje koji je uglavnom mješovitog tipa, samo na manjim područjima je izgrađen razdjelni sustav odvodnje. Također, pored sustava javne odvodnje koji je u nadležnosti Vodovoda i kanalizacije d.o.o., postoji čitav niz odvodnih kanala oborinskih voda koji su u nadležnosti Hrvatskih voda, manji dio u nadležnosti Hrvatskih željeznica te cestovnih kanala u nadležnosti Grada Karlovca.

Svi ovi otvoreni kanali i kanalizacijski objekti (kolektori i drugi objekti) sudjeluju u odvodnji na području grada Karlovca.

Dovršetkom ISPA mjera, otpadne vode Karlovca i Duge Rese se sakupljaju i dovode do jedinstvenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Mekušanskom polju.

Na taj način se sustav javne odvodnje povezuje u cjelinu iz koje se preko preljevnih objekata kontrolirano ispuštaju preljevne vode, a pročišćene vode nakon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ispuštaju se u rijeku Kupu. Sustav je podijeljen u šest podsustava s pripadajućim slivovima i ispustima za preljevne vode.

Tabela 1: Podsustavi i slivovi javnog sustava odvodnje grada Karlovca

| Slivovi | Preljevni ispusti/ ispusti |
| --- | --- |
| Grad | Prelj. ispust Gaza |
| Švarča | Prelj. ispust Švarča 1 |
| Banija | Prelj. ispust Banija 1 |
|  | Prelj. ispust Banija 2 |
| Drežnik | Prelj. ispust Drežnik |
|  | Ispust Drežnik 2 |
| Južna industrijska zona | Ispust Gornje Mekušje |
| Borlin | Ispust Borlin |

Opis sustava odvodnje po slivovima

| Prikaz i naziv sliva | Podaci o slivu |
| --- | --- |
| SLIV GRAD | Sliv Grad obuhvaća veći dio gradskog područja s desne obale rijeke Kupe s naseljima: Dubovac, Strmački dol, Novi Centar, Grabrik, Rakovac, Luščić, Zvijezda, Gaza, Jamadol, Udbinja, Borlin, Švarča i Donja Švarča. Glavni kolektor ovog podsustava je kolektor Grad, izgrađen od azbest cementnih cijevi DN 1200 i armirano betonskih cijevi DN 2000, 2400 i 3000 mm. Značajni pravni subjekti na ovom podsustavu su: Heineken Hrvatska, Autotransport, Toplana, Čistoća, Opća bolnica Karlovac Objekti na sustavu: zapornice (ul. Zrinskog, ul. Miškine-Matice Hrvatske, ul. Mačeka); 2 priključka otvorenih oborinskih kanala (Strmački dol, Matoševa); taložnica (Strmački dol, Matoševa, Primorska, Mušnjaka, Šporerova, Mačekova); 2 sifonska prijelaza (Grabrik-Kašićeva, sifon na rijeci Korani); 2 rasteretna objekta (ul. Gundulićeva, Ljubljanska); 4 kišna preljeva (Matice Hrvatske, Zvijezda, Gaza i Šanac); 8 crpnih stanica (Stadion, Mačekova, Borlin, Grad, Gaza, Struga, Vranicanijeva, Dubovac-oborinska). |
| SLIV BANIJA | Sliv Banija nalazi se na lijevoj obali rijeke Kupe, istočno od brze ceste i željezničke pruge u smjeru prema Ozlju. Na slivu Banija postoje dva pod sliva, Banija sjever i Banija jug. Sliv Banija sjever prihvaća otpadne vode dijela Banije i Ilovca. Sustav je velikim dijelom mješoviti. Razdjelni sustav nalazi se na lokaciji tržnih centara Supernova, Plodine i u zoni Banija Ilovac II. Oborinske vode se oborinskom odvodnjom odvode u otvorene kanale oborinske odvodnje. Značajni pravni subjekti na ovom podsustavu su: PPK, Lana-Karlovačka tiskara, Žitoproizvod, HS Produkt, Kordun, IV-ER-KVC Objekti na sustavu: CS na Ilovcu kraj D1 CS Banija 1 – pumpa za sušni protok (24 l/s) prepumpava sanitarne vode u kolektor Banija, pumpa za preljevne vode (720 l/s) prepumpava vode u rijeku Kupu. Sliv Banija jug prihvaća otpadne vode južnog dijela Banije i velikim dijelom je mješoviti. Objekti: CS Banija 2 – pumpa za sušni protok (80 l/s) prepumpava sanitarne vode u kolektor Banija-Gaza, pumpa za preljevne vode (870 l/s) prepumpava vode u rijeku Kupu. kraj CS Banija 2 se nalazi retencijski bazen RB Banija 2 (180 m3). |
| SLIV DREŽNIK | Na području Drežnika postoje dva odvojena sustava odvodnje – Ispust Drežnik i Ispust Drežnik 2. Ispust Drežnik se nalazi na lijevoj obali rijeke Kupe, zapadno od željezničke pruge. Sustav odvodnje je mješoviti. Na mjestu bivšeg ispusta u rijeku Kupu nalazi se preljevni ispust Drežnik. Značajni pravni subjekt na ovom podsustavu je: HŽ infrastruktura Objekti: CS Drežnik – pumpa za sušni protok (15 l/s) prepumpava sanitarne vode u sliv Grad, pumpa za preljevne vode (630 l/s) prepumpava vode u rijeku Kupu. kraj CS Drežnik se nalazi retencijski bazen RB Drežnik (110 m3) |
| SLIV JUŽNA INDUSTRIJSKA ZONA | Sliv Južna industrijska zona sačinjava Južni kolektor koji prihvaća otpadne vode grada Duge Rese, Južne industrijske zone, naselja Mala Švarča, Poslovnog parka Karlovac i naselja Logorište. Otpadne vode odvode se prema centralnom uređaju za prikupljanje otpadnih voda Kolektor je mješoviti i izgrađen je od azbest-cementnih cijevi (DN 1000, 1100 i 1200 mm). Sifonski prelazi rijeku Koranu (dvije PEHD cijevi DN 500). Značajni pravni subjekti na ovom podsustavu su: Nova tvornica kliznih ležajeva, Tvornica plinskih turbina, Adria diesel, Croatia pumpe Nova, General Electric Hrvatska, Kelteks, KIM, Meduza, KGK, Tvornica turbina Karlovac Objekti : Zapornica u oknu prije sifonskog prijelaza rijeke Korane Zapornica u revizijskom oknu prije ispusta Južnog kolektora u rijeku Mrežnicu. CS Mostanja (kapacitet 40 l/s) prepumpava sanitarne vode iz sustava Švarča 5 Otpadne vode iz Poslovnog parka Karlovac i većeg dijela naselja Logorište priključene su u Južni kolektor pomoću mješovitog kolektora Logorište (betonske cijevi DN 500-800 mm) preko preljevne građevine. U pitanju je sigurnosni preljev. U sustavu postoje 4 priključka otvorenih oborinskih kanala na javni sustav odvodnje. |
| SLIV ŠVARČA | Sliv Švarča nalazi se na lijevoj obali rijeke Mrežnice, obuhvaća naselje Gornja Švarča. Sustav je mješoviti. Otpadna voda se gravitacijski vodi na CS Mostanje, prepumpava ispod rijeke Korane i spaja na Južni kolektor. Protok se regulira regulacijskom građevinom koja propušta 30 l /s prema uređaju. Objekti: CS Mostanje (kapacitet 40 l/s) CS Švarča (kapacitet 15 l/s) Retencijski bazen (volumen 120 m3) preljevni kanal |
| SLIV BORLIN | Sliv Borlin rješava odvodnju dijela naselja Borlin sa ispustom u rijeku Kupu kojim se rasterećuje mješovita kanalizacija sa tog područja iza kišnog preljeva. Sustav je mješoviti. Objekti Taložnica (5000 x 4000 mm) iz koje se otpadne vode prelijevaju i odvode u rijeku Kupu CS Borlin 1 (2 pumpe) prepumpava otpadne vode u nizvodni dio sustava CS Borlin 2 (2 pumpe po 30 l/s) prepumpava otpadne vode s Borlina na sustav Grad U sustavu postoji jedan priključak otvorenog oborinskog kanala na javni sustav odvodnje. |

UPOV Karlovac-Duga Resa

Gradovi Karlovac i Duga Resa imaju izgrađen zajednički UPOV Karlovac – Duga Resa III. stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta od 98.500 ES i koji je u funkciji od svibnja 2011. godine, smješten u Karlovcu. Otpadne vode se dovode na UPOV pomoću dva kolektora. Iz grada Karlovca je to kolektor Grad, a iz Duge Rese tzv. Južni kolektor.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je riješen kao dvo- linijski mehaničko-biološki, s III. stupnjem pročišćavanja. Stabilizacija mulja se obavlja aerobno u bioaeracijskim bazenima i anaerobno u digestorima. Na dotoku otpadnih voda se nalazi retencija za slučaj kišnog protoka, a kota retencije je definirana na način da se pri velikim količinama aktivira preljev te da se dio kišnog dotoka prelijeva u Kupu. Mehanički dio se sastoji od rešetki, aeracijskog mastolova i pjeskolova te od primarnih taložnika. Dalje pročišćena voda nastavlja u biološki dio UPOV-a koji počinje s dva pravokutna anaerobna bazena u kojem se svježa otpadna voda miješa s aktivnim muljem iz sekundarnih taložnika, a zatim nastavlja u kružnim bioaeracijskim bazenima koji djeluju kao nitrifikacijski bazeni s interminentnom denitrifikacijom.

Otpadna voda dalje nastavlja u sekundarni taložnik gdje dolazi do taloženja aktiviranog mulja dok se pročišćena voda prelijeva preko sifonskog preljeva sekundarnih taložnika prema izlazno-mjernom kanalu. U izlazno-mjernom kanalu mjere se karakteristike pročišćene otpadne vode (kisik, pH, temperatura, elektrovodljivost, mutnoća, nitrati, amonij i ortofosfati) te putem Venturijeve cijevi i njena količina. Primarni mulj sedimentriran u primarnim taložnicima i višak aktivnog mulja iz sekundarnih taložnika miješaju se i homogeniziraju u prethodnom zgušnjivaču nakon čega se transportiraju u anaerobne digestore. Ovdje se mulj anaerobno stabilizira uz nastanak bioplina. Anaerobno stabiliziran mulj potom se odvodi na strojnu dehidraciju nakon koje se mulj deponira s 26-30 % suhe tvari.U narednoj tablici prikazani su osnovni projektni parametri UPOV Karlovac – Duga Resa:

| Pokazatelj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehnologija pročišćavanja | konvencionalna |  |
| Stupanj pročišćavanja | tercijarni |  |
| Projektirani kapacitet | 98.500 | ES |
| Projektirani maksimalni sušni dotok | 18.940 | m3/dan |
| Projektirani maksimalni kišni dotok | 28.060 | m3/dan |
| BPK5 | 5.910 | kg/dan |
| KPK | 11.820 | kg/dan |
| ST | 6.895 | kg/dan |
| Puk | 246 | kg/dan |
| Nuk | 1.084 | kg/dan |

U periodu koji je obuhvaćen ovim dokumentom na području Uređaja za pročišćavanje, a u sklopu Aglomeracije Karlovac – Duga Resa bit će izgrađeno postrojenje za solarno sušenje mulja. Navedenim postrojenjem maseni udio suhe tvari u strojno dehidriranom mulju bit će povećan s postojećih 25% na 90%, odnosno bit će smanjen udio vode u mulju što će smanjiti volumen mulja, a time i troškove njegovog zbrinjavanja i daljnje oporabe.

Dodatno, zahvaljujući projektu izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja, UPOV je spojen na gradsku plinovodnu mrežu, a prirodni plin bit će korišten za dodatno grijanje i isušivanje mulja tijekom perioda smanjene insolacije, ali i za grijanje upravne zgrade u zimskom razdoblju.

Nadalje, projektom Aglomeracije Karlovac-Duga Resa, UPOV će dobiti suvremenu mjerno-regulacijsku opremu za nadzor procesa pročišćavanja u stvarnom vremenu čime se planiraju ostvariti dodatne uštede na potrošnji električne energije i potrebnih kemikalija .

Također, u sljedećem razdoblju na UPOV-u će se nastojati realizirati projekt ugradnje fotonaponskog postrojenja, odnosno, sunčane elektrane izlazne snage 200 kW za što je već napravljena Studija izvodljivosti primjene obnovljivih izvora energije u sklopu Iterreg Central Europe REEF 2W transnacionalnog projekta. Proizvodnjom vlastite električne energije bitno će se smanjiti troškovi električne enerije preuzete iz mreže koja je ujedno i najveća stavka u ukupnim troškovima rada UPOV-a.

U planu je ugradnja automatskog ispiranja postojećeg retencijskog bazena čime će se racionalizirati troškovi na njegovom održavanju. Retencijski bazen se sastoji od tri komore u kojima se tijekom kišnog perioda zadržava višak opadne vode uslijed čega dolazi do taloženja mulja i potrebe za njegovim učestalim čišćenjem.

Najveća stavka na održavanju UPOV-a u sljedećem peridu bit će izmjena gotovo 3.200 difuzora u bioaeracijskim bazenima. Funkcionalnost difuzora je ključna za proces pročišćavanja jer se putem njih mikroorganizmima doprema neophodan kisik za njihovu razgradnju i aerobnu stabilizaciju.

Postojećim difuzorima je predviđen vijek trajanja od 8 – 10 godina.

3.2.2 Analiza stanja i plan unapređenja sustava odvodnje

Pregled analize stanja i planova unapređenja sustava odvodnje navode se prema pojedinim slivovima i pripadajućim crpnim stanicama:

Sliv Grad

Obzirom da je sustav odvodnje mješovit te da u kišnim periodima neki kolektori nemaju dovoljan kapacitet i imaju veliku infiltraciju stranih voda (npr. kolektor Rakovac) u planu je dodatno rasterećenje sustava čime bi se ujedno i povećao omjer razrjeđivanja otpadnih voda u preljevnim komorama.

U navedenom periodu plan je dodatno racionalizirati troškove održavanja opreme u CS te će u tom smislu biti potrebno spojiti sve CS na vodoopskrbni priključak (smanjeno korištenje specijaliziranih vozila i njihovo preusmjeravanje na održavanje sustava odvodnje).

Također, bit će izvedena u cijelosti rekonstrukcija CS Stadion jer postojeća više ne udovoljava traženim uvjetima.

Na najvećoj oborinskoj CS Gaza radi bolje funkcionalnosti iste bit će zamjena armatura na tlačnim cjevovodima (nepovratni ventili, leptirasti zasuni, odzračno-dozračni ventili) te postojeće preljevne zapornice prema komorama crpne stanice.

Sliv Banija

Zbog pojave tlačnog tečenja kod perioda oborina PP=3 u kolektoru Banija (trebalo bi  biti PP=5) te zbog velike infiltracije stranih voda (71 % ukupnog protoka) u planu je rekonstrukcija i sanacija istog.

Na slivu se nalaze dva ispusta, sjever i jug, koji su uzajamno spojeni.

Sve crpne stanice na slivu bit će spojene na vodoopskrbni sustav radi racionalnijeg održavanja opreme na CS (čišćenje, pranje,...).

Ispred CS Banija u navedenom periodu izgraditi će se taložnica čime će se dobiti pouzdaniji rad crpki.

Također, s ciljem pouzdanijeg rada crpki, smanjenja troškova održavanja i bolje sigurnosti radnika na CS Banija 1 i CS Banija 2 bit će ugrađene automatske grube rešetke koje imaju funkciju samo čišćenja.

Nadalje, na CS Banija 1 i CS Banija 2 u planu je zamjena armature na tlačnim cjevovodima oborinske odvodnje (nepovratni ventili, leptirasti zasuni, odzračno-dozračni ventili).

Uz CS Banija 1 u planu je dogradnja retencijskog bazena.

Sliv Drežnik

I na slivu Drežnik zbog pojave tlačnog tečenja kod perioda oborina PP=3 u planu je rekonstrukcija cjevovoda s ciljem povećanja povratnog perioda (PP=5).

U planu je postojeću CS Drežnik spojiti na vodoopskrbni sustav radi racionalnijeg održavanja opreme na CS.

U cilju pouzdanijeg rada crpki oborinske odvodnje te smanjenja troškova održavanja i bolje sigurnosti radnika na CS Drežnik također će biti ugrađena automatska gruba rešetka koja ima funkciju samo čišćenja.

I na CS Drežnik u planu je zamjena armature na tlačnim cjevovodima oborinske odvodnje (nepovratni ventili, leptirasti zasuni, odzračno-dozračni ventili).

Sliv Drežnik 2

Sliv Drežnik 2 bit će kroz projekt Aglomeracije Karlovac – Duga Resa spojen na sustav odvodnje grada Karlovca. U planu je izgradnja razdjelnog sustava, a postojeći kolektor nakon rekonstrukcije bit će pretvoren u kolektor oborinske odvodnje.

Sliv Borlin

U planu je rekonstrukcija postojećeg kolektora uslijed rješavanja problematike tlačnog tečenja i poplavljivanja okolnog područja s ciljem povećanja povratnog perioda, sprječavanja uspora i kontra padova.

Crpna stanica Borlin 2 bit će u potpunosti rekonstruirana i spojena na centralni upravljački sustav SCADA.

U rekonstrukciji će biti spojena na vodoopskrbni sustav radi racionalnijeg održavanja opreme na CS.

Sliv Švarča

Dijelovi sliva i postojeća problematika riješiti će se izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje kroz projekt Aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

Za postojeću crpnu stanicu Švarča bit će osiguran pristup vozilima iz smjera Švarče radi učinkovitijeg održavanja iste.

Također je u planu i izrada vodoopskrbnog priključka s ciljem racionalnijeg održavanja crpne stanice.

3.3. Informacijski sustav

ViK Karlovac koristi nekoliko programa kojima nastoji prikupiti sve podatke i na koristan način ih pretvoriti u informacije koje će koristiti za potrebe upravljanja sustavom, interne potrebe, potrebe eksternog izvješćivanja (vlasnika, državnih organa), fiskalne izvještaje i drugo. Iz tih programa dobivaju se izvještaji koji su korisni i u skladu sa zahtjevima (posebno se to odnosi na izvještaje za fiskalne potrebe).

Kako je tehnologija i tehnika informatičkih znanosti napredovala znatno od vremena kada je tvrtka zadnji puta pokušala reorganizirati vlastiti informacijski sustav, ukazuje se potreba za sustavnim radom na pronalaženju rješenja kako bi se integralno riješilo prikupljanje i obrada podataka sa kreiranjem izvještaja koji će biti od koristi i za eksterno izvještavanje, kao i za interne potrebe; tj. kao podloge za analize na temelju kojih će se donositi upravljačke odluke.

Postojeće stanje

3.3.1. Mreža i računala

Svi uredi smješteni u sjedištu ViK-a Karlovac na Gažanskom trgu 8 u Karlovcu povezani su računalnom mrežom. Uredi su raspoređeni u dvije zgrade kroz nekoliko katova. Svaki ured ima minimalno dvije mrežne utičnice. Sva mrežna infrastruktura zadovoljava Cat5e standard i spojena je minimalno s 100Base-T mrežnom opremom. Trenutno ne postoji mogućnost spajanja preko bežične mreže, ali u budućnosti se razmatra o postavljanju i razvoju bežične mreže za obije zgrade koje bi bile povezane u jednu cjelinu. Na sljedećoj slici je prikaz sheme umreženja:

ViK Karlovac raspolaže s otprilike 80 osobnih i prijenosnih računala te 15 fizičkih servera. Na računalima je uglavnom instaliran operativni sustav Microsoft Windows 7 u trend nadogradnje na Windows 10. Uz to, Društvo raspolaže s pedesetak pisača.

3.3.2. Mreža i sigurnost

3.3.2.1. Pristup Internetu

Pristup Internetu osiguran je pomoću dva linka, glavni optički i (50/5 Mbps) i drugi optički UPOV (20/1). Usmjerivač/vatrozid se brine oko balansiranja prometa preko linkova i vrši prioritizaciju prometa prema klijentima.

Za automatsku konfiguraciju mrežnih postavki klijenata brine se Windows 2016 Server s ugrađenim DHCP, DNS i WINS servisima.

Vatrozid sprječava uspostavljanje svih neželjenih veza s Interneta

3.3.2.2. Centralni antivirusni sustav i sigurnost

Centralni antivirusni sustav ViK-a Karlovac je baziran na proizvodu Internet Security tvrtke F-Secure. F-Secure Policy Manager Server je instaliran na jednom od servera i omogućuje da se centralna baza podataka o zloćudnim programima automatski osvježava putem Interneta, a zatim distribuira na sva klijentska računala.

Policy manager je također mjesto gdje se mogu odrediti sigurnosne postavke za svako računalo zasebno.

Svi korisnici u lokalnoj mreži se prijavljuju pomoću centralnog domenskog sustava. Kada se korisnik jednom prijavi na sustav on ima prava pristupa sukladna njegovim ovlastima na svim mrežnim resursima koji koriste domenski sustav. Domenski sustav je baziran na Windows 2012 Standard operativnom sustavu koju također ima aktivne DNS i WINS servise.

Pričuvne kopije svih bitnih podataka na serverima se automatski zapisuju na NAS sustav na mreži na dnevnoj bazi. Čuvaju se verzije stanja baza podataka stare do mjesec dana.

3.3.3. Poslovne aplikacije

Poslovanje ViK-a Karlovac je pokriveno s više programa. Neki su temeljeni na klijent/server organizaciji, a neki su samostalne aplikacije.

3.3.3.1. INKOM

INKOM je centralni knjigovodstveni sustav i sustav naplate. Baziran je na Progres bazi podataka.

Područja poslovanja pokrivena INKOM-om:

a) knjigovodstvo i financije

b) materijalno knjigovodstvo / skladište

c) radni nalozi

d) naplata

e) kadrovska evidencija

3.3.3.2. Očitanja vodomjera

Sustav obrade očitanja vodomjera se zasniva na Firebird bazi podataka koja je bazirana na otvorenom kodu.

Terenska očitanja se rade pomoću Casio ručnih računala opremljenih čitačem barkodova.

Podaci se prenose u bazu podataka i obrađuju specijaliziranom aplikacijom. Zatim se šalju dalje u odjel za naplatu i Inkasator.

Aplikacija za obradu podataka očitanja je razvijena od strane ViK-a Karlovac.

Trenutno se radi na prelazak na novi sustav prikupljanje i obrade očitanja vodomjera. Sustav koji je razvio Končar INEM.

KONČAR MARS (Management and Automated Reading Software) je softver za centralizirano prikupljanje, vizualizaciju i logičko upravljanje izmjerenim podacima. Sastoji se od serverske aplikacije koja prikuplja, pohranjuje i obrađuje podatke i mobilne aplikacije za interakciju sa serverom tj. prikupljanje podataka.

KONČAR MARS softver služi kao most između izvora podataka, komunikacijskih protokola i pohrane te obrade tih podataka na serveru. Interaktivni dio KONČAR MARS aplikacije je modularni klijent softver koji se sastoji od sljedećih modula:

•	Sakupljanje podataka

•	Logičko upravljanje podacima

•	Pregled podataka

•	Integritet podataka

•	Kupci Izrada  izvještaja

•	Upravljanje korisnicima

•	Izvori podataka

•	Ostali upravljači alati

Softver omogućava pristup izmjerenim podacima preko brojnih komunikacijskih protokola i tehnologija: DLMS, IEC 62056-21, OnRamp, Ethernet and GPRS, RS232, RS485, ModBus.

3.3.3.3. GIS

Dužnost ViK-a Karlovac je da održava bazu podataka o položaju infrastrukture vodoopskrbne i mreže odvodnje. U tu svrhu koristimo 3 licence Autodeskove aplikacije Autocad MAP i ProGIS sustav tvrtke PROTOK.

3.3.3.4. Telemetrija

Rad pumpi i razine vode u rezervoarima se prati i kontrolira putem specijaliziranog sustava razvijenog od strane tvrtke ENA iz Karlovca.

Telemetrijski sustav je baziran na Allen Bradley kontrolerima i Rockwell Automation programskom sustavu FactoryTalk View. Komunikacija se odvija putem GPRS veze.

3.3.3.5. Video nadzor i tehnička zaštita

Svi vodoopskrbni objekti u sustavu te UPOV uključeni su u sustav tehničke zaštite i posjeduju video nadzor s mogućnošću pregleda na centralnoj lokaciji.

3.3.3.6. Ostale aplikacija / platforme

a) plaće / Firebird

b) osnovna sredstva / Firebird

c) urudžbeni zapisnik / Web/PHP

d) zaštita na radu / Microsoft Access

3.3.4. Internet domena

Za potrebe internetske komunikacije oformljena je „vik-ka.hr“ domena. U upotrebi je 70-ak e-mail adresa u našoj „vik-ka.hr“ domeni, a internetske stranice ViK-a Karlovac se nalaze na adresi www.vik-ka.hr.

3.3.5. Unapređenje informacijskog sustava potpore poslovnom odlučivanju  
          i korporativnom upravljanju

Svrha Informacijskog sustava

Informacijski sustav ne treba smatrati isključivo informatičkom tehnologijom jer obuhvaća mnogo više stvari od kompjutorskog sustava. Taj sustav obuhvaća procesuiranje, čuvanje i uporabu informacija u poduzeću te se fokusira na integraciju kompjuterskog sustava i ciljeva poduzeća.

Informacijski sustav bi trebao pružati informacije koje su potrebne poduzeću kako bi se pospješilo:

- donošenje odluka;

- reagiranje u hitnim slučajevima;

- nadgledanje i bilježenje tehničke izvedbe.

Upravi su informacije potrebne za jedan ili više navedenih razloga. To je sama svrha sustava upravljanja informacijama. Također, potrebno je odrediti i koje informacije se pružaju upravi, koliko detaljne trebaju biti, u kojem formatu se pružaju.

Baze podataka se mogu koristiti za:

- izradu kontrolnih izvješća, koja se izrađuju kako bi se dokazala točnost baze podataka i potrudile sve proizvodne aktivnosti;

- izradu internih izvješća upravi za managere poduzeća. Točnost ovih izvješća omogućuje voditeljima odjela poduzimanje prikladnih aktivnosti ukoliko se uvidi odstupanje od plana;

- izradu izvješća za vanjske institucije, npr. financijska izvješća, povrati poreza, izvješća upravnim tijelima, financijskim agencijama itd.

- revizija prošlih odluka i mjerenje izvedbe strateških ciljeva

Komponente Informacijskog sustava

Informacijski sustav se sastoji od slijedećih komponenata. Svaka od navedenih komponenata zahtijeva redovito održavanje

- Infrastruktura

- Računalna oprema

- Programska oprema

- Sustav potpore poslovnom odlučivanju

Infrastruktura

IP protokol mora biti temeljni protokol svih računalnih sustava tvrtke. Na taj način je osigurano povezivanje aplikacija bez preinaka bez obzira na medij kojim su povezane dokle god je to IP protokol bilo da je to Ethernet, GPRS/UMTS, DSL ili bilo koja druga tehnologija u budućnosti.

Infrastruktura podrazumijeva sljedeća područja djelovanja

  - Razvoj računalne mreže unutar centralne lokacije tvrtke.

Računalnu mrežu treba konstanto unapređivati.

  - Razvoj tehnologija vezanih uz telemetriju i video nadzor

Kad se za to ukaže potreba, potrebno je implementirati nove vrste tehnologija baziranih na IP protokolu.

  - Dostupnost i održavanje Internet veze i internetskih servisa (e-mail, web) te briga o sigurnosti Internet veza treba biti dostupna svim računalima u ViK-u Karlovac i uvijek zadovoljavajućeg kapaciteta. Sve točke pristupa Internetu moraju biti adekvatno zaštićene od neovlaštenog pristupa.

  - Povezivanje s drugim tvrtkama ili ustanovama (Inkasator, Grad)

Radi usklađivanja baza podataka s tvrtkama i ustanovama potrebno je uspostaviti računalnu mrežu zadovoljavajuće propusnosti sa svim tvrtkama s kojima je to potrebno.

Programska oprema

Održavanje i razvoj poslovnog informacijskog sustava

Na sljedećoj shemi je prikazano područje koje pokrivaju aplikacije poslovnog informacijskog sustava. Strateški odabir uvođenja Business Intelligence sustava ne zahtjeva jedinstveni centralni poslovni sustav. Heterogenost aplikacija omogućuje korištenje postojećih aplikacija, veću fleksibilnost prilikom dodavanja novih funkcionalnosti i lakše dodavanje i zamjenu kompletnih podsustava.

Shema: Područje pokrivanja poslovnog informacijskog sustava - novog

Razvoj i održavanje GIS-a

Razvoj telemetrijskog sustava

Razvoj i održavanje ostalih aplikacija (Laboratorij,  Zaštita na radu)

Briga o sigurnosnoj pohrani podataka i antivirusnoj zaštiti

Sustav podrške poslovnom odlučivanju i upravljanju planiranjem (BI)

Sustav podrške poslovnom odlučivanju podrazumijeva slijedeće funkcionalnosti

- Centralna pohrana podataka (Data Warehouse – Skladište podataka)

Svi podaci pohranjeni u centralnom skladištu su međusobno usklađeni te su pohranjeni svi podaci o promjenama pojedinih zapisa. To omogućuje da se na osnovu takvih podataka dobiju izvještaji ili rade analize retroaktivno za neko razdoblje u prošlosti.

- Sustavi izvješćivanja (Reporting, Balanced Scorecards)

- Analitički sustavi u realnom vremenu (On Line Analytical Processing - OLAP)

Sustavi za analizu su specifični po tome što se prilikom rada s njima manipulira vrlo velikim količinama podataka.

Data Warehause je preduvjet za implementaciju drugih naprednih funkcionalnosti kao što su prognoziranje, Data Mining itd.

Slika: Organizacija sustava za potporu poslovnom odlučivanju

Slika: Organizacija informacijskog sustava temeljenog na sustavu potpore poslovnom odlučivanju

Plan implementacije Sustava za potporu poslovnom odlučivanju

- Nabavka računalne opreme i infrastrukturno povezivanje

Ovaj korak je moguće provoditi postepeno u skladu s napretkom razvoja sustava tj. paralelno s fazama 2 i 3.

- Izrada specifikacija modela baze podataka za Skladište podataka

Specifikacija modela se temelji na količini i vrsti izvorišnih sustava te na vrsti izvještaja i analiza koji će biti dobivani iz sustava.

- ETL – ekstrakcija podataka iz postojećih sustava, transformacija i punjenje Skladišta podataka

Ova faza podrazumijeva izradu procedura koje će automatski vršiti prijenos podataka u Skladište podataka.

- Implementacija sustava izvješćivanja i analitičkih sustava

Ovo je završni korak procesa implementacije i nakon završetka ove faze krajnji korisnik može koristiti sve pogodnosti koje mi Sustav za potporu poslovnom odlučivanju pruža.

Virtualizacija i Internet Cloud

Virtualizacija

Održavanje serverske infrastrukture vremenom postaje sve zahtjevnije, što zbog brojnosti servera, što zbog kompleksnosti konfiguracije. Ujedno se konstantno povećava i potreba za većim prostorom za smještaj servera što opet iziskuje dodatne troškove vezane uz prateću infrastrukturu (napajanje, klimatizacija i sl.).

Virtualizacijom se postiže da se jedno fizičko računalo (u ovom slučaju server) vrši funkcije nekoliko računala uz dijeljenje hardverskih resursa fizičkog računala.

Virtualizacija je primjenjiva na širokom spektru primjena, te uz niže troškove omogućuje jednostavniju administraciju te migraciju na novi hardver.

Internet Cloud

Prilikom potrebe rada na više lokacija, što je realni scenarij u slučaju okrupnjavanja poduzeća u vodnom sektoru, razborito je razmisliti o najmu servera i servisa u Cloud-u.

Cloud funkcionira na način da korisniku pruža najam hardverskih i softverskih resursa kao uslugu. Na taj način omogućuje jednostavno skaliranje resursa prema stvarnim potrebama i kontrolu troškova.

Prijelaz na Cloud rješenja omogućuje smanjenje troškova održavanja servera, olakšava administraciju, omogućuje najam samo pojedinih servisa (database, storage…) te omogućuje lakši pristup s više geografski različitih lokacija.

  - Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. svoje djelatnosti obavlja kroz organizaciju koja se sastoji od slijedećih organizacijskih oblika kako je prikazano na organizacijskoj shemi.

Shema 1: Organizacijska shema Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac

Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. ustrojena je tako da funkcionalno odgovara svim zahtjevima. Postojeća organizacija kontinuirano se prilagođava zakonskim propisima i poslovanju Društva.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova je dokument Društva koji donosi Uprava Društva nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Uprava Društva vodi brigu o kontinuiranom ulaganju u kvalitetu ljudskih resursa.

Redovito se provodi izobrazba  iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Stanje zaposlenika na dan 31.12.2020.:	161 (125 muškaraca i 36 žena)

Struktura po obrazovanju i sektorima prikazana je u tabeli:

Tablica 1: 	Struktura po obrazovanju i sektorima:

| Organizacijska jedinica | Stupanj obrazovanja/broj radnika |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mr. | VSS | VŠS | SSS | VKV | KV | PKV | NKV |  |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel održavanje mreže vodoopskrbe | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 11 | 32 |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel vodocrpilišta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel vodomjeri | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel održavanja vozno – strojnog parka i alata | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel održavanja objekata, uređaja i okoliša | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sektor vodoopskrbe – Odjel kontrole gubitaka vodoopskrbe i informatike | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sektor odvodnje – Odjel održavanja mreže odvodnje, CCTV snimanje i usluge | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 25 |
| Sektor odvodnje – Odjel UPOV i PS odvodnje | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Jedinica za provedbu projekata | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jedinica za provedbu projekata – Odjel za investicije | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sektor financija, računovodstva i komercijale – Odjel financija i računovodstva | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sektor financija, računovodstva i komercijale – Odjel nabave | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sektor financija, računovodstva i komercijale – Odjel za odnose sa korisnicima | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| UKUPNO: | 2 | 22 | 12 | 68 | 0 | 21 | 5 | 31 | 161 |

Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. kao javne službe prilagođena je pružanju vodnih usluga sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama  te se kontinuirano usklađuje sa stanjem i potrebama lokalne zajednice i važećim zakonskim propisima.

Poboljšanje dijelova poslovnih procesa zahtijeva stručne i kvalificirane radnike.

Kvalifikacijska struktura radnika u Društvu može se ojačati propisivanjem jasnijih i preciznijih kriterija i uvjeta radnih mjesta u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova koji će se primjenjivati kod izbora kandidata za određena radna mjesta.

Do 2025.god. u starosnu mirovinu će proći 15 radnika, kako je prikazano u tabeli:

| Godina | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj radnika | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 |

Vodovod i kanalizacija d.o.o. će nastojati zadržati broj zaposlenih, a smanjenje  odnosno povećanje broja radnika ovisit će o obimu poslova i zakonskim obvezama.

3.4.Planiranje sigurnosti i zaštite na radu

Planiranje je prva osnovna funkcija menadžmenta svih vrsta i razina. U poslovnom sustavu posebnu važnost treba imati planiranje sigurnosti i zaštite na radu jer se njime planiraju ciljevi vezani uz poboljšanje stanja sigurnosti na radu i učinkovite mjere zaštite na radu.

Zaštita na radu je sastavni dio svakog radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada. To je skup aktivnosti i mjera (tehničkih, pravnih, organizacijskih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih), kojima se osiguravaju uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. Zaštita na radu provodi se osobito radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti te radi očuvanja radne sposobnosti starijih radnika u granicama njihove životne dobi. Uvjeti za siguran rad ostvareni su u slučaju kada sredstva rada, čovjek i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su sukladni s pravilima zaštite na radu te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcioniranje procesa rada.

Analiza zakonskih zahtjeva za planiranje sigurnosti i zaštite na radu u poslovnom sustavu

Analizom Zakona o zaštiti na radu  (NN 71/14., 118/14., 94/18., 96/18.) mogu se utvrditi sljedeći zakonski zahtjevi za planiranje sigurnosti i zaštite na radu u poslovnom sustavu:

Preventiva obuhvaća planirane ili poduzete mjere u svim radnim procesima kod poslodavca, s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu.

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Poslodavac je dužan primjenjivati pravila zaštite na radu na temelju općih načela zaštite, među ostalim i planiranja zaštite na radu s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radno mjesto.

Poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dužan procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika radi njihovog sprječavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu rizika radnih mjesta i u tu svrhu osigurati sva potreba sredstva.

Stručnjak zaštite na radu na temelju praćenja stanja zaštite predlaže poslodavcu, njegovim ovlaštenicima, odnosno odboru zaštite na radu mjere za poboljšanje stanja.

Obveza je poslodavca da se kod planiranja i uvođenja novih tehnologija i opreme, o njihovom utjecaju na sigurnost i zdravlje radnika posavjetuje s radnicima, odnosno s njihovim predstavnicima

Poslodavci koji obavljaju građevinske ili montažne radove, na iskorištavanju šuma ili radove u brodogradilištima, dužni su prije početka radova na privremenom radilištu urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu.

Plan izvođenja radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisom.

Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.

Odbor za zaštitu na radu planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu, vodi politiku sprečavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potiče stalno unapređivanje zaštite na radu.

Pravilnikom o izradi procjene rizika ( NN 112/14., 129/19.) donesenim na temelju Zakona o zaštiti na radu, utvrđeno je da procjena rizika, između ostalog, obvezno sadrži i Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora.

Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti sadrži primjenu osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu odnosno drugih mjera koje poslodavac mora primijeniti odnosno poduzeti sa svrhom da se opasnosti otklone ili smanje na najmanju moguću mjeru.

Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti mora sadržavati rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera te način kontrole nad provedbom mjera.

Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti obvezno se izrađuje za tehnološke odnosno organizacijske cjeline i služi kao podloga za postupanje ovlaštenika poslodavca u dotičnom dijelu procesa rada.

U planu mjera za smanjivanje razine opasnosti mora biti utvrđena provedba poslova zaštite na radu ovisno o opasnostima koje su utvrđene u procesu rada, mjestima rada i broju zaposlenika.

Poslovi zaštite od požara

- Rješenjem MUP-a tvrtka je svrstana u IV kategoriju ugroženosti od požara

- Provode se redoviti pregledi i ispitivanja elektro instalacija, sustava za zaštitu od djelovanja munje, instalacija i opreme u EX izvedbi, pregled svih uređaja, vatrodojave, plinodetekcije, vatrogasnih aparata i hidrantske opreme,

- provodi se osposobljavanje radnika iz područja ZOP te voditelja evakuacije i spašavanja, organizacija vježbi evakuacije i ostalo

Unapređenje stanja sigurnosti i zaštite na radu

Kako bi se stanje sigurnosti i zaštite na radu u tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac dodatno unaprijedilo potrebno je u narednom periodu dodatno poraditi na slijedećim poljima:

- zajednička suradnja,  definiranje ciljeva u svim fazama od projektiranja do građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad.

Potrebno je  definirati projektne zadatke, odnosno  sve bitne elemente koji utječu na sigurnost i zaštitu na radu na svim mjestima rada, pritom se naročito misli na sve podzemne i nadzemne objekte na sustavu odvodnje i sustavu vodoopskrbe (vodocrpilišta, vodospreme, crpne stanice, precrpne stanice, kolektori, reviziona okna, šahtovi, podzemne komore, vodomjerna okna i slično) sa svom pripadajućom opremom i instalacijama.

Prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad koristiti važeću zakonsku regulativu a za detalje koji nisu definirani koristiti priznata pravila zaštite na radu koja podrazumijevaju prihvaćene međunarodne norme, pravila struke ili u praksi provjerene načine, pomoću kojih se otklanjaju ili smanjuju rizici na radu i kojima se sprečava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih štetnih posljedica za radnike.

- definiranje uvjeta za priključenje na sustav odvodnje a naročito uvjeta koje moraju zadovoljiti korisnici koji posjeduju septičke jame (definiranje bitnih elemenata, osnovnih dimenzija a naročito definiranje veličine i težine poklopaca te same pristupačnosti septičkih jama kako bi se radnicima olakšao i omogućio siguran rad na pražnjenu septičkih jama) – postavljanje uvjeta novim i postojećim korisnicima

- definiranje uvjeta za spajanje na vodoopskrbnu mrežu (propisati i uvjetovati korisnicima dimenzije vodomjernih okana, njihov položaj a naročito dubinu te veličinu i težinu poklopaca te osiguranje pristupačnosti) a sve u svrhu da se radnicima očitačima vodomjera osigura siguran rad. Veća kontrola prilikom ugradnje novih vodomjera kao i informiranje i usklađivanje stanja postojećih korisnika.

- Prilikom izrade Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova brinuti da postoje  radna mjesta u tvrtci Procjenom rizika definiran kao RM s posebnim uvjetima rada. Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi koje zbog sprječavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad i sl.) mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i propisane posebne uvjete, ovisno o vrsti posla. Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti na radu poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za takve poslove.

- Posebni uvjeti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, ovisno o vrsti posla, mogu sadržavati zahtjeve vezane za:

- dob života (svi poslovi zahtijevaju određenu dob, najčešće radnik mora biti stariji od  18 godina)

- spol (određene poslove ne mogu obavljati žene za vrijeme trudnoće i dojenja)

- stručnu sposobnost (određeni poslovi zahtijevaju posebnu stručnu sposobnost: stručnu spremu odgovarajućeg stupnja obrazovanja ili posebnu stručnu osposobljenost)

- zdravstveno stanje (svi poslovi zahtijevaju određenu provjeru zdravstvenog stanja kroz obavljanje liječničkih pregleda a rokovi za ponovnu provjeru ovise o vrsti posla)

- psihičku sposobnost (određeni poslovi zahtijevaju i provjeru psihičke sposobnosti a rokovi za ponovnu provjeru ovise o vrsti posla).

- Dio postojećih radnika ima utvrđene određene zdravstvene smetnje a samim time i određena ograničenja za obavljanje poslova radnih mjesta na koje su raspoređeni. Ova činjenica otežava i ograničava organizaciju poslova, naročito u sektorima Vodoopskrbe i Odvodnje gdje je riječ o izrazito opasnim i složenim poslovima.

Uz prije navedene zdravstvene smetnje moramo uzeti u obzir i starosnu strukturu radnika, naročito u Sektoru odvodnje, te činjenicu da zbog starosne dobi većina radnika više nije u mogućnosti efikasno a samim time i sigurno izvršavati radne zadatke.

4. MISIJA I VIZIJA

4.1 Izjava o misiji

Gospodarenje pitkom i otpadnom vodom na zadovoljstvo sadašnjih i budućih korisnika uz poštovanje i zaštitu naše četiri rijeke

4.2. Izjava o viziji

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac treba postati jedna od najuspješnijih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj inovativnim korištenjem suvremenih tehnologija uz brigu o zaštiti okoliša i stalnu težnju poboljšanju usluga.

- SWOT ANALIZA

  - SWOT ANALIZA – VODOOPSKRBA

| UNUTARNJE |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Bogato vodonosno područje - Kontinuirana provedba vodoistražnih radova - Niska razina onečišćenja površinskih voda - Dobra kvaliteta podzemnih voda - Nadzor i kontrola kvalitete vode u internom laboratoriju - Visoka pokrivenost vodoopskrbnom mrežom - Nadzor i kontrola mjera zaštite u zonama sanitarne zaštite - Telemetrijski nadzor nad radom vodoopskrbnog sustava - Modeliranje i balansiranje u sustavu vodoopskrbe - Razvijena softverska tehnologija( GIS) za obradu georeferencijalnih podataka koja omogućuje izgradnju jedinstvenog informacijskog sustava vodoopskrbe - Kontinuitet investicija u obnovi vodoopskrbnog sustava - Stoljetna tradicija javne vodoopskrbe - Stručni i iskusni kadar | - Znatan dio sustava i dalje čine azbestcementni i PVC cjevovodi koji dugotrajnim korištenjem postaju statički nestabilni - Slabija izdašnost nekih izvorišta za vrijeme niskih vodostaja rijeka i sušnih razdoblja - Dugogodišnje iskorištavanje bunara na izvorištima - Gubici vode u sustavu - Ograničena mogućnost financiranja investicija iz vlastitih izvora - Niska cijena usluge vodoopskrbe - Većina vodomjera nema ugrađen modul za daljinsko očitanje (ima ih samo 700) - Opremljenost kadrovima - Katastar vodomjera - Veliki broj kvarova |

| VANJSKE |  |
| --- | --- |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Korištenje kohezijskih fondova EU za poboljšanje sustava vodoopskrbe - Osiguranje novih količina vode izgradnjom novih vodocrpilišta - Saniranje objekata unutar zona sanitarne zaštite koji ugrožavaju kvalitetu podzemnih voda - Okrupnjavanjem vodno komunalnih tvrtki postati nositelj djelatnosti na uslužnom području - Mogućnost dobivanja sredstava sa državne razine za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture - Mogućnost samostalne naplate usluga - Bolja suradnja sa lokalnom zajednicom, udrugama i medijima s ciljem podizanja svijesti o potrebi očuvanja voda - Potencijalni korisnici koji imaju uvjete za priključenje, a još se nisu priključili - Izgradnja sustava daljinskog očitanja vodomjera | - Smanjenje količine podzemnih voda - Pogoršanje kvalitete podzemnih voda uslijed nekontroliranog korištenja sredstava za zaštitu i prihranjivanje u poljoprivredi i dugogodišnjeg korištenja pojedinih izvorišta - Pogoršanje kvalitete otvorenih vodotoka - Zatvaranje pojedinih izvorišta - Slabljenje standarda korisnika - Porast troškova održavanja sustava - Pad gospodarstva - Nedovoljna financijska sredstva za sektor voda i zaštite okoliša iz državnih izvora - Prirodne nepogode( poplave i suše) - Prihodi od usluge vodoopskrbe su nedostatni za značajnija unapređenja u sektoru - Neispunjenje EU direktiva o vodama - Kontinuirani pad potrošnje I prodaje vode - Niska svijest građana o potrebi zaštite i očuvanja vode - Potencijalni teroristički napadi na vodovode - Nezadovoljstvo I nerazumijevanje građana prilikom izvođenja radova, realizacije projekata |

5.2 SWOT ANALIZA - ODVODNJA

| UNUTARNJE |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa trećim stupnjem pročišćavanja - Zaštita vodotoka i izvorišta voda kvalitetnim gospodarenjem otpadnim vodama - Kontinuitet investicija u obnovu sustava odvodnje - Iskustvo u realizaciji EU projekata - Širenje sustava odvodnje kroz projekt sufinanciran iz Strukturnog fonda - Dobra evidencija potencijalnih zagađivača i nadzor nad predtretmanom industrijskih zagađivača - Izrađen strateški okvir za razvoj sustava odvodnje - Korištenje vlastite opreme za snimanje kolektora odvodnje - Upravljanje radom crpnih stanica i UPOV-a preko jedinstvenog nadzorno-upravljačkog sustava - Stručan i educirani kadar - Izgrađen GIS odvodnje | - Dotrajala postojeća kanalizacijska mreža - Vodopropusni dijelovi sustava odvodnje - Neriješen priljev čistih voda u sustav - Veći dio postojećeg sustava je mješovitog karaktera - Elementarne nepogode( poplave) i podzemne vode uzrokuju velika oštećenja sustava odvodnje - Opremljenost kadrovima |

| VANJSKE |  |
| --- | --- |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Korištenje kohezijskih fondova EU za obnovu dotrajalih dijelova mreže - Mogućnost dobivanja sredstava sa državne razine za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture - Bolja suradnja sa lokalnom zajednicom, udrugama i medijima s ciljem podizanja svijesti o potrebi očuvanja sustava odvodnje i zaštite okoliša - Povećanje broja korisnika širenjem sustava odvodnje - Okrupnjavanjem vodnokomunalnih tvrtki postati nositelj djelatnosti na uslužnom području - Uvođenje razdjelnog sustava odvodnje gdje god je moguće | - Dotrajala postojeća kanalizacijska mreža - Vodopropusni dijelovi sustava odvodnje - Neriješen priljev čistih voda u sustav - Veći dio postojećeg sustava je mješovitog karaktera - Elementarne nepogode( poplave) i podzemne vode uzrokuju velika oštećenja sustava odvodnje - Niska svijest građana o zaštiti okoliša - Velike količine otpada u sustavu odvodnje - Porast troškova održavanja sustava crpnih stanica |

6. PLANIRANE STRATEŠKE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2021. -2025.

6.1 Plan investicijskih aktivnosti

Plan investicijskih aktivnosti određen je planskim dokumentima na razini države i lokalne zajednice, analizom stanja u vodoopskrbi i odvodnji, SWOT analizom te financijskim mogućnostima Društva. Plan zatvaranja financijske konstrukcije pojedinih projekata uključuje i mogućnosti korištenja sredstava Hrvatskih voda, Državnog proračuna RH i EU fondova. Prioritete su odredili projekti u tijeku i plan poboljšanja usluga vodoopskrbe i odvodnje za pojedina uslužna područja.

U period obuhvaćenom ovim Strateškim planom posebno ističemo provedbu projekta Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac Duga Resa sufinanciran sredstvima EU kohezijskog fonda, koji je zasebno opisan u poglavlju 6.3.

Projekti navedeni u planu u poglavljima 6.1.1. i 6.1.2. jesu projekti koji predstavljaju potrebe kako bi se pružila adekvatna i optimalna usluga vodoopskrbe i odvodnje na području djelovanja Vodovoda i kanalizacije d.o.o, ali svakako ovise o zatvaranju financijske konstrukcije.

Proces investicija obuhvaća izradu projektnog zadatka, izradu projektne dokumentacije, ishođenje akata za građenje, izgradnju građevine te ishođenje uporabne dozvole.

Obim projektne dokumentacije za pojedinu investiciju uvjetuju složenost i veličina zahvata, financijska sredstva raspoloživa za gradnju, zahtjevnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i drugi čimbenici. Projektnu dokumentaciju mogu sačinjavati opis i prikaz zahvata u prostoru, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt.

6.1.1 Investicijski planovi i projekti vezani za vodoopskrbu

|  | NAZIV INVESTICIJE | DULJINA | Ukupno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PROJEKTIRANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projektiranje CS Darići | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektiranje vodoopskrbe Pojatno-Darići | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3. | Projektiranje vodoopskrbe Donje Pokuplje | 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 4. | Projektiranje vodoopskrbe Budrovci-Darići | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 5. | Projektiranje vodoopskrbe u Ulici M. Vrhovca 1-23 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektiranje vodoopskrbe Križančići | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 7. | Projektiranje VC Mostanje | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 8. | Balansiranje postojećeg sustava | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 190.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektiranje spojeva vodocrpilišta sa sustavom | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 10. | Projektiranje vodoopskrbe Franjetići | 52,.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 11. | Projektiranje vodoopskrbe Turanjski Goljaki | 420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.,000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 12. | Projektiranje vodoopskrbe Mrzljaki | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 13. | Projektiranje vodoopskrbe Dubovac | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 14. | Projektiranje rekonstrukcije i nadogradnje VS Vučjak | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 15. | Projektiranje vodoopskrbe Ulice Milana Nemičića | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 16. | Projektiranje vodoopskrbe Vrazova-Jagićeva | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 17. | Projektiranje vodoopskrbe Banija | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 170.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 18. | Projektiranje vodoopskrbe Gaza | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 118.800,00 kn |  |  |  |  |  |
| 19. | Projektiranje vodoopskrbe u Ulici Gornja Gaza | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 20. | Projektiranje vodoopskrbnog cjevovoda Gornje Stative | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 168.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 21. | Projektiranje vodoopskrbe u Ulici Prilaz Korani | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.750,00 kn |  |  |  |  |  |
| 22. | Projektiranje vodoopskrbe Ladvenjak 106-112 | 25,.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 23. | Projektiranje vodoopskrbe Vučjak ( Milašini-Mejaši-Pogačići ) | 1.650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 24. | Projektiranje vodoopskrbe Belajske Poljice ( prema Val metalu ) | 740,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 25. | Projektiranje vodoopskrbe Zadobarje - Fanjki, Vojaki, obala Dobre | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 26. | Projektiranje vodoopskrbe u Ulici sv. Florijana | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 27. | Projektiranje vodoopskrbe Gornje Pokuplje | 3.700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 28. | Projektiranje vodoopskrbe kazete Gornja Švarča | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 29. | Projektiranje vodoopskrbe Mrežnička obala ( Renato PP) | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 30. | Projektiranje vodoopskrbe Seljani - Bridići | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.,000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 31. | Projektiranje vodoopskrbe Husje | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 32. | Projektiranje vodoopskrbe Logorište 28 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 33. | Projektiranje prema zaključcima balansiranja postojećeg sustava | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.380,00 | 3.550.550,00 kn |  |  |  |  |  |
| RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt "Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac Duga Resa" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57.000,00 | 63.700.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 2. | Radovi vodoopskrbe u trupu ceste D6 | 2.400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3. | Radovi vodoopskrbe odvojak Ulice Turan | 116,00 | 300.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 4. | Radovi vodoopskrbe Rečička |  | 2.170.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  | 366,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Radovi vodoopskrbe Gradac | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 605,000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 6. | Radovi vodoopskrbe Naselja Marka Marulića | 200,00 | 500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 7. | Radovi vodoopskrbe u Kurelčevoj ulici | 414,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 8. | Radovi vodoopskrbe Ulice Milana Nemičića |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200,00 | 700.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 9. | Radovi vodoopskrbe u Ulici Vodostaj | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 10. | Radovi vodoopskrbe Mažuranićeva obala | 400,00 | 650.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 12. | Radovi vodoopskrbe Ulice Mirka Seljana | 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 13. | Radovi vodoopskrbe - magistralni cjevovod Jelsa | 2.714,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.400.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 14. | Radovi vodoopskrbe Kupska-Pivovarska | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 15. | Radovi vodoopskrbe Križančići | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 16. | Radovi vodoopskrbe Vujići odvojak | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 290.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 17. | Rekonstrukcija vodoopskrbe klizište Vučjak | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 18. | Radovi vodoopskrbe klizište Furači | 65,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 19. | Radovi vodoopskrbe u Obilaznici Zvijezda | 1.600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 20. | Radovi vodoopskrbe Vrazova-Jagićeva | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 21. | Izgradnja vodoopskrbe Domobranska | 430,00 | 1.300.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 22. | Radovi vodoopskrbe u Ulici Donja Švarča (Bolnica) |  | 750.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Radovi vodoopskrbe Levkušje-Jaškovo | 435,00 | 350.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 24. | Radovi vodoopskrbnog cjevovoda nogostup Zagrebačka | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.750.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 25. | Radovi vodoopskrbe Gaza | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 26. | Radovi vodoopskrbe Donje Pokuplje | 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.300.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 27. | Radovi VC Mostanje | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 28. | Radovi balansiranja postojećeg sustava | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 29. | Radovi spojeva vodocrpilišta sa sustavom | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 30. | Radovi vodoopskrbe Žumberačke ulice | 357,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 710.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 31. | Radovi vodoopskrbe Franjetići | 520,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 930.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 32. | Radovi vodoopskrbe Ulica Gornja Gaza | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 780.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 33. | Radovi vodoopskrbe u Ulici M. Vrhovca 1-23 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 525.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 34. | Rekonstrukcija i nadogradnja VS Vučjak | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 35. | Radovi vodoopskrbe Dubovac | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.125.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 36. | Radovi vodoopskrbe u Ulici sv. Florijana | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 37. | Radovi vodoopskrbe Mrzljaki | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.400.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 38. | Radovi vodoopskrbe Pojatno-Darići | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.200.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 39. | Radovi vodoopskrbe Nemčićeva-Šporerova | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 40. | Radovi CS Darići | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 41. | Radovi vodoopskrbe u Ulici Prilaz Korani | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 42. | Radovi vodoopskrbnog cjevovoda Gornje Pokuplje | 3.700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.550.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 43. | Radovi vodoopskrbe Turanjski Goljaki | 420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 420.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 44. | Radovi vodoopskrbe Belajske Poljice ( prema Val metalu ) | 740,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.110.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 45. | Radovi vodoopskrbe Zadobarje - Fanjki, Vojaki, obala Dobre | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.250.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 46. | Radovi vodoopskrbe Husje | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 47. | Radovi vodoopskrbe kazete Gornja Švarča | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 48. | Radovi vodoopskrbe Banija | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 49. | Radovi vodoopskrbe Vučjak ( Milašini-Mejaši-Pogačići ) | 1.650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.475.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 50. | Radovi prema zaključcima balansiranja postojećeg sustava | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 51. | Radovi vodoopskrbnog cjevovoda Gornje Stative | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.400.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 52. | Radovi vodoopskrbe Majderova-Prilaz Korani | 260,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 450.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 53. | Radovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Budrovci-Darići | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.050.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 54. | Radovi vodoopskrbe Ladvenjak 106-112 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 55. | Radovi vodoopskrbe Mrežnička obala (Renato PP) | 300000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 56. | Radovi vodoopskrbe Seljani - Bridići | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 57. | Radovi vodoopskrbe Logorište 28 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 280.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  | 113.052,00 | 215.214.000,00 |  |  |  |  |  |

6.1.2 Investicijski planovi i projekti vezani za odvodnju

|  | NAZIV INVESTICIJE | DULJINA | Ukupno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTIRANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projektiranje odvodnje u Ulici M. Vrhovca 1-23 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektiranje odvodnje na trasi spoja vodocrpilišta Mostanja sa sustavom | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projektiranje odvodnje Dubovac | 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Projektiranje odvodnje Ulice Milana Nemičića | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Projektiranje odvodnje Vrazova-Jagićeva | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektiranje odvodnje Banija | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Projektiranje odvodnje Gaza | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 118.800,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Projektiranje odvodnje u Ulici Gornja Gaza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350,00 | 60.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektiranje odvodnje Borlin 78-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200,00 | 50.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Projektiranje odvodnje u Ulici Prilaz Korani | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.750,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Projektiranje odvodnje kazete Gornja Švarča | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Projektiranje odvodnje Logorište 28 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projektiranje odvodnje u okviru zahvata temeljenih na zaključcima Balansiranja vodoopskrbnog sustava | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.490,00 | 1.610.550,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrstrukture aglomeracije Karlovac Duga Resa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71.659,00 | 233.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Radovi odvodnje u trupu ceste D6 | 1.465,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Radovi odvodnje odvojak Ulice Turan | 116,00 | 540.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Radovi odvodnje Naselja Marka Marulića | 200,00 | 1.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Radovi odvodnje u Kurelčevoj ulici | 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Radovi odvodnje Ulice Milana Nemičića |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200,00 | 1.400.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Radovi odvodnje Mažuranićeva obala | 300,00 | 1.208.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Radovi odvodnje Ulice Mirka Seljana | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Radovi odvodnje M.Laginje - odvojak | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 320.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Radovi odvodnje Kupska-Pivovarska | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Radovi odvodnje Borlin 78-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200,00 | 480.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Automatska gruba rešetka CS Banija 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Radovi odvodnje Vrazova-Jagićeva | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Radovi odvodnje Domobranska | 510,00 | 4.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Radovi odvodnje u Ulici Donja Švarča (Bolnica) |  | 1.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Radovi odvodnje Gaza | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.200.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Radovi odvodnje na trasi spoja vodocrpilišta Mostanja sa sustavom | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Radovi odvodnje Žumberačke ulice | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.400.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Radovi odvodnje u Ulici Gornja Gaza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350,00 | 1.750.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Radovi odvodnje u Ulici M. Vrhovca 1-23 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.050.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Radovi odvodnje Dubovac | 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.700.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Radovi odvodnje Nemčićeva-Šporerova | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Radovi odvodnje u Ulici Prilaz Korani | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 450.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Radovi odvodnje kazete Gornja Švarča | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Radovi odvodnje Banija I. faza (40% radova) | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Radovi odvodnje u okviru zahvata temeljenih na zaključcima Balansiranja vodoopskrbnog sustava | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Radovi odvodnje Majderova-Prilaz Korani | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Radovi odvodnje Logorište 28 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.229,00 | 305.798.000,00 |  |  |  |  |  |  |

6.1.3. Projekt: „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ (Projekt)

Osnovne informacije o projektu

| Naziv projekta | Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa |
| --- | --- |
| Projektni partneri | Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa Općina Barilović, Barilović 91, 47250 Barilović Komunalno Duga Resa d.o.o. za vodne djelatnosti, Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa |
| Projektni sufinancijeri | Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa Općina Barilović, Barilović 91, 47250 Barilović |
| Ukupni iznos Projekta (bez PDV-a) | 413.433.725,00 kn |
| Bespovratna sredstva | 227.484.627,06 kn |
| Razdoblje provedbe Projekta | 15.04.2020 – 31.12.2023. |
| Planirani broj ugovora na Projektu | 12 |

Opis Projekta s fizičkim pokazateljima

Projekt obuhvaća realizaciju poboljšanja vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Karlovac- Duga Resa i sastoji se od sljedećeg:

Lokacija Projekta:

Karlovačka županija, Republika Hrvatska, administrativno područje Grada Karlovac, Grada Duga Resa te Općina Barilović

Projektom će se riješiti sljedeće:

Odvodnja: Ovim Projektom potrebno je riješiti povećanje stupnja priključenosti na odvodnju proširenjem sustava odvodnje u aglomeraciji Karlovac-Duga Resa te postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6%, mjereno po prikupljenom organskom opterećenju (stanovništva i gospodarstva) – iskazano u broju isključivo stanovnika, navedeno odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje.

Planirani stupanj priključenosti od 86,6% rezultat je dijelom projiciranog otpora manjeg broja stanovnika priključenju na novoizgrađene sustave, a dijelom uslijed dijelova aglomeracije koji i u planiranim stanju neće biti pokriveni javnim sustavom odvodnje (zbog tehničke i ekonomske neopravdanosti izgradnje). Neovisno od navedenoga, za sve korisnike za koje se projicira da neće biti spojeni na javni sustav odvodnje bit će osigurane usluge prikupljanja i pražnjenja septičkih otpadnih voda iz pojedinačnih sustava te će iste biti pročišćene adekvatnim stupnjem pročišćavanja na UPOV-u Karlovac-Duga Resa.

Obzirom da postoji zakonska obveza spajanja na javne sustave odvodnje te zabrana ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda od strane korisnika (čl. 55 Zakona o vodnim uslugama NN 66/19) te primjenom značajnije kontrole ispuštanja ovakvog tipa onečišćenja (sukladno čl. 55 Zakona o vodnim uslugama, pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje nadzire JIVU putem vodnih redara koji su njegovi zaposlenici, a u tu svrhu JIVU je dužan donijeti plan pražnjenja i nadzora otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje), očekuje se kako će se uspostaviti cjeloviti sustav prikupljanja preostalih septičkih otpadnih voda, a u ovu svrhu Projektom je predviđena i nabava adekvatne opreme – vozila za pražnjenje i transport septičkih otpadnih voda.

Zaključno, ukupno planirano opterećenje aglomeracije Karlovac-Duga Resa iznosi 65.535 ES – 52.324 ES je od stanovništva (45.059 spojeno na javni sustav odvodnje, 7.265 ES putem pojedinačnih sustava), a 13.211 ES je od gospodarstva (11.723 ES spojeno na javni sustav odvodnje, 1.488 ES putem pojedinačnih sustava).

Dodatno, predviđena je i rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje (četvrt Zvijezda, predio Jozefinska cesta) kojom će se smanjiti pojava infiltracije podzemnih voda u sustav odvodnje otpadnih voda te dotok istih na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Također, predviđena je i izvedba novog tlačnog sifona na području Duga Rese, stavljajući postojeći neadekvatni gravitacijski van funkcije. Izgradnjom novog retencijskog bazena Banija kapaciteta V=150 m3 omogućit će se reteniranje kišnih dotoka u sustavu te poboljšati hidraulička slika. Kapacitet postojećeg UPOV-a (treći stupanj, kapacitet 98.500 ES) je adekvatan za planirana hidraulička i organska opterećenja aglomeracije, a stupanj pročišćavanja je zadovoljavajući obzirom na zahtjeve Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC. Predviđena je izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja neposredno uz uređaj.

Ukupna fizičke mjere na sustavu odvodnje – prihvatljivi troškovi Projekta: izgradnja 59.807 m' gravitacijskih kolektora, 4.924 m' tlačnih cjevovoda, 27 novih crpnih stanica te 2.593 novih priprema za kućne priključke, odnosno rekonstrukcija 6.870 m' gravitacijskih kolektora, 58 m' tlačnih cjevovoda, 1 crpne stanice te rekonstrukcija 419 kućnih priključaka odvodnje. Dodatno, predviđena je izvedba retencijskog bazena Banija (V=150 m3) te dva sifonska prijelaza preko rijeke Mrežnice (duljine2x100 m za sifon Roganac te 127 m za sifon Gornje Mrzlo Polje, a čije duljine su sadržane kroz gore dani sumarni prikaz duljine tlačnih cjevovoda), kao i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja.

Vodoopskrba: Predviđena je provedba mjera poboljšanja sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju (51.000 m)  te dogradnju (5.720 m) vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje kućnih priključaka (2.292 kom). Pod dogradnjom se smatra izvođenje novih paralelnih cjevovoda kojima se postojeći (neadekvatni) stavljaju van funkcije. Ovim mjerama će se smanjiti gubici na sustavu kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu. Navedenim mjerama očekuje se smanjenje gubitaka od 403.977 m3/god na području VIK-a Karlovac, odnosno smanjenje s postojećih (uzeto sumarno sa provedbom trenutnih mjera smanjenja gubitaka) 37,1% na 32,3% ne prihodovane vode. Rekonstrukciju svih dionica vodoopskrbnog sustava predviđenih u Projektu nije bilo moguće u potpunosti sufinancirati iz EU fondova te će u određenim naseljima ViK u 100% iznosu financirati isto (kako je navedeno u tablici: Zahvati na vodno komunalnoj infrastrukturi u Projektu)

Ostale investicijske mjere: Projekt predviđa nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje, mjerne opreme na UPOV-u, usluge upravljanja projektom, usluge nadzora, mjere promidžbe, troškove pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje te troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Kroz Projekt će se također u pojedinim naseljima realizirati zahvati na izgradnji oborinske kanalizacije, rekonstrukciji prometnice, izgradnji nogostupa i javne rasvjete, izgradnje HEP-ovih instalacija i rekonstrukcije vrelovoda  a što će financirati Grad Karlovac, Grad Duga Resa, HEP i Gradska toplana).

Rezultati Projekta

| Izgradnja sustava odvodnje (m) | 64.731 |
| --- | --- |
| Rekonstrukcija sustava odvodnje (m) | 6.928 |
| Izgradnja novih crpnih stanica (kom) | 27 |
| Rekonstrukcija crpnih stanica | 1 |
| Izgradnja sustava vodoopskrbe (m) | 5.720 |
| Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (m) | 51.000 |
| Izgradnja retencije (kom) | 1 |
| Postrojenje za solarno sušenje mulja | 1 |

Tablica: Zahvati na vodno komunalnoj infrastrukturi u Projektu

| Grupa/Naselja | EU sufinancirani dio | dio koji nije sufinanciran od EU | Rok izvođenja (mjeseci) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1 Linijske građevine naselja Turanj i Kamensko | - Izgradnja 12.716 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 2.251 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 9 novih crpnih stanica s izvedbom 619 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje. - Rekonstrukcija 2.778 i dogradnja 963 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 129 kućna priključka na vodoopskrbu. | - Rekonstrukcija 9.298 m' s rekonstrukcijom 275 kućna priključka na vodoopskrbu. | 30 |
| Grupa 2 -Linijske građevine naselja Drežnik i Hrnetić | - Izgradnja 11.834 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 120 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 459 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje. - Rekonstrukcija 4.000 i dogradnja 98 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 210 kućna priključka na vodoopskrbu. | - Rekonstrukcija 8.266 m' s rekonstrukcijom 263 kućna priključka na vodoopskrbu. | 30 |
| Grupa 3 -Linijske građevine naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza | - Izgradnja 14.959 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 932 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 7 novih crpnih stanica s izvedbom 586 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje. - Izvedba 2 sifonska prijelaza sustava odvodnje preko rijeke Mrežnice. - Rekonstrukcija 6.086 i dogradnja 2.237 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 171 kućna priključka na vodoopskrbu. | - | 32 |
| Grupa 4 -Linijske građevine naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda | - Izgradnja 8.764 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 546 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom 437 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje. - Rekonstrukcija 4.915 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda s prespajanjem/izradom 324 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje na području četvrti Zvijezda. - Rekonstrukcija 10.311 i dogradnja 200 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 612 kućna priključka na vodoopskrbu. | - Rekonstrukcija 3.516 m' s rekonstrukcijom 214 kućna priključka na vodoopskrbu. | 34 |
| Grupa 5 -Linijske građevine naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija | - Izgradnja 11.534 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1.075 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 492 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje. - Izvedba retencijskog bazena Banija kapacitete V=150 m3 - Rekonstrukcija 1.955 m gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 58 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, te 1 postojeće crpne stanice s izvedbom/prespajanjem 95 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje na području Jozefinske ceste. - Rekonstrukcija 4.925 i dogradnja 2.222 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 268 kućna priključka na vodoopskrbu. | - Rekonstrukcija 1.743 m' s rekonstrukcijom 150 kućna priključka na vodoopskrbu. | 34 |

Projektni elementi

1. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC u projektu „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa

2. Izgradnja linijskih građevina

2.1. GRUPA 1 Linijski objekti naselja Turanj i Kamensko

2.2. GRUPA 2 Linijski objekti naselja Drežnik i Hrnetić

2.3. GRUPA 3 Linijski objekti naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje

2.4. GRUPA 4 Linijski objekti naselja M.Švarča i G.Mekušje te četvrti Zvijezde

2.5. GRUPA 5 Linijski objekti naselja D.Švarča, Jamadol, Tušmer, B.Poljice, Jozefinska ulica

3. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja

4. Nabava opreme

4.1 Nabava mjerne opreme UPOV-a

4.2. Nabava specijaliziranih i radnih vozila

5. Upravljanje projektom

5.1. Upravljanje projektom-vanjski stručnjaci JPP

5.2 Upravljanje projektom-vanjski stručnjaci JPP-usluge pravne pomoći

6.Promidžba i vidljivost

6.2 Program smanjenja gubitaka vode

Strategija smanjenja gubitaka u vodoopskrbi

Za uspješnu strategiju smanjenja gubitaka u vodoopskrbi potrebno je što prije implementirati novo koncepcijsko rješenje vodoopskrbe. Smanjenje tlaka u sustavu je ključna odrednica u procesu smanjenja gubitaka.

Razdvajanjem kombiniranog tlačno- gravitacijskog sustava u razdvojeni sustav, biti će omogućeno precizno praćenje gubitaka na visokotlačnim magistralnim cjevovodima od crpilišta Gaza 1 i Gaza 3 do vodosprema Strmac i Švarča. Smanjenjem tlaka u gravitacijskom dijelu mreže u većem dijelu grada s postojećih 6,0 bara na 4,5 bara i praćenjem minimalnih noćnih protoka u DMA zonama biti će omogućeno rano otkrivanje novih kvarova.

Za praćenje potrošnje i minimalnih noćnih tlakova DMA zona nužno je redovito kontrolirati i servisirati mjerne sonde u mjernim komorama. Također je potrebno stalno održavanje programa za prikaz gubitaka DMA zona. Periodična kontrola i servis hidrauličkih reducir ventila je nužna. Nakon ranog otkrivanja novog kvara djelatnici tima za detekciju i lociranje kvarova promptno trebaju reagirati i locirati kvar.

Uz postojeći tim za otkrivanje kvarova potrebno je oformiti još jedan tim u svrhu provedbe kampanje otkrivanja istjecanja kako bi se pronašla i popravila nevidljiva istjecanja. Potrebno će biti redovito servisirati i nadograđivati opremu za detekciju istjecanja.

Ključni elementi strateškog plana za suzbijanje gubitaka vodoopskrbe:

- Brzina i kvaliteta popravaka

  - Brži odgovor na prijavljena vidljiva istjecanja Nabavka kvalitetne opreme i materijala za popravke

  - Osposobljavanje djelatnika za popravak istjecanja

- Aktivna kontrola istjecanja:

  - Podjela na zone kako bi se utvrdila količina gubitaka

  - Kampanje otkrivanja istjecanja kako bi se pronašla i popravila nevidljiva istjecanja,

  - Kontrola optimalnog rada vodoopskrbnog sustava

- Upravljanje tlakovima:

  - Postavljanje regulacijskih ventila

  - Postavljanje frekventnih regulatora na vodocrpilištima

- Upravljanje cjevovodima:

  - Izmjena glavnih cjevovoda

  - Popravak glavnih cjevovoda

  - Izmjena vodoopskrbnih priključaka

6.3 Zbrinjavanje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Vodovod i kanalizacija d.o.o. je izgradila uređaj za pročišćavanje otpadnih voda , koristeći sredstva pred pristupnog fonda EU. Uređaj je završen 2011.g., a u punoj upotrebi je od 01.07.2012.g. Projektnom dokumentacijom, dozvolama i studijom i predviđeno je da se mulj sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odlaže na odlagalištu otpada. Kako je u međuvremenu Republika Hrvatska postala punopravna članica EU te je dužna primjenjivati odredbe direktiva koje reguliraju pitanje zbrinjavanja otpada, pred našom državom je, a i pred nama, da se odredimo na koji način ćemo zbrinjavati mulj, jer se više neće smjeti, sukladno direktivama, odlagati na odlagališta otpada.

Naše Društvo će se opredijeliti za način trajnog zbrinjavanja mulja kada se na državnoj razini usvoje strateški dokumenti i donesu propisi koji reguliraju tu materiju. Do tada postupanje sa muljem će biti određeno:

- Sukladno dosadašnjim uvjetima o dozvoli odlaganja na deponijama; mulj će se odlagati na lokalnoj ili, ukoliko na tržištu bude ponuđeno jeftinije rješenje, na nekoj drugoj deponiji,

- Sukladno donesenim odlukama na razini Grada o eventualnom korištenju mulja,

- Sukladno ponuđenim ekonomski povoljnijim rješenjima, ukoliko ona zadovoljavaju sve zakonske propise.

6.4 Unapređenje organizacije ViK-a Karlovac

Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. kao javne službe prilagođena je pružanju vodnih usluga sukladno odredbama Zakona o vodama  te se kontinuirano usklađuje sa stanjem i potrebama lokalne zajednice i važećim zakonskim propisima.

Poboljšanje dijelova poslovnih procesa zahtijeva stručne i kvalificirane radnike.

Kvalifikacijska struktura radnika u Društvu može se ojačati propisivanjem jasnijih i preciznijih kriterija i uvjeta radnih mjesta u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova koji će se primjenjivati kod izbora kandidata za određena radna mjesta.

6.5. Komunikacija Društva

Poslovne aktivnosti Društva kao pružatelja usluga od vitalnog značaja za naše korisnike, predmet su javnog interesa. Uspješni odnosi sa korisnicima usluga, lokalnom zajednicom, poslovnim partnerima, institucijama te civilnim društvom podrazumijevaju pravovremenu komunikaciju svih relevantnih aktivnosti i procesa, vodeći računa o zaštiti ugleda Društva.

Eksterni odnosi s javnošću nastavit će se provoditi kroz pro aktivnu, pravovremenu i dvosmjernu komunikaciju, koja uključuje sve raspoložive komunikacijske kanale od lokalnih medija, preko predstavnika udruga i vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora te njihovih kanala  do vlastitih komunikacijskih alata: web stranice i društvenih mreža, a s ciljem kreiranja stabilnih, uspješnih i učinkovitih odnosa između Društva i svih dionika u zajednici.

Uspješni interni odnosi s javnošću podrazumijevaju kontinuirano komuniciranje sadržaja, aktivnosti i procesa unutar Društva kroz dvosmjernu komunikaciju utemeljenu na načelima ravnopravnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja, uz poštivanje različitosti.

Donošenjem Etičkog kodeksa Društvo je dodatno osnažilo bitne odrednice unutarnjih odnosa i komunikacije temeljenih na načelima pravičnosti, zaštite dostojanstva, profesionalnog pristupa te timskog rada. Unutarnji komunikacijski procesi kontinuirano će se unaprjeđivati kreiranjem poticajne klime za izražavanje mišljenja, stavova, prijedloga usmjerenih stabilnim  odnosima i zajedništvu.

  - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Društvo  na godišnjoj razini izvješćuje Skupštinu i Nadzorni odbor o poslovanju za proteklu godinu. Izvještaji o financijskom poslovanju Društva ocjenjuje i daje svoje mišljenje ovlaštena  revizorska kuća te se prezentiraju Skupštini i Nadzornom odboru te javno objavljuju.

U ovom strateškom dokumentu navedeni su i pokazatelji uspješnosti kojima je cilj vrednovanje uspješnosti Društva u ostvarivanju ciljeva.

Pokazatelji uspješnost koriste se u sustavu integriranog planiranja koje objedinjuje strateško i proračunsko planiranje. Zadatak pokazatelja uspješnosti u okviru strateškog planiranja je pratiti ostvarenje strateških ciljeva, a njihova je uloga u proračunskom planiranju usmjerena na planiranje, izvršenje, praćenje i nadzor određenih parametara.

Pokazatelji uspješnosti su mjere koje daju informacije o rezultatima i učincima. Pokazateljem uspješnosti mjere se ostvareni zadaci ili pružene usluge i to tako da se kreće od početne vrijednosti i prati se napredak u vremenu za postizanje mjerljivog cilja.

Mjerljivi pokazatelji uspješnosti  za pojedine čimbenike poslovanja nedvosmisleno utvrđuju pravce njihova kretanja za svaki period poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI ZA VODOOPSRKBU

| Pokazatelj | Osnovna vrijednost (jedinica) | Redovitost podnošenja izvještaja (M/T/G) | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovništvo spojeno na sustav javne vodoopskrbe | % | G - godišnje |  |
| Dužina novoizgrađenih cjevovoda sustava javne vodoopskrbe | km | G-godišnje |  |
| Postotak izvedivosti rekonstrukcije/ sanacije | % | G - godišnje |  |
| Kvaliteta vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju | Broj uzoraka koji odstupaju od kvalitete predviđene Pravilnikom /ukupan broj uzoraka | M- mjesečno |  |
| Gubici vode(računato po IWA metodi) | Koeficijent | G-godišnje |  |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ZA ODVODNJU

| Pokazatelj | Osnovna vrijednost (jedinica) | Redovitost podnošenja izvještaja (M/T/G) | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovništvo spojeno na sustav odvodnje | % | G - godišnje |  |
| Dužina novoizgrađene glavne i sekundarne mreže otpadnih voda | km | G-godišnje |  |
| Postotak izvedivosti rekonstrukcije/ sanacije glavne i sekundarne mreže otpadnih voda | % | G - godišnje |  |
| Kvaliteta otpadnih voda prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda | Broj uzoraka koji odstupaju od kvalitete predviđene Pravilnikom /ukupan broj uzoraka | M- mjesečno |  |

POKAZATELJI REZULTATA POSLOVANJA

| Pokazatelj | Jedinica | Redovitost praćenja | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupni troškovi (djelatnost vodoopskrbe ) po km cjevovoda za vodoopskrbu | HRK/km | G-godišnje |  |
| Ukupni troškovi (djelatnost odvodnje ) po km cjevovoda za odvodnju | HRK/km | G-godišnje |  |
| Ukupni troškovi (djelatnost vodoopskrbe ) po m3 fakturiranje potrošnje | HRK/m3 | G-godišnje |  |
| Ukupni troškovi (djelatnost odvodnje ) po m3 fakturiranje potrošnje | HRK/m3 | G-godišnje |  |
| Udio troškova električne energije u tekućim troškovima (za vodoopskrbu) | HRK/m3 | G-godišnje |  |
| Omjer poslovnih prihoda i poslovnih troškova (vodoopskrba) | % | G-godišnje |  |
| Omjer poslovnih prihoda i poslovnih troškova (odvodnja) | % | G-godišnje |  |
| Omjer poslovnih prihoda i poslovnih troškova (pročišćavanje otpadnih voda) | % | G-godišnje |  |
| Postotak naplate tijekom godine | % | G-godišnje |  |
| Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja u danima (potraživanja od kupaca/poslovni prihod x360) | dan | G-godišnje |  |
| Ekonomičnost ukupni prihod/ukupni rashod | % | G-godišnje |  |
| Rentabilnost (neto dobit tekućeg razdoblja /kapital i rezerve) | % | G-godišnje |  |
| Stupanj financijske sigurnosti (kapital i rezerve/dugoročna imovina) | koeficijent | G-godišnje |  |

8. ZAKLJUČAK

Strateški plan donosi strateška opredjeljenja Društva na području investicija i poboljšanja usluga djelatnosti Društva u skladu sa Strategijom upravljanja vodama RH i ostalim planskim dokumentima, zakonskim odredbama RH i planovima lokalne zajednice. Donosi ga Uprava Društva. Praćenjem i vrednovanjem procjenjuje se učinkovitost Društva u provedbi Strateškog plana. Vrednovanja će se obavljati jednom godišnje putem pisanog izvješća Upravi o provedbi i ostvarenju Strateškog plana.

Temeljem Strateškog plana donose se jednogodišnji planovi poslovanja i investicija.

Strateški plan se ažurira sukladno promjenama u okruženju i novim odrednicama u nacionalnom zakonodavstvu.

Naglasak u razdoblju obuhvaćenom Strateškim planom je osiguranje pouzdanosti sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja uz povećanje priključenosti stanovništva, smanjivanje gubitaka, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju postojeće mreže, uštede energije, upotrebu obnovljivih izvora energije i primjenu novih tehnologija.

U sljedećem petogodišnjem razdoblju tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. planira započeti i završiti brojne projektne aktivnosti, od poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa, projekta vrijednog preko 400 milijuna kuna kojim će se proširiti mreža odvodnje, obnoviti znatan dio starih vodoopskrbnih cjevovoda, a što će unaprijediti kvalitetu usluge i života stanovništva na tom području te zaštitu okoliša; preko izgradnje novog vodocrpilišta Mostanje čime će se osigurati buduća stabilnost i kvaliteta vodoopskrbe grada i okolice, zatim nastavka realizacije programa smanjenja gubitaka s ciljem smanjenja kvarova i troškova održavanja rada vodoopskrbnog sustava do unaprjeđenja kontrole i praćenja rada sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz nabavku nove opreme i implementaciju novih tehnologija.

Društvo planira u narednom razdoblju nastaviti učinkovito i racionalno poslovanje kroz preispitivanje vlastitih poslovnih aktivnosti po svim segmentima rada i djelovanja, sa naglaskom na praćenje troškova, poboljšanje efikasnosti vlastitih procesa i upravljanje njima. Na taj način događaju se pozitivni pomaci u kvaliteti usluga te načinu pružanja usluga našim korisnicima.